乌衣镇中心敬老院宿舍施工工程

招 标 文 件

编号：NQZBCG-2014171

招  标  人 ：         滁州市南谯区民政局（盖章）

招标代理机构：   安徽恒信造价咨询有限公司 （盖章）

日 期：                    二零一四年十一月

招标文件目录

第一章   投标须知

A、投标须知前附表……………………………………………………………2

1、总  则………………………………………………………………………3

2、招标文件……………………………………………………………………4

3、投标文件的编制……………………………………………………………7

4、投标文件的密封和递交 …………………………………………………9

5、开标、评标、定标 ………………………………………………………10

6、合同授予 …………………………………………………………………12

附表一：建设工程造价计算程序表（含人工费调整） …………………13

附表二：工程量清单计价取费费率…………………………………………14

第二章   评标办法

随机抽取法……………………………………………………………………15

第三章   合同条款

1、协议书格式 ………………………………………………………………17

2、通用条款 …………………………………………………………………19

3、专用条款 …………………………………………………………………19

4、廉政合同 …………………………………………………………………21

第四章   技术规范和设计文件 ……………………………………………27

第五章   工程量清单 ………………………………………………………27

第六章   投标文件商务标格式

1、授权书 ……………………………………………………………………28

2、诚信投标承诺书 …………………………………………………………29

3、投标函 ……………………………………………………………………30

4、保证金退还声明 …………………………………………………………31

第七章    招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认  ……………32

A、投标须知前附表

| 编号 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. | 工程概况 | 工程名称：乌衣镇中心敬老院宿舍施工工程 建设地点：南谯区乌衣镇 建设规模：投资估算价约180万元。 |
| 2 | 2. | 招标范围 | 见第一章投标须知第2条 |
| 3 | 4. | 工期要求 | 要求工期：不高于100个日历天。 |
| 4 | 5. | 质量标准 | 必须达到国家工程施工质量验收 合格 标准。 |
| 5 | 6.1 | 投标人资质 等级要求 | 1、具有房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质的企业。 2、具有建筑工程专业贰级及以上资质的注册建造师 。 3、本项目不接受联合体招标。 4、本项目只接受滁州市招标采购交易中心信息库中已注册备案的单位投标，非备案单位请在开标前按有关规定办理入库手续，因未及时办理入库手续造成投标被拒绝的，责任自负。安徽省省外建设工程企业资质要求按照“滁招管综﹝2013﹞9号”文件执行。网址： http://www.czzbcg.com/czztb/infodetail/?infoid=b0cfaff4-c6d1-4f78-9230-59b09cec2729&categoryNum=013；有关备案的更多信息，请登陆滁州招标采购网-投标企业注册备案-备案入库须知查询，联系人：张工：0550-3801701、黄工：0550-3019013； |
| 6 | 15. | 踏勘现场及质疑 | 时间：由投标人自行现场勘查，如有疑问请于2014年11月21日17时前发送至AHHXZJZX@126.com（安徽恒信造价咨询有限公司邮箱），不再集中召开招标答疑会；投标人自行组织勘察现场。 |
| 7 | 25.1 | 投标文件 份数 | 正本 一 份，副本 二份。 |
| 8 | 24.1 | 投标保证金 | 投标要求：投标及信用保证金：15.0万元（其中，投标保证金：3.0万元，信用保证金：12.0万元），上述两项保证金须在递交投标文件截止时间前交纳完毕；上述两项保证金须从投标人基本账户一次性转入滁州市南谯区招标采购管理局账户，不接收汇票；以资金到账时间为确认保证金交纳完毕时间。 户 名：滁州市南谯区招标采购管理局 开户银行：中国建设银行滁州南谯政务新区支行 账 号：34001739008052500044-3198 交纳保证金时须在交易附言中注明：“乌衣镇中心敬老院宿舍施工工程”投标（信用）保证金。 |
| 9 | 35.1 | 履约保证金 | 数 额： 中标价×10% 收款单位： 另行通知 开 户 行： 招标人指定开户行 帐 号： 招标人指定账号 交纳时间： 签订合同前一天 |
| 10 | 27.1 | 投标文件提交截止时间及地点 | 收件人：安徽恒信造价咨询有限公司 时 间： 2014年12月2日14时30分 地 点：滁州市南谯区招标采购交易中心第一开标室【乌衣镇法华路南谯政务新区政务服务中心（7#楼）三楼309室】 |
| 11 | 29.1 | 开 标 | 开标时间：2014年12月2日14时30分 开标地点：滁州市南谯区招标采购交易中心第一开标室【乌衣镇法华路南谯政务新区政务服务中心（7#楼）三楼309室】 |
| 12 | 29.3.1 | 建造师 | 建造师（项目负责人）应携带本人身份证参加开标会议。 |
| 13 | 32.3 | 中标价 | 招标人发布的发包价。 |
| 14 | 32.2 | 中标通知书 | 中标通知书经招投标监督管理部门备案后，方可发出。 |
| 15 |  | 清单、控制价 | 本工程的工程量清单、招标控制价、发包价以电子版形式在南谯区招标采购网（http://www.nqzbcg.com）的“招标文件下载”专区予以公告，各投标人自行下载查看。 |
| 16 |  | 其他说明及要求 | 该项目应缴、可缴本级财政的税收，必须全部在南谯区缴纳，否则不予办理竣工结算。 |
| 17 |  | 清单控制价编制费、代理费及交易服务费 | 本项目的招标代理服务费用：依据“滁招管【2014】5号”文件收费标准收取（根据中标金额按差额定率累进法计算，例如：中标价为150万元； 100*1.0%=1万元； 50*0.7%=0.35万元； （1万元+0.35万元）*0.5=0.675万元），该费用由中标单位在领取中标通知书时，一次性支付给代理公司。 中标单位还应在领取中标通知书前，按规定向南谯区招标采购交易中心交纳交易服务费。 |
| 18 |  | 其他 | 本招标文件前后条款若有不一致之处，在澄清答疑时又未作出明确时，各投标人 的投标文件只要满足其中任一条款均视为对招标文件的响应。 |

第一章  投标须知

一、总  则

1.    工程概况

1.1    本次招标工程名称：乌衣镇中心敬老院宿舍施工工程

工程地址：南谯区乌衣镇

建设单位：滁州市南谯区民政局

1.2   本工程建设规模：投资估算价约180万元。

1.3   本工程概算总造价约180万元。

1.4   现场条件：

①施工场地：   已具备    ；

②施工用水、电：  已具备 、费用自理  ；

③场内外道路：  已具备  。

2.    招标范围

2.1   本次招标范围依据招标人提供的工程量清单中的所有内容。

3.    承包方式

3.1   承包方式：施工总承包（包工、包料、包质量、包工期、包安全） 。

4.    工期要求

4.1   要求工期：不高于100个日历天(自开工至竣工备案)。投标人自报的承诺工期为考核标准，投标人若不能如期完工，须承担违约责任。

5.    质量要求

5.1   工程质量必须达到国家工程施工质量验收  合格  标准。

5.2   本工程不执行其它关于工程优质优价的文件的规定。

6.    投标人资质等级要求

6.1、具有房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质的企业。

6.2、具有建筑工程专业贰级及以上资质的注册建造师 。

6.3、本项目不接受联合体招标。

6.4、本项目只接受滁州市招标采购交易中心信息库中已注册备案的单位投标，非备案单位请在开标前按有关规定办理入库手续，因未及时办理入库手续造成投标被拒绝的，责任自负。安徽省省外建设工程企业资质要求按照“滁招管综﹝2013﹞9号”文件执行。网址： http://www.czzbcg.com/czztb/infodetail/?infoid=b0cfaff4-c6d1-4f78-9230-59b09cec2729&categoryNum=013；有关备案的更多信息，请登陆滁州招标采购网-投标企业注册备案-备案入库须知查询，联系人：张工：0550-3801701、黄工：0550-3019013；

7.    资金来源

7.1   资金来源： 政府资金 ，资金已落实。

8.    标段划分

8.1   该工程划分： 一个标段 。

9.    招标方式

9.1   本工程招标方式： 公开招标  。

10.   计价方式

10.1  本工程招标计价方式： 工程量清单计价  。

10.2  本工程合同计价方式： 固定单价   。

11.  评标办法

11.1  本工程评标办法： 随机抽取法   。（详见第二章评标办法）

二、招标文件

12.   招标文件的编制依据

12.1   根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委联合部令第30号）、《评标委员会和评标方法暂行规定》（七部委联合部令第12号）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2003）、《安徽省建设工程工程量清单计价规范》（DBJ34/T-206-2005）和《滁州市工程量清单计价方式招标评标实施细则（试行）》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本招标文件。

13.   招标文件的组成

13.1  招标文件包括内容：

第一章  投标须知

第二章  评标办法

第三章  合同条款

第四章  技术规范和设计图纸

第五章  工程量清单

第六章  投标文件商务标格式

第七章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

13.2  除13.1内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

13.3  投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在2014年 11月21日17时前以电子邮件形式发送至AHHXZJZX@126.com（安徽恒信造价咨询有限公司邮箱），否则，由此引起的损失均由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

14.   招标文件的澄清、修改、补充、解释

14.1招标文件发出后，招标人可对招标文件进行必要的澄清、修改和补充，并以澄清公告形式在南谯区招标采购网（www.nqzbcg.com）“招标文件下载”栏予以公告。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

14.2 本招标文件由招标人（或委托的招标代理机构）负责解释。

15.   踏勘现场及质疑答疑

15.1   踏勘现场

15.1.1 投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

15.2  质疑答疑

15.2.1投标人于 2014年11月21日17时前，将所遇到的问题以电子邮件形式发送到AHHXZJZX@126.com（安徽恒信造价咨询有限公司邮箱），答疑内容招标人将在2014年11月24日17时后在南谯区招标采购网（http://www.nqzbcg.com）招标文件下载栏予以公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。不再集中召开招标答疑会。

16.   招标文件的发出

16.1  招标文件、招标文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应报招投标监督管理机构备案后，方可发出。

16.2 工程量清单及控制价应当报工程造价管理机构备案后，方可发出。

17.  工程量清单的组成、格式及内容

17.1  工程量清单的组成、格式及内容见第五章“工程量清单”。

18.   工程量清单编制的一般规定

18.1  工程量清单应由具有编制招标文件能力的招标人，或委托具有相应资质的工程造价咨询机构，依据《安徽省建设工程工程量清单计价依据》编制。

18.2  工程量清单应作为招标文件的组成部分。

18.3  招标人应对其提供的工程量清单的准确性和调整负责。

18.4  “其他项目清单”、“零星工作项目表”应根据拟建工程的实际情况由招标人决定是否发至投标人。若拟建工程无需发生“其他项目”时，发至投标人的“其他项目清单”和“零星工作项目表”仍由招标人以空白表格形式表示。

18.5  需评审的分部分项工程、材料及措施费等，在工程量清单中以“*”标注。

18.6  工程量清单格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。

19.   工程量清单（及控制价)的编制依据

19.1  工程量清单的编制

19.1.1工程量清单是招标文件的组成部分，应当根据招标文件，经审查后的施工图设计文件和相关技术资料、省清单计价规范、施工场地条件和工程构造的具体特征等编制。

19.2  工程量清单控制价的编制

19.2.1工程控制价应当依据工程量清单、招标文件有关要求、施工现场实际情况、合理的施工方法和《安徽省建设工程工程量清单计价依据》以及工程造价管理机构发布的工程造价信息等进行编制。

19.2.2控制价采用综合单价法，总价包括规费和税金的一种计价方法。

19.2.3工程控制价应当按附表一“建设工程造价计算程序表（含人工费调整）”和第六章“工程量清单招标控制价格式”编制。

19.3  规范及定额：

1、《安徽省建设工程工程量清单计价规范》（DBJ34/T-206-2005）

2、《安徽省建设工程消耗量定额》

3、《安徽省建设工程消耗量定额综合单价》

4、《安徽省建设工程清单计价费用定额》

5、《安徽省建设工程清单计价施工机械台班费用定额》

6、省、市截止 2014 年10月的有关政策性文件。

19.4  取费标准：具体见附表二。

19.4.1《安徽省建设工程清单计价费用定额》中规定的建设工程造价构成中的工程排污费暂不计列，在工程量清单及投标文件中费率取0%。

19.5  材料价格：按《滁州市工程造价信息》（ 2014年第9期）和招标答疑价计算。

19.6  考虑施工中可能发生的设计变更及材料涨价等因素，本工程预留金额为（详见工程量清单）。

20.   控制价的作用和发包价

20.1   本工程控制价由招标人委托具有相应资质的造价咨询企业编制。本工程发包价=控制价（含人工费调整）× （1-K）+（暂定价+预留金）×1.03475×K，（K=15%）。投标人的投标函报价应为招标人发布的发包价。否则，投标文件将被拒绝。

20.2 招标人或招标代理机构应将工程控制价的所有内容和发包价随同招标文件在2014年11 月12日17时后 ，在南谯区招标采购网（http://www.nqzbcg.com）“招标文件下载”专区予以公布。若投标人对工程控制价有异议，在2014年11月21日17时前，将所遇到的问题以电子邮件形式发送到AHHXZJZX@126.com（安徽恒信造价咨询有限公司邮箱）。招标人应根据投标人的异议对工程控制价进行复核，并将在2014年11月24日17时后以澄清公告形式在南谯区招标采购网（http://www.nqzbcg.com）“招标文件下载”专区予以公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。

20.3  投标人在2014年11月21日17时前未提出异议的或投标人提出异议经招标人复核后的工程控制价，视为合理有效。

三、投标文件的编制

21.   投标文件的组成

21.1  法定代表人证明和本人身份证复印件（或委托代理人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件）（复印件需加盖投标人公章）；

21.2  诚信投标承诺书；

21.3  投标函；

21.4  投标人资格证明材料（提供复印件并加盖投标人公章，提供不全的投标文件将被拒绝）

（1）法定代表人证明和本人身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证)及建造师身份证；

（2）企业法人营业执照副本；

（3）企业资质证书副本；

（4）企业安全生产许可证；

（5）建造师注册证书；

（6）建造师安全生产考核合格证书；

（7 ）安徽省企业业绩信用管理手册（首次进皖的外省或部属企业暂不提供）；

（8）投标企业（包括滁州企业）必须提供单位所在地的县级以上建设行政主管部门出具的投标单位农民工工资支付信用证明；

（9）投标申请人的法定代表人(或委托代理人)和建造师须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的近半年来的养老保险证明。投标单位是事业单位的，投标单位是事业单位的，须由其主管部门出具证明。

22．  工程量清单报价

22.1  投标人的投标函报价应为招标人发布的本工程发包价。否则，投标将被拒绝。

22.2  材料价格

22.2.1 材料价格：主要材料(半成品)如给暂定价按给定的暂定价计算，不给暂定价的参照《滁州市工程造价信息》（ 2014 年第 9期）和招标发布的工程控制价中相应的价格并结合市场行情进行报价计算；材料价格由投标人按市场合格产品价格及招标文件的规定自行报价一次性包死，投标人在确定投标报价时应充分考虑材料价格上涨等市场风险因素，除合同另有约定外，这部分材料价格今后将不作任何调整。

22.2.2实行暂定价的主要材料(半成品)，具体详见清单控制价编制说明 。在投标报价中按招标文件和答疑及工程量清单总说明给定的价格计算，不得减少报价，工程竣工结算时按甲乙双方认质认价的签证调整。

22.2.3 暂定价材料的价差调整价款决算时仅计取税金，不再计取其他任何费用。

22.3  本工程施工机械费一次性包死，不予调整。

22.4   人工费调整

22.4.1 人工费调整执行国家规定的政策性调整文件，调整基数以控制价中相应的数量和单价为准。

23.   投标有效期

23.1  投标有效期为 60 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

23.2  在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

24.   投标保证金

24.1  投标保证金按滁州招标采购管理局滁招管字【2008】9号文件的规定执行。

24.1.1投标保证金交纳数额和地点：

投标及信用保证金：15.0万元（其中，投标保证金：3.0万元，信用保证金：12.0万元），上述两项保证金须在递交投标文件截止时间前交纳完毕；上述投标及信用保证金须从投标人基本账户一次性转入南谯区招标采购管理局账户；投标及信用保证金付款人的账户名称必须与投标人名称一致，不接收汇票；以资金到账时间为确认保证金交纳完毕时间。开标时由滁州市南谯区招标采购管理局宣布。交纳保证金时须在交易附言中注明：“乌衣镇中心敬老院宿舍施工工程”投标保证金。

保证金帐户：

户  名：滁州市南谯区招标采购管理局

开户行：中国建设银行滁州南谯区政务新区支行

账  号：34001739008052500044-3198

24.1.2签订合同后5个工作日内退还中标人和未中标的投标人的投标保证金和信用保证金。

24.2  投标人出现下列情况，其投标保证金将被没收。

24.2.1凡是通过资格审查的合格投标人，没有正当理由不得放弃投标，否则，投标人将被没收其投标保证金；

24.2.2投标单位在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标文件；

24.2.3中标单位未能在规定期限内提交履约保证金，或签署合同协议；

29.2.4在招标活动中有违规和违法行为；

24.2.5法律法规规定的其它情形。

四、投标文件的密封和递交

25.   投标文件的份数和签署

25.1  投标文件：书面文件一式 三 份，正本 一 份，副本 二 份。

25.2  投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

25.3  投标文件中的授权书、诚信投标承诺书、投标函应当在格式文本要求的相应位置签字和盖章，否则，投标文件作废标处理。

25.4  投标人资格证明文件复印件应加盖投标人公章，否则投标文件作废标处理。

26.   投标文件的装订、密封和标记

26.1  投标文件的装订要求

26.1.1投标文件按授权书、诚信投标承诺书、投标函、投标人资格证明文件顺序装订在一起。

26.2  投标文件的密封

26.2.1投标人应当将投标文件正本、副本密封于同一投标文件袋内。

26.3  投标文件密封袋的标记

26.3.1在投标文件密封袋上应写明投标人名称和地址、邮政编码；注明下列识别标志：招标工程名称、项目编号；

26.3.2投标文件的密封袋应加盖投标人印章；否则，该投标文件将被拒绝。

27.   投标文件的提交

27.1  投标文件提交的收件人、截止时间及地点

收件人：安徽恒信造价咨询有限公司  

时  间：   2014年12月2日14时30分

地  点：滁州市南谯区招标采购交易中心第一开标室【乌衣镇法华路南谯政务新区政务服务中心（7#楼）三楼309室】

27.2  迟交的投标文件

27.2.1招标人在本须知第27.1款规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

28.   投标文件的补充、修改与撤回

28.1  投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

28.2  投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第25条、第26条和第27条有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充”、“修改”字样。

28.3  在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

五、开标、评标和定标

29.   开标

29.1  开标的时间和地点

29.1.1招标人按本须知第27.1条提交投标文件的截止时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

29.2  参与开标的监督部门

29.2.1参与开标的监督部门包括：招投标管理部门、监察部门、相关行政主管部门等。

29.3  对参加开标的投标人的要求

29.3.1 投标人的法定代表人（或委托代理人）及建造师应当参加开标会议。投标人在开标时必须携带（手持或封入投标文件袋中均视为携带）下列证件的原件，以供资格审查，否则，该投标人的投标文件将被拒绝。

（1）法定代表人证明和本人身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证)及建造师身份证；

（2）企业法人营业执照副本；

（3）企业资质证书副本；

（4）企业安全生产许可证；

（5）建造师注册证书；

（6）建造师安全生产考核合格证书；

（7 ）安徽省企业业绩信用管理手册（首次进皖的外省或部属企业暂不提供）；

（8）投标企业（包括滁州企业）必须提供单位所在地的县级以上建设行政主管部门出具的投标单位农民工工资支付信用证明；

（9）投标申请人的法定代表人(或委托代理人)和建造师须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的近半年来的养老保险证明。投标单位是事业单位的，投标单位是事业单位的，须由其主管部门出具证明。

对于未能提供以上（1）-（9）项全部有效证件原件或所提供的证件原件有不合格的投标申请人，其投标文件作废标处理。

只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的开标程序。

29.4  开标程序

①开标会议由招标代理机构：安徽恒信造价咨询有限公司 主持；

②监督部门对各投标人的法人代表（或委托代理人）身份证及第29.3.1款需带证件的原件进行验证确认；

③由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；

④经确认无误后，有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称和投标文件的主要内容；

⑤代理公司 对开标过程进行记录，并存档备查。

30.   评标

30.1  评标办法

30.1.1评标办法按招标文件的规定执行。

31.   无效投标文件

31.1  投标文件出现下列情形之一的，投标文件按无效投标处理（废标）。

逾期送达的或未送达指定地点的；

未按招标文件要求密封的；

无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

投标人名称或建造师与资格审查时不一致的；

未按招标文件要求提交投标保证金的；

工期或质量或投标报价不符合招标文件要求的；

⑧投标函报价未对招标人发包价进行确认的；

⑨法律、法规、规章和招标文件规定的其他废标情形。

32.   定标

32.1  中标候选人和中标人的确定

32.1.1中标候选人和中标人的确定原则及方法按本招标文件第二章评标办法中规定执行。

32.2  中标通知书

32.2.1中标人确定后，招标人将于7日内向工程所在地的县级及以上地方人民政府招投标监督管理部门提交施工招标情况的书面报告，并向中标人发出中标通知书。

32.2.2中标通知书须加盖招投标监督管理部门备案章后，方可发出。

32.2.3 招标人将在发出中标通知书的同时，将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。

32.3  中标价

32.3.1中标价即为招标人发布的发包价。

六、合同的授予

33.   合同授予标准

33.1  本招标工程的施工合同将授予按本须知第32条规定所确定的中标人。对于在合同授予前建造师有在建工程的投标人必须按有关规定办理变更手续。

34.   合同协议书的签订

34.1  招标人与中标人将于中标通知书发出之日起10日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同，并组织项目部、机械、施工人员进驻施工现场。同时，中标人须按时交纳足额的履约保证金到招标人指定的账户，并在签订合同时制定施工日进度计划交予招标人，若中标单位在施工过程中导致进度计划延迟施工在一周以上，招标人有权要求中标单位退出施工现场，并没收履约保证金。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

34.2  招标人如不按本投标须知第33条的规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，招标人应当按投标保证金的数额对投标人进行赔偿，给投标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

34.3  中标人如不按本投标须知第33条的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保金不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

34.4  中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

35.   履约保证金

35.1  履约保证金提交的数额和地点

数   额：             中标价*10%

收款单位：            另行通知

开 户 行：         招标人指定的开户行

帐    号：          招标人指定的账号

交纳时间：           签订合同前一天

35.2  若中标人不能按本须知第35.1款的规定执行，招标人将有充分的理由取消中标资格，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

35.3  履约保证金在工程竣工验收合格后15日内全部无息退还完毕。

附表一

滁州市建设工程造价计算程序表

| 序号 | 费用项目 |  |  | 计算方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程量清单项目费 |  |  | ∑（分部分项工程量×综合单价） |
|  | 其中 | 1、人工费 |  |  |
|  |  | 2、机械费 |  |  |
| 二 | 措施项目清单费 |  |  | （一）+（二） |
|  | - 施工技术措施 - 项目清单费 |  |  | ∑（施工技术措施项目清单）×综合单价 |
|  | 其中 | 3、人工费 |  |  |
|  |  | 4、机械费 |  |  |
|  | （二）施工组织措施项目清单费 |  |  | ∑（1+2+3+4）×费率 |
| 三 | 其他项目清单费 |  |  | 按清单计价要求计算 |
| 四 | 规费 | 1、社会保险费 | （1）养老保险费 | （1+3）×22% |
|  |  |  | （2）失业保险费 | （1+3）×3% |
|  |  |  | （3）医疗保险费 | （1+3）×10% |
|  |  | 2、住房公积金 |  | （1+3）×12% |
|  |  | 3、危险作业意外保险费 |  | （1+3）×0.8% |
| 五 | 人工费调整 |  |  | 总工日×37.00 |
| 六 | 税金 |  |  | （一+二+三+四+五）×规定 相应费率 |
| 七 | 建设工程造价 |  |  | （一+二+三+四+五+六） |

附表二

南谯区乌衣中心敬老院施工工程  清单计价(控制价)取费费率

| 定额 编号 | 项目名称 | 计算基数 | 建筑工程费率（%） | 装饰工程费率（%） | 安装工程费率（%） | 市政工程费率（%） | 园林绿化工程 费率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1、施工组织措施费费率 |  |  |  |  |  |  |  |
| A1-1 | 环境保护费 | 人工费+机械费 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |  |  |
| A1-2 | 文明施工费(非市区) |  | 3.2 | 3.1 | 1.5 |  |  |
| A1-3 | 安全施工费 |  | 3.0 | 2.5 | 1.6 |  |  |
| A1-4 | 临时设施费 |  | 4.8 | 4.0 | 4.2 |  |  |
| A1-1.1 | 扬尘污染防治增加费 |  | 2.0 | 1.0 | 0 |  |  |
| A1-5 | 夜间施工费 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| A1-6 | 缩短工期10%以内 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| A1-7 | 二次搬运费 |  | 0.9 | 1.9 | 0.6 |  |  |
| A1-8 | 已完工程及设备保护费 |  | 0 | 0.3 | 0 |  |  |
| A1-9 | 冬雨季施工增加费 |  | 1.3 | 1.3 | 1.1 |  |  |
| A1-10 | 定位复测点交场地清理费 |  | 2.0 | 1.6 | 0.4 |  |  |
| A1-11 | 生产工具用具使用费 |  | 1.8 | 1.9 | 0.9 |  |  |
| A2、企业管理费费率 |  |  |  |  |  |  |  |
| A2-1 | 民用建筑工程 | 人工费+机械费 | 19 | 18 | 水：23 电：25 |  |  |
| A3、利润率 |  |  |  |  |  |  |  |
| A3-1 | 民用建筑工程 | 人工费+机械费 | 13 | 10 | 水：9 电：13 |  |  |
| A4、规费 |  |  |  |  |  |  |  |
| A4-1 | 工程排污费 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| A4-2 | 社会保障费 |  |  |  |  |  |  |
| A4-2.1 | 养老保险费 | 人工费 | 22 | 22 | 22 |  |  |
| A4-2.2 | 失业保险费 | 人工费 | 3 | 3 | 3 |  |  |
| A4-2.3 | 医疗保险费 | 人工费 | 10 | 10 | 10 |  |  |
| A4-3 | 住房公积金 | 人工费 | 12 | 12 | 12 |  |  |
| A4-4 | 危险作业意外保险费 | 人工费 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |
| A5、税金 |  |  |  |  |  |  |  |
| A5 | 税金 | 税前工程造价 | 3.475 | 3.475 | 3.475 |  |  |
| A5-1 | 税费 |  | 3.349 | 3.349 | 3.349 |  |  |
| A5-2 | 水利建设基金 |  | 0.062 | 0.062 | 0.062 |  |  |
| A5-3 | 地方教育附加 |  | 0.064 | 0.064 | 0.064 |  |  |

第二章  评标办法

一  总  则

1.为进一步简化招标程序，提高建设工程招标工作的效率，结合本市实际，制定本办法。

2.本办法为本工程施工招标文件的组成部分。

3.本办法适用于单项合同估算在300万元以下的房屋建筑工程和市政基础设施工程。本办法采用随机抽取的方式确定中标人。

4.评标定标活动遵循公平、公正、公开的原则。

5.评标定标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。投标人如有采取任何方式干扰评标工作，一经发现即取消投标资格。

6.评标活动及其当事人应自觉接受依法实施的监督。

7.本工程评标定标程序：

7.1.组建资格审查委员会；

7.2.对投标进行资格审查；

7.3.推荐有效投标人；

7.4.随机抽取决定中标候选人

7.5.对中标候选人进行网上公示

7.6.确定中标人。

二  推荐中标候选人与定标

8. 资格审查委员会对各投标申请人的资格进行审查后，向招标人提交有效投标人名单。

8.1.投标人在投标时不需编制技术标和商务标预算书，但在投标函中需对招标人的发包价进行确认。否则，投标将被拒绝。

9. 在招投标管理机构与有关部门监督下，招标人将现场在通过评审合格的有效投标人中采用随机抽取的方式确定两名中标候选人，第一次抽中的为第一中标候选人，第二次抽中的为第二中标候选人，当有效投标人只有一名时，直接确定为中标候选人。

10.1招标人将中标候选人名单在南谯区招标采购网上公示，公示期满之后无异议的招标人将确定为中标人，并向中标人发出中标通知书。

11.中标价的确定：发包价即为中标价。

12. 当中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的或者中标被依法确认无效的，招标人可以在有关部门的监督下从余下的有效投标人中采用同样方法重新确定中标候选人。

中标人非因不可抗力原因放弃中标、未按照招标文件要求在规定期限内提交履约保证金的，没收投标保证金；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失。

13.中标通知书对招标人和投标人具有法律约束力。中标通知书发出后,中标人放弃中标项目的,无正当理由不与招标人签订合同的,在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的,或者拒不提交所要求的履约保证金;招标人可取消其中标资格,并没收其投标保证金;给招标人的损失超过投标保证金额的,中标人应当对超过部分予以赔偿,并承担违约的法律责任。

三  附   则

14. 本评标定标办法未尽事宜，按照法律、法规、规章、及有关规定执行。

第三章 合同条款

一、协议书格式

发包人（全称）                                           （协议书格式）

承包人（全称）                                            （协议书格式）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

工程立项批准文号：

资金来源：

二、工程承包范围按                           设计的本工程施工图纸和本工程工程量清单中的所有内容。

三、合同工期

开工日期：   年   月   日

竣工日期：   年   月   日

合同工期总日历天数     日

四、质量标准

工程质量标准：  符合国家质量验收合格标准

五、合同价款

金额（大写）：                元（人民币）

￥：                       万元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标书及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件、技术要求

7、图纸

8、工程量清单

9、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：       年     月      日

合同订立地点：

本合同双方约定：                 后生效。

发包人：（公章）                   承包人：（公章）

住所：                            住所：

法定代表人：                      法定代表人：

委托代表人：                      委托代表人：

电    话：                        电    话：

传    真：                        传    真：

开户银行：                        开户银行：

帐    号：                        帐    号：

邮政编码：                        邮政编码：

工商行政管理机关鉴证意见：        建设行政主管部门登记备案

经办人：     年    月    日        经办人            年    月

二、通用条款

使用建设部、国家工商行政管理局1999年12月24日印发的《建设工程施工合同（GF-1999-0201示范文本）》（建[1999]313号）第二部分通用条款。

三、专用条款

使用建设部、国家工商行政管理局1999年12月24日印发的《建设工程施工合同（GF-1999-0201示范文本）》（建建[1999]313号）专用条款（格式）。

1.   工程价款的支付

1.1工程预付款：   不预付工程款      。

1.2工程款支付：工程竣工验收检验合格后付合同价款的80%,经审计结束后付至审计结算价款的95%，剩余5%作为质量保证金。质量保证金在质保期（两年）满后一周内付清（无息）。

1.3甲方支付乙方工程款后，乙方也应及时支付各方面的工资、费用及材料等款项，如有投诉拖欠，甲方将从下一次工程款中扣除，并按有关规定直接支付投诉方，纳入乙方总工程款中结算。

2.   合同价款及调整

2.1本合同价款采用固定单价合同确定

2.2风险费用的计算方法：风险范围内的单价及有关费用的报价，不再调整，一次性包干。

2.3  结算价=中标价±工程量变更造价×0.85±合理工程索赔±暂定价调整

2.4风险范围以外合同价款调整方法

2.4.1  材料、施工机械使用费、人工费市场价格波动引起合同价的调整，执行招标文件第一章投标须知第22.2、22.3、22.4条规定。

2.4.4工程量变更造价：

2.4.4.1非中标人原因引起工程量变更，工程量按实调整。

2.4.2因业主原因引起的设计调整工程量清单内工程量变化，直接引用控制价电子版计价文件调整工程总造价。

2.4.3新增项目价格，按照控制价使用的消耗量定额、取费标准计算。

2.4.4工程量变化引起可调价格材料数量变化的，仍按控制价材料表中的价格计算，价差调整费用并入“材料价格调整”中计算。

2.4.5暂定价调整：以实际发生的工程量和签证价格计算。

2.4.6工程索赔引起合同价的调整

工程索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是由于对方责任所造成的实际损失，向对方提出经济补偿的行为。

索赔方依据合同约定和法律、法规的规定，按照索赔处理的原则和程序，在规定的时间内提出包括索赔事件、索赔理由、索赔费用及有效证据的索赔报告。被索赔方或其委托方应及时对索赔事件、费用、理由、证据进行调查、分析、判断及计算，核定索赔费用。凡索赔成立的，应按工程量清单项目漏项的合同价调整方式，进行调整。

2.4.7措施项目变动引起合同价的调整

2.4.7.1 由于承包人改变施工技术措施，造成的价格变动，合同价不予调整。

2.4.8工程量清单误差及其他调整见3.合同补充条款

2.5在合同工期内，除人工费和税金外，国家政策性调整一律不予调整。

3、 合同补充条款

3.1所有专业工程分包单位的选择必须经业主认可方为有效。

3.2项目技术负责人、质量安全员和中标的建造师必须常驻工程施工现场，并且每个月在现场时间不得少于20天，每天不少于8小时，未经发包人同意，不得擅自离开施工现场，否则从履约保证金中扣除1000元/人次。若建造师不到位，即为违约并从履约保证金中扣除2万元违约金。

3.3工程拖延施工工期的处理

因施工方原因造成工程不能按计划工期完成的，业主单位根据拖延工期的严重程度采用以下方法处理：

3.3.1督促施工单位采用突击方法赶工期；

3.3.2按拖延工期每天500元罚款，并直接从施工单位的履约保证金中扣除；

3.3.3对严重拖延工期，经业主多次督促，施工单位拒不执行的，业主单位报经区监察局、区建设局、区招标局、区财政局、区审计局等单位联席会议批准后，可中止施工合同，并和施工单位按进行清算，按已完合格工程量80%支付工程款，原施工企业退场。同时按原中标价格另选同样资质的施工队伍进场施工，原施工单位须无条件配合，不得以任何借口阻挠另选的施工队伍施工，不得向业主提出任何索赔要求。

3.4 本合同文本未尽事宜，由合同签定双方在发生时具体商定。

四、廉政合同

工程合同编号：

廉政合同编号：

工 程 项 目 建 设

廉

政

合

同

工程项目建设的基本情况

| 建设单位（甲方） |  |
| --- | --- |
| 中标单位（乙方） |  |
| 工程名称 |  |
| 投资计划批准 机关及文号 |  |
| 资金来源 |  |
| 招标组织形式 |  |
| 工程造价（或预算价） |  |
| 最高限价 |  |
| 中 标 价 |  |
| 中标建筑面积 |  |
| 建设工期 |  |
| 建设地点 |  |
| 招标方式 |  |

为加强建设工程领域中的廉政建设，规范工程建设单位、中标单位双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据《反对不正当竞争法》、《建筑法》、《招标投标法》等法律法规和廉政建设有关规定，特订立本廉政合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家关于市场准入、勘测设计、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规及相关政策，以及廉政建设的各项规定；

（二）严格执行本项目甲乙双方签订的施工合同文件，自觉履行合同；

（三）业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），双方人员不得为获取不正当的利益，就工程费用、材料供应、工程量变更、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，而损害国家和集体利益、违反工程建设管理规章制度；

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政公示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违反本合同行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的责任

甲方的领导和从事该工程项目的工作人员，在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不准在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用；

（二）不准参加乙方安排的超标准宴请和健身、娱乐等活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等；

（三）不准要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便；

（四）配偶、子女不得从事与乙方承包本工程有关的设备材料供应、工程分包、劳务等经济活动；

（五）不得以任何理由向乙方推荐分包单位或要求乙方购买项目合同规定外的材料、设备和服务等。

第三条  乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由、任何形式向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品等；

（二）不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用；

（三）不准以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及健身、娱乐和旅游等活动；

（四）不准为甲方单位和工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品和装修住房等。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员违反本合同第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；

（二）乙方工作人员违反本合同第一、第三条责任行为的，可由有关行政主管部门对乙方给予扣减应付工程款的1%-3%（从工程项目质量保证金中扣），或者中止工程项目建设合同，并按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方可以提请相关监督管理部门给予“禁止乙方一至三年内参与南谯区招标采购活动”的处罚；

（三）乙方如将部分辅助项目合法分包的，乙方有责任向分包方交待本合同的具体内容，并严格执行本合同之规定；

（四）甲方人员向乙方索贿，经乙方或其他线索检举，凡举报属实的，由查办案件的机关（单位）依照有关规定对举报人实行奖励；

（五）乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员、工程监理、财务审计及中介方人员，被纪检监察机关或司法机关立案查实的，甲方有权中止工程建设合同。由此给甲方造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担，可在工程结算款中扣除；

（六）甲乙双方人员赠送、贿赂、接受或索要钱物的行为，如果一方发生，另一方当事人应立即主动报告本单位领导和南谯区纪委监察局或向检察机关举报。对不主动报告情况的有关人员，一经查实，视情节轻重给予批评教育、党纪政纪处分、依法追究刑事责任；

（七）凡是未按规定签定《工程廉政合同》的工程项目，相关监督管理部门不予办理工程建设项目施工许可证等相关手续，甲方不得擅自同意乙方进行施工（勘察、设计、监理、审计、评估）。违者将由南谯区纪委监察局追究党纪政纪责任；

（八）工程竣工验收时，甲方要填写《工程建设廉政合同履行情况报告表》，报南谯区纪委监察局签署意见后，方可办理竣工验收手续，否则不予办理。

第五条  双方约定：本合同由南谯区纪委监察局监证，并对本合同履行情况进行监督检查。

第六条  本合同作为附件，与主合同具有同等法律效力，甲乙双方签署后立即生效。

第七条  本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格、工程资金结清时止。

第八条  本合同一式五份，由甲乙双方各执一份，南谯区纪委监察局一份，区住房和城乡建设局一份、区招标采购管理局一份。

甲 方 单 位：（盖章）                       乙 方 单 位：（盖章）

法定代表人：	                             法定代表人：

或委托代理人：                             或委托代理人：

地       址：                              地        址：

电       话：                              电        话：

年   月   日                               年   月   日

监督机关: （盖章）

举报电话 :

年   月   日

工程建设廉政合同履行情况报告表

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 建设单位 |  |
| 报告时间 |  |
| 甲 方 廉 政 合 同 履 行 情 况 | 年 月 日（签章） |
| 乙 方 意 见 | 年 月 日（签章） |
| 纪 检 监 察 机 关 意 见 | 年 月 日（签章） |

第四章  技术规范、设计文件

一、本工程采用的主要技术规范

1、《城市道路设计规范》                     CJJ37-90

2、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》       JGJ50-2001

3、《筑工程施工质量验收统一标准》           GB50300-2001

4、《建筑设计防火规范》                     GBJ16-87

5、《建筑装修工程质量验收规范》             GB50210-2001

6、其他现行的有关规范、行业标准。

7、如国家对上述标准规范有调整，按最新标准和规范为准

第五章  工程量清单

本工程工程量清单     另 附 。

第六章  投标文件商务标格式

一、授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托        （单位名称）   的     （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加      招标人     的

工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

授权代理人：        （签字或盖章）

投  标  人：           （盖章）

法定代表人：        （签字或盖章）

日      期：              年    月    日

二、诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；

八、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；

九、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十、如我公司中标，保证中标的建造师无在建工程；或如该建造师有在建工程，保证在合同签订前按有关规定办理建造师变更手续并备查；

十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照《滁州市招标采购活动投诉处理暂行办法》要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

十二、如我公司中标，保证在签订施工合同前严格按滁州市建设委员会滁建管【2012】23号文件要求办理“一卡通”手续；

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

投标单位（公章）：          法定代表人（签字或盖章）：

二○一四年    月    日 (开标日期)

三、投 标 函

致：        （招标人）

1、根据你方招标工程项目编号为         的                 工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以招标人发布的本工程发包价为投标总报价的投标总报价（含人工费调整）承包上述         工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

- 我方已详细审核全部招标文件及有关附件，承诺招标文件及有关附件中所有条款。

3、一旦我方中标，我方将派出           建造师为本工程负责人，保证在接到开工通知书后     日内开始本工程的施工，并在       个日历天（工期）内完成本合同的施工，工程质量达到           标准，并移交整个工程。

4、随本投标书，我方同时按照招标文件的要求提交       万元的投标保证金。如果我方在本投标书有效期内撤回投标书，或在中标通知书下达后      天内未能或拒绝签订合同书，或自行转标，贵单位有权没收投标保证金，并另选中标单位。

5、如果我方中标我方将按照招标文件的规定提交        万元作为履约担保。工程验收合格后，方可退还。

投标人：                              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：            电话：        传真：

日期：           年            月             日

附件：

投标保证金退还声明

投标项目名称：

项目编号：

我单位投标（信用）保证金到期后请汇至如下帐号：

收款单位：

开 户 行：

银行帐号：

电    话：

地    址：

纳税人识别号（税号）：

投标单位：                        （公章）

备注：1、本表在递交标书时交于代理公司工作人员（手持递交）。

2、收款单位名称必须与投标单位名称一致，否则由此造成的保证金无法退还或迟延退还，招标单位概不负责。

- 招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

我单位对乌衣镇中心敬老院宿舍施工工程的施工招标文件进行确认。 招标单位：滁州市南谯区民政局 委托代理人：李家荣 联系电话：18905509428 （单位盖章） 2014年11月12日

招标代理机构：安徽恒信造价咨询有限公司 经办人：邓晓春、张夏骄 联系电话：0550-3058649、15955013042、18155023588 （单位盖章） 2014年11月12日

招投标监督管理机构：滁州市南谯区招标采购管理局 经 管 人：张何平 丁义旗 联系电话：0550-3022569 0550-3021600 （单位盖章） 2014年11月12日