安徽谷顶粮油有限公司6#-10#仓库、车间及附属工程监理项目

招 标 文 件

项目编号：czgc201510-036

招  标  人 ： 安徽谷顶粮油有限公司（盖章）

招标代理机构：安徽佳诚工程咨询有限公司 （盖章）

发  布 日 期：            2015年11月

一、项目概况：

1、建设单位：安徽谷顶粮油有限公司

2、计划工期：  本工程以施工招标工期为准。开工日期以开工报告为准。

3、招标项目名称：安徽谷顶粮油有限公司6#-10#仓库、车间及附属工程监理项目

4、招标项目内容：参与本工程的施工准备阶段，协助招标人开展上述前期工作，接受招标人安排履行项目各项前期手续、施工阶段、竣工结算阶段、保修阶段（缺陷责任期）的监理服务以及国家法律法规规定的其他监理服务。

5、标段划分：一个标段

6、招标项目规模：安徽谷顶粮油有限公司6#-10#仓库、车间及附属工程监理项目，工程估算价约1500万元。建筑面积约8200㎡，以实际开工建设的面积与投资为准。招标项目为上述工程的建筑、装饰、安装及配套附属设施工程等施工监理服务

7、招标项目资金来源：  自筹资金

8、招标项目实施地点：滁州市南谯区内乌衣镇双庙村

9、项目建安预算：工程估算价约1500万元，监理费用估算价约12万元

10、监理费：固定费率0.8%。监理费用=本工程施工结算总价×中标费率。

11、质量要求：工程质量必须达到国家工程施工质量验收 合格 标准。

二、资质要求：

1、投标人需具有工程监理综合资质或房屋建筑工程乙级及以上监理资质企业；

2、拟派总监理工程师必须持有建设行政主管颁发的在本单位注册的房屋建筑工程专业国家级注册监理工程师证书；

3、投标人及拟派总监理工程师必须提供检察机关出具的“近三年无行贿犯罪行为证明”；

4、根据《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定（法释[2013]17号）》第六条规定，投标人及其法定代表人、项目负责人在人民法院公布的失信被执行人名单中不得参加投标；

5、本项目不接受联合体投标

三、报名或领取招标文件方式及时间：

1、报名时间：招标文件发布时间—开标截至时间

2、报名方式：网上报名

3、招标文件领取方式：网上下载

4、投标人必须报名并下载招标文件，否则投标文件将被拒收。

四、重要说明：

1、本项目只接受滁州市公共资源交易中心信息库中已注册并且审核通过企业报名，未入库的投标人请及时办理入库手续（办理注册备案请登陆滁州市公共资源交易网-投标企业注册备案-备案入库须知查询。网址：http://www.czzbcg.com/czztb/InfoDetail/?InfoID=e5ac94e3-6b0b-4461-b0c2-a937b66a6559&CategoryNum=008）。联系人：张工：0550-3801701、王工：0550-3019013。因未及时办理入库手续导致无法报名的，责任自负；

2、企业报名程序请登陆登陆滁州市公共资源交易网（www.czzbcg.com）办理（具体操作步骤和程序请参见“投标企业注册备案”栏目--“企业报名操作手册”）；

3、对于安徽省省外建设工程企业，资质要求按照“滁招管综﹝2013﹞9号”文件执行。网址：http://www.czzbcg.com/czztb/infodetail/?infoid=b0cfaff4-c6d1-4f78-9230-59b09cec2729&categoryNum=013。

4、投标人禁止使用相同的MAC地址进行投标报名，一经发现，做废标处理。

5、投标人必须报名并下载招标文件，否则投标文件将被拒收。

6、投标企业被县级（含）以上行业行政主管部门或招投标综合监督管理部门暂停投标资格且开标日在处罚期限内的，一律限制进滁交易资格，不得参加我市公共资源交易项目招投标活动，若中标取消中标资格。

五、开标：

1、参加本工程投标的监理单位，其法定代表人（或委托代理人）和拟派的总监理工程师必须准时参加本工程开标会。若由于投标人原因，其法定代表人（或委托代理人）和拟派的总监理工程师未能准时参加开标会或未当场出示本人身份证明的，作自动弃权处理。

2、参加投标的单位在资格审查会时须提交以下资格审查申报资料一式四份，正本一份，副本三份（注：“申报资料封面”必须加盖投标单位法人公章和法定代表人签章）：

（1）封面（须加盖投标单位法人公章和法定代表人签章）；

（2）法定代表人证明和本人身份证复印件（或法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件）（须加盖投标人公章）；

（3）法定代表人（或授权委托人）及拟派总监理工程师须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的近半年来养老保险证明复印件，投标申请人是事业单位的，须由其主管部门出具证明（须加盖法人公章）；

（4）企业资质证书副本复印件（须加盖法人公章）；

（5）企业营业执照副本复印件（须加盖法人公章）；

（6）监理组织架构、监理人员名单及上岗证复印件(须加盖法人公章)；【总监 1 人（总监须具有国家级注册监理工程师执业资格），专业监理工程师不得少于 1 人（具备省级及以上监理工程师资格，土建专业一人，省级监理工程师的专业以注册专业或学历专业为准，以学历证书证明其专业的，除需提供省级监理工程师证书原件外，还需提供学历证书原件，未按要求提供证书原件或经评标委员会一致认定为不合格的，投标按无效处理）。其他监理员不得少于 1人。监理员必须具有在本单位注册的省建设厅或省监理协会颁发的上岗证书；现场监理人员不得随意更换或减少。】；

（7）拟派本项目总监理工程师有效身份证、注册执业证书复印件，且其注册专业为房屋建筑工程，注册执业单位为投标单位。（外地企业可在中标后办理进滁备案手续）（须加盖法人公章）；

（8）投标人及拟派总监理工程师师必须提供检察机关出具的“近三年无行贿犯罪行为证明”

（9）随机摇号方式监理投标确认函（按给定的格式填写，并按要求签字盖章）；

（10）诚信投标承诺书（按给定的格式填写，并按要求签字盖章）。

（11）无失信被执行行为承诺书（须加盖投标单位公章）

（12）投标人拟派总监不多于1个在建工程的书面承诺书原件（须加盖投标单位公章）；

上述第（4）至（5）条资格审查中涉及到的投标单位需要提供企业的相关证书，公证件的效力等同于原件。

以上资料须以A4纸制作并装订成册，密封包装。若未按以上要求编制、装订成册、密封包装的将不予接收。以上（2）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）、（8）项要求的证书、证明材料必须在开标前资格审查时携带原件审核，若在资格审查时未能当场出示任何一项以上证书、证明材料原件的，其资格审查不通过。【手持或封入袋内视同携带】。

3、按照招标公告规定需在符合性审查现场核验的资料，投标人应当在现场出示并一次性核验。资格审查申报资料一经开封，如未能一次性按规定全部出示所有需核验的证书、证明资料原件，则按资格审查不合格处理。

5、投标人没有处于被当地建设行政主管部门取消或暂停投标资格的处罚期内；

6、投标文件提交截止时间及地点

本次招标在报价前不接受报名登记。

时间： 2015 年 11 月 26 日 15 时 00 分

地点：滁州市公共资源交易中心（滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦二楼第二开标大厅）；

7、报价函及相关文件资料一式四份(一个正本、三个副本)密封后递交滁州市公共资源交易中心第二开标大厅。

8、评标办法：对通过资格审查和评审的投标人现场抽签决定一个中标候选人，第一次抽中的为第一中标候选人。通过资格审查的投标人只有一个的，直接确定为中标候选人；通过资格审查的投标人有两个及以上的，则由招标人抽签确定中标候选人名次。

9、定标：中标候选人确定后，招标人应将中标候选人名单在 滁州市公共资源交易网（www.czzbcg.com）公示3个工作日。中标候选人名单公示3个工作日后，若招标人未接到投诉或招投标监督管理部门未通知招标人在招标投标活动中有违法行为的，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或经查实，有弄虚作假行为、其他虚报投标资料、其他不良记录等违背招标文件的，招标人将依法重新组织招标。

- 六、投标保证金的缴纳方式：

1、投标保证金：2400元整，开标现场以现金形式缴纳至招标人处（需密封，并注明公司名称）

开标现场以现金方式缴纳至招标人。开标结束后退还未中标人，中标人投标保证金直接转为履约保证金（多退少补），未按照要求缴纳投标保证金的投标将被拒绝。

2、投标人出现下列情况，其投标保证金将被没收。

（1）凡是通过资格审查的合格投标人，没有正当理由不得放弃投标，否则，招标人将被没收其投标保证金；

（2）投标单位在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标文件；

（3）中标单位未能在规定期限内提交履约保证金，或签署合同协议；

（4）在招标活动中有违规和违法行为；

（5）法律法规规定的其它情形。

3、履约保证金的缴纳及方式：

（1）履约保证金金额：中标价(施工中标价*中标监理费率)的10%，

（2）履约保证金须打入以下账户。

户名：滁州市南谯区公共资源交易监督管理局

开户银行：中国建设银行滁州南谯政务新区支行

账号：3400  1739  0080  5250  0044

缴纳时间：施工（采购）合同签订前

联系电话：3021976、3022579

履约保证金在完成全部工程并验收合格后，一周内全额无息退还。

七、其他事项：

1. 投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能供报价人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人因自身原因未到供场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，投标人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

2、付款方式：根据工程形象进度每两个月支付一次监理费用，每次按已完成验收合格工程量价款的75%支付监理费用，工程竣工验收合格付至监理费用的80%，办理工程竣工验收备案手续并结算审核后，付至监理费用的95%，剩余5%作为工程质量保证金，工程质量保修期（从验收合格之日起计算）满后二周内付清。监理单位必须按时按规定提供发票。该项目应缴、可缴本级财政的税收，必须全部在南谯区缴纳，否则不予办理竣工结算。

3、监理酬金：固定费率0.8%，监理费用=本工程施工结算总价×中标费率，按固定费率包干,监理费率结算不做调整。投标人须在随机摇号方式监理投标确认函中对费率承诺同意。否则，投标将被拒绝。

4、承担工程施工监理的监理机构须进驻现场，实行总监负责制，总监必须履行总监职责，总监每周必须主持召开两次以上工作例会，投标人拟派的总监理工程师在合同工期内每周在岗时间不得少于2天，每天在岗时间不得少于8小时，特殊情况应随叫随到，处理相关事宜。专业监理工程师和监理员在合同工期内必须每天都在岗，每天在岗时间不得少于8小时。

5、本招标文件作为监理合同的组成部分。

6、本工程招标代理费用由中标单位在获取中标通知书时向代理公司支付，收费标准执行滁招管【2014】5号文件，，不足叁仟元按叁仟元收取。。

7、项目答疑及澄清: 如投标人对招标文件有疑问，请于2015年 11月11 日17时前将疑问内容以电子邮件形式发送至jczb3030254@163.com(安徽佳诚工程咨询有限公司电子邮箱)，招标人将在2015年11 月 13日17时后以澄清公告形式在滁州市公共资源交易网（www.czzbcg.com）“澄清变更答疑招标文件图纸下载”处予以公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。

八、通用条款

见建设工程委托监理合同第二部分通用条款

九、专用条款

第一条　本合同适用的法律及监理依据：中华人民共和国《建筑法》、中华人民共和国《合同法》；国家计委《工程建设监理规定》和省、市主管部门发布的法律法规。

该工程项目的上级各部门的批准文件；国家有关法律、法规；建筑工程贯彻的标准、规范和规程；工程设计文件；工程承包合同等。

第二条　监理范围和监理工作内容：工程施工阶段及保修阶段全过程监理，对工程进行进度、质量、投资三控制和合同、信息管理、安全生产监督及协调施工现场各方关系等。

1、协助委托人与施工单位签定施工合同；

2、协助委托人做好开工前的准备工作；

3、协助委托人确定分包单位；

4、审定施工单位的施工组织计划，并编写有针对性的监理细则；

5、协调各施工单位各工种间的配合；

6、参与有关材料、设备供货厂家的考察、订货及生产过程的监督检查；检验其合格证、质保书及试验报告等；核定施工单位开具的材料设备清单，检查工程所用材料、构件、设备的规格、质量、数量，并对质量有疑问的材料，采取实物抽样复试，不合格的材料不得用于工程。材料的价格控制，乙购材料、设备价格的签证。

7、主持工程图纸会审，确认工程设计变更及签证、核定工程量，且每周定期主持召开监理例会，并整理会议纪要。

8、审定施工进度计划，督促工程施工进度。负责检查工程质量，采取实物见证送样，抽样数据并记录。

9、组织工程初验，并提出整改意见报委托人，最后参加工程竣工验收，并由总监签署竣工报告。

10、督促履行工程承包合同，主持协商合同条款变更，协调双方的争议。

11、根据合同付款方法，由总监出具工程付款签证。定期报送监理月报，记录监理日志。根据情况需要，不定期出具监理业务范围内的专项报告（包括质量分析报告）。

12、核定工程变更工程量及价款，须经业主认可后生效。

13、督促施工承包单位依约进行工程验收及保修。

14、监理动态管理贯彻始终，建立监理工作台账制度。

第三条　外部条件包括：委托人负责与主管部门、规划、环保及水电等管理部门的关系协调，以确保施工的正常进行。委托人负责本工程项目的可行性研究及报批；场地“三通一平”工作；确定设计单位并完成方案和施工图的设计；施工占地的申请与报批，以及与建设主管部门、当地质量监督部门、招标局、工商局、消防、交通管理、供水、供电等部门的关系沟通等。

第四条　委托人应提供的工程资料及提供时间：

1、提供项目批文及《建设工程规划许可证》；

2、在本合同签定的一周内委托人提供工程地质勘察报告；

3、在施工前提供与设计、施工单位和材料、设备供货单位签定的合同文件附件。

第五条　委托人应在  3  天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。

第六条　委托人的常驻代表为

第七条　监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失[累计赔偿额不超过监理报酬总数（扣税）]：

赔偿金＝直接经济损失*1%（扣除税金）

第八条  委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬：

1、本工程监理费用=本工程施工结算总造价×中标费率。不因本工程延期支付任何费用。

2、监理费酬金支付如下：根据工程形象进度每两个月支付一次监理费用，每次按已完成验收合格工程量价款的75%支付监理费用，工程竣工验收合格付至监理费用的80%，办理工程竣工验收备案手续并结算审核后，付至监理费用的95%，剩余5%作为工程质量保证金，工程质量保修期（从验收合格之日起计算）满后二周内付清。监理单位必须按时按规定提供发票。该项目应缴、可缴本级财政的税收，必须全部在南谯区缴纳，否则不予办理竣工结算。

3、若单个项目工程质量在经有合法资质检测单位的检测后达不到合格标准的，则扣除监理总费用的5%。

第九条　双方同意用  人民币  支付报酬，按     汇率计付。

第十条　奖励办法：  无。

第十一条　本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意向滁州市人民法院起诉。

附加协议条款：

1、在合同签字生效后一周内，监理人应组成以      为总监的项目监理班子投入工作，同时将监理人员名单，各自分工报送委托人。

2、监理人为其现场人员人身安全投保，以防意外安全事故发生。

3、任何需委托人决定的事项，监理人必须事先提出书面报告或口头请示并在48小时内补写书面报告，委托人需在收到报告后72小时内答复，否则视为委托人许可。

4、在监理行使职权的24小时前，委托人对监理人的授权应以书面形式通知本工程的施工单位，同时抄送监理人，并在授权范围内支持监理工程师的工作，维护监理工程师在现场的权威。

5、委托人对该工程施工监理范围内任何工程款的支付，须持有总监的付款签证后，方予以支付。

6、所有修改变更、月工程形象进度核定及主材消耗量，均应在月底前三天核报委托人，并作为决算资料。

7、每月进场的地材数量和质量应及时检查核定后报委托人。

8、总监必须按承诺常驻现场，未经建设单位批准，不得随意离开工地，所有关键事宜如对投资、质量、工期有重大影响的签证文件由总监审核并经发包人同意后签发，否则委托人有权对监理人进行罚款。

9、因施工方原因延误工期及监理人对工期控制不严，使本工程在规定时间内不能竣工，每延误14天按监理费的10%向业主支付违约金，违约金限额为合同价30%。非监理人及施工方原因工期延误的除外。

10、隐蔽工程及重要部位施工时，旁站工程师必须保证跟班监理并做好监理检测记录和抽检试验记录。委托人在查看现场时如三次发现施工现场无旁站工程师，委托人有权对监理单位进行相应的处罚并要求更换人员。

11、投标单位中标后，进入施工现场的所有监理人员（包括总监），必须是投标书中所报的监理人员（即资格审查所报的监理人员）。如未经委托人书面认可擅自更改监理人员，将按如下规定予以处理：

投标人更换总监的，业主有权终止合同，并没收履约保证金；

其他监理人员更换1人扣罚监理合同费用的10%，更换2人（含2人）以上的，业主有权终止合同，并没收履约保证金。

合同补充条款

1、强化监理合同备案管理及项目监理押证制度。

本工程建设工程监理合同实施备案制度和项目总监及相关监理人员押证制度，未按要求进行监理合同备案和项目总监及相关监理人员押证的，不得进场开展工程监理。

- 建立监理合同备案制度，建设单位在办理施工许可手续时，需对《建设工程委托监理合同》原件在行政服务中心建委窗口进行备案。

- 本项目在办理《建设工程委托监理合同》备案手续时，应对项目监理机构总监及相关监理人员监理证书原件进行押证，上岗证原件统一存放在行政服务中心建委窗口，待工程竣工验收后，经工程质量监督机构审查同意后领回；工程因故停工终止监理合同的，须凭建设单位有效证明和工程质量监督机构的审查同意方可领回上岗证件。项目总监（总监代表）原则上不得变更，特殊情况经过建设单位同意后方可到市建筑工程管理处办理变更手续,并应承担10%的违约金。

2、加强项目管理，实行持证上岗制度。

- 监理企业要按照招标文件和合同的要求，设置项目监理机构，并保证项目监理人员专业配套，人员到岗，质量、安全保证体系健全。所有监理人员必须持在本单位注册的监理证书方可上岗。监理人员所担负岗位的专业应与其技术职称或岗位证书专业基本一

- 致（具体人员配备不得低于招标文件的规定）。否则业主有权终止合同并没收履约保证金。

- 3、加强工程施工现场监理行为管理。

- ①、总监、专业监理工程师和监理员在开展监理工作前必须明确具体工作职责及签字权限，并建立完善的质量、安全保证体系和工程造价控制体系。

- ②、总监应参加项目监理规划、项目监理实施细则的编制，审查分包单位资质，并提出审查意见；主持监理工作会议，审定承包单位提交施工组织设计、技术方案；审查分部工程和单位工程的质量检验评定资料，组织监理人员对工程项目进行质量安全检查，组织参加基础、主体，节能分部工程及单位工程的竣工验收，因故不参加的责令重新组织验收，并在工程建设监管信息系统上进行通报，将其列入监理企业及个人不良行为记录。

- ③、承担工程施工监理的监理机构须进驻现场，实行总监负责制，总监必须履行总监职责，总监每周必须主持召开两次以上工作例会，总监不得同时离开工程现场，总监不在现场，必须由总监代表代为履行其职责，总监理工程师在合同工期内每周在岗时间不得少于2天，每天在岗时间不得少于8小时，特殊情况应随叫随到，处理相关事宜。其它监理人员的出勤率应达100%，否则业主应根据监理合同进行违约处罚，直至清退出场。

- ④、监理企业应当依照法律法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，对施工质量安全、工期和造价实施监理，并对其承担监理责任。监理企业应将工程监理过程中发现的建设单位、勘察设计单位、施工单位、工程检测单位违反工程建设强制性标准，以及其他不严格履行其质量责任的行为，及时发出整改通知或责令停工。制止无效的，应报告建设行政主管部门。对违反工程建设强制性标准，以及其他不严格履行其质量安全责任的行为，不及时发出整改通知或责令停工，制止无效且不报告或虚报、瞒报、迟报、拒报建设行政主管部门的，一经查实，建设行政主管部门将按诚信管理办法计入监理企业不良行为记录，情节严重的，将立案查处。

- 4、监督处罚。

- ①、监理企业受聘于业主单位，与业主单位是合同关系，监理企业设在施工现场的监理机构及其人员必须接受业主单位的监管，业主单位是现场监理机构监管的责任单位。业主单位应定期检查现场监理部关键岗位人员是否按本办法和合同要求足额配备到位，各关键岗位人员是否为本单位持相应上岗证人员，是否在岗履职，并形成监督检查记录。施工现场监理人员在岗人数少于工程进度必须配备的监理人数时，视为监理人员缺岗。业主单位发现监理人员一次（含一次）以上缺岗的，对监理企业处罚500元/次的违约金，三次（含三次）以上缺岗的，对监理企业处罚5000元/次的违约金；五次缺岗的，对监理企业处罚10000元的违约金；终止监理合同，清退出场，并承担由此造成的经济损失。业主单位应将被清退出场的监理企业，上报建设行政主管部门，将该企业列入黑名单。

- ②、驻施工现场的监理机构，实行总监负责制，业主单位应加强对总监的监管。总监应常驻现场，未经业主批准擅自脱岗或未按规定召开工作例会的，未履行自身职责的，每次处罚1000元违约金，出现三次以上的，业主应报请建设行政主管部门给予不良记录，并有权责成监理企业更换总监。

- ③、业主单位发现监理单位未按要求健全监理日志、台帐、会议纪要、安全资料不齐全等，处罚500元/次的违约金；监理资料未按有关规定编制，与工程进度不同步，资料出据不及时，与工程实体不相符的，处罚500元/次的违约金；工程资料不完善，伪造资料报告或伪造检验结论的，处罚5000－20000元/次的违约金，业主单位应报建设行政主管部门立案查处。

- ④、业主单位发现监理机构和人员渎职行为证据确凿的，对直接责任监理人员处罚1000－2000元/次的违约金，对监理企业处罚5000－10000元/次的违约金。造成重大损失的，业主单位除按相关规定索赔外，报建设行政主管部门立案查处，触犯法律的，移交司法机关处理。

- ⑤、业主单位就工程质量、工期、安全、造价控制等内容与监理企业制定相关的补充协议，作为监理合同的一部分，明确监理责任以及违约处罚。

- ⑥、建设行政主管部门组织各类不定期检查时，应将现场监理部关键岗位人员配备，到岗履职情况作为检查重点，发现现场监理部人员配备不达标，擅自更换，不到岗，不按规定履行职责，应责令其改正，并按规定给予监理企业及其相关责任人员记建筑市场不良行为记录；监理人员未能履行自己的职责，造成不良影响的，由建设行政主管部门予以警告，责令限期改正，处以1万元以下的罚款。情节严重的，依法立案予以行政处罚。

- ⑦以上条款中总监及各监理人员因缺勤及未履行自身职责的，业主有权责令更换人员外，并对监理机构处以罚款（更换总监伍万元，其他监理人员贰万元整）。

授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托        （单位名称）   的     （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加     招标人     的      （项目名称）       的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

授权代理人：        （签字或盖章）

投  标  人：           （盖章）

法定代表人：        （签字或盖章）

日      期：              年    月    日

随机摇号方式监理投标确认函

致：                      （招标人） ：

1、根据你方招标公告 安徽谷顶粮油有限公司6#-10#仓库、车间及附属工程监理项目工程招标文件，对招标公文件等招标资料研究后，我方愿意按照招标文件要求，响应摇号方式确定中标人。

2、我方承诺参与本工程的施工准备阶段，协助招标人开展上述前期工作，接受招标人安排履行项目各项前期手续、施工阶段、竣工结算阶段、保修阶段（缺陷责任期）的监理服务以及国家法律法规规定的其他监理服务。

3、我方承诺同意监理费率  固定费率0.8%  ，不作调整。监理费用=工程结算造价*0.8%

4、我方资质为              。如我方中标，我方保证本工程不转包、分包。

5、如我方中标，我方拟派      为本工程项目总监，在本工程竣工前不予变更。

6、你方中标通知书及本确认函将成为约束双方合同文件的组成部分。

7、我方将与本确认函一起，提交人民币       元作为投标保证金

投标人： ( 盖章 )           ；

单位地址：                 ；

法人代表或委托代理人：（签字或盖章）

邮政编码：          电话：         传真：

开户银行名称：             开户银行帐号：

开户银行地址：

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；

八、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；

九、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十、如我公司中标，保证中标的建造师无在建工程。或如该建造师有在建工程，保证在合同签订前按有关规定办理建造师变更手续并备查；（本条不采用）

十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照《滁州市招标采购活动投诉处理暂行办法》要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

十二、如我公司中标，保证在签订施工合同前严格按滁州市建设委员会滁建管【2012】23号文件要求办理“一卡通”手续；（本条不采用）

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

投标单位（公章）：          法定代表人（签字或盖章）：

- 无失信被执行行为承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

本公司、公司法定代表人及项目负责人行为遵守法律法规规定，不在人民法院公布的失信被执行人名单中，愿意接受社会各界监督。

本公司、法定代表人及项目负责人若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标单位（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

投标单位承诺书

我单位承诺拟派的本项目的总监理工程师不多于1个在建工程。

特此承诺

投标单位（盖公章）

招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

我单位对安徽谷顶粮油有限公司6#-10#仓库、车间及附属工程监理项目的招标文件进行确认。 招标单位：安徽谷顶粮油有限公司 经办人：徐健 联系电话：13329008888 （单位盖章） 2015年11月3日

招标代理机构：安徽佳诚工程咨询有限公司 经办人： 胡力、王菁 联系电话：0550-3030626 、18755017959 、15212021089 （单位盖章） 2015年 11月3日