天长市市区数字化城市管理信息系统工程监理服务项目

招 标 文 件

项目编号：TCZBCG-20150137

招标人：天长市城市管理行政执法局           （盖单位章）

招标代理机构：安徽圆方建设咨询有限公司      （盖单位章）

发布时间：  2015 年  11 月 13日

目  录

第一章  招标公告   ……………………………………………………………………3

第二章  投标须知   ……………………………………………………………………6

一、投标人须知前附表 …………………………………………………………6

二、投标须知

（一）总  则 ……………………………………………………………………9

（二）招标文件 …………………………………………………………………11

（三）投标文件的编制…………………………………………………………12

（四）投标文件的密封和递交…………………………………………………15

（五）开标、评标和定标………………………………………………………15

（六）合同的授予………………………………………………………………19

（七）纪律和监督………………………………………………………………19

（八）质疑和投诉………………………………………………………………20

第三章 评标办法 ………………………………………………………………………20

- 总  则 ………………………………………………………………………21

- 投标文件初审 ………………………………………………………………21

- 投标文件的澄清和补正 ……………………………………………………23

- 推荐中标候选人 ……………………………………………………………24

第四章  技术服务要求  ………………………………………………………………26

第五章  合同条款及格式  ……………………………………………………………30

第六章  投标文件格式文本  …………………………………………………………35

一、投标文件一（资格证明文件 ） ……………………………………………35

二、投标文件二（商务标文件）…………………………………………………40

第七章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认……………………………47

第一部分 招标公告

| 项目名称 |  | 天长市市区数字化城市管理信息系统工程监理服务项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | TCZBCG-20150137 |  |  |
| 招标人 |  | 招标人：天长市城市管理行政执法局 联系人：李振华 联系电话：18098406111 地址：天长市学府路 |  |  |
| 招标代理机构 |  | 名称：安徽圆方建设咨询有限公司 地址：天长市新河南路紫薇苑小区8幢204-205室 联系人：周 伟、胡笑笑 联系电话：0550-7555789 |  |  |
| 项目地点 |  | 安徽省天长市（招标人指定地点） |  |  |
| 招标方式 |  | 公开招标 |  |  |
| 投标人 资格要求 |  | 投标人资格条件： （1）投标人须具备国家工业和信息化部信息系统工程监理乙级及以上资质； （2）拟派项目负责人1人；必须具备信息系统项目管理师、信息系统工程监理工程师资格和电子信息类中级及以上职称、且从事信息系统工程监理工作不少于2年； （3）拟派监理人员1人；必须具备信息系统项目管理师或者信息系统监理工程师证书； （4）拟派项目负责人及投标人近五年（2010年10月30日至2015年10月31日）内承担过1个及以上合同金额500万及以上网络信息系统项目监理服务；并且提供业绩合同原件及中标通知书原件； （5）具有独立承担民事责任的能力,提供营业执照、机构代码证及税务登记证等证明文件，投标人属于事业单位的，提供法人证书； （6）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,提供参加政府采购活动前一年的财务状况报告； （7）具有履行合同所必需的设备和专业技术检测能力； （8）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,提供参加政府采购活动半年内依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； （9）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录,提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）； （10）法律、行政法规规定的其他条件，提供相关证明材料。 （11）不接受联合体投标； |  |  |
| 采购预算 |  | 本项目设置投标最高限价：14万元；高于或等于最高限价的投标报价其投标文件按废标处理。 |  |  |
| 招标范围（内容） |  | 详见招标文件 |  |  |
| 发布时间 |  | 2015年11月13日 |  |  |
| 信 息 内 容 |  |  |  |  |
| 项目概况：总投资约579万元； 天长市数字化城市管理系统建设项目规划分两期完成： 第一期，开展30平方公里数据数据普查与采集建库工作，建设数字城管信息系统（9大标准子系统，6个扩展子系统）。管理范围为天长市主城区（包括经济技术开发区），面积30平方公里。扩大管理范围延至镇一级。 第二期，增加专业管理子系统，增加规划的62处自建高清视频监控，根据天长实际需要开发拓展服务功能。 本次招标内容（第一期）项目主要包含以下建设内容： - 网络系统（部分共享人防）、主机服务器系统、存储系统（共享人防）、办公设备（共享人防）、安全系统（共享人防）、大屏幕系统（共享人防）、呼叫系统（共享人防）、系统软件等建设与集成。 - 全市的基础地理数据、部件数据普查、实景影像等； - 应用软件系统开发，包括住建部标准九大子系统、天长本地化六项拓展子系统及外部接口模块的开发； - 针对城管需求的视频监控系统的建设、改造与扩容； - 市监督指挥中心场地建设（共享人防）； - 项目监理、集成、测试、验收等工作； |  |  |  |  |
| 标段划分： 1 个标段 |  |  |  |  |
| 评标办法 | 经评审的最低投标报价法 |  |  |  |
| 资金来源： | 政府投资 |  | 项目款支付方式 | 具体见招标文件规定 |
| 不实行报名制度。 |  |  |  |  |
| 1、投标保证金人民币 0.70 万元 2、上述保证金必须在2015年12月03日15时00分前由投标人基本账户转入天长市公共资源交易中心账户，不接收汇票，以资金到账时间为确认保证金交纳完毕时间，开标时由天长市公共资源交易中心监督人员向评委提交投标人投标保证金缴纳情况表，由评委按本招标文件要求，审查确定投标保证金缴纳是否符合招标文件的规定。未按规定交纳投标保证金的，其资格审查按“不合格”处理。保证金转入以下账户： 收款单位： 天长市公共资源交易中心 开户银行： 中国工商银行天长三圣支行 账 号：1313202038000081451 3、交纳保证金时须在交易附言中注明“天长市市区数字化城市管理信息系统工程监理服务项目”投标保证金。 |  |  |  |  |
| 招标文件获取方式：投标人于2015年11月13日15时以后 , 自行登录天长市公共资源交易网（www.tczbcg.com） ‘政府采购招标公告’一栏中下载招标文件等相关资料 |  |  |  |  |
| 招标文件获取时间：2015年11月13日17时,如投标人不及时下载招标文件造成后果由投标人自负。 |  |  |  |  |
| 招标文件答疑及澄清：如投标人对招标文件有疑问，请于 2015年11月 18 日17时前将疑问以电子邮件形式发送到yfzbdl@126.com (安徽圆方建设咨询有限公司电子邮箱)或致电:0550-7555789，招标人将在2015年11月 19 日17时前以澄清公告形式在天长市公共资源交易网（www.tczbcg.com）“政府采购”专区 “补疑、答疑”一栏予以公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。 |  |  |  |  |

第二部分 投标人须知

一、投标人须知前附表

| 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 项目名称 | 天长市市区数字化城市管理信息系统工程监理服务项目 |
| 1.1 | 项目编号 | TCZBCG-20150137 |
| 1.1 | 服务期 | 从项目建设前期至省住建厅竣工验收合格后满三年 |
| 1.1 | 服务地点 | 安徽省天长市（招标人指定地点） |
| 1.2 | 招标人 | 招标人：天长市城市管理行政执法局 联系人：李振华 联系电话： 18098406111 地址：安徽省天长市学府路 |
| 1.2 | 招标代理 机 构 | 名称：安徽圆方建设咨询有限公司 地址：天长市新河南路紫薇苑小区8幢204-205室 联系人：周伟、胡笑笑 联系电话：0550-7555789 |
| 1.3 | 资金来源 | 政府投资 |
| 1.4 | 采购预算 | 本项目设置投标最高限价：14万元；高于或等于最高限价的投标报价其投标文件按废标处理。 |
| 2.1 | 招标范围（内容） | 见招标文件第四章《技术服务要求》 |
| 4.1 | 招标方式 | 公开招标 |
| 7.2 | 投标人资格要求 | 投标人资格条件： （1）投标人须具备国家工业和信息化部信息系统工程监理乙级及以上资质； （2）拟派项目负责人1人；必须具备信息系统项目管理师、信息系统工程监理工程师资格和电子信息类中级及以上职称、且从事信息系统工程监理工作不少于2年； （3）拟派监理人员1人；必须具备信息系统项目管理师或者信息系统监理工程师证书； （4）拟派项目负责人及投标人近五年（2010年10月30日至2015年10月31日）内承担过1个及以上合同金额500万及以上网络信息系统项目监理服务；并且提供业绩合同原件及中标通知书原件； （5）具有独立承担民事责任的能力,提供营业执照、机构代码证及税务登记证等证明文件，投标人属于事业单位的，提供法人证书； （6）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,提供参加政府采购活动前一年的财务状况报告； （7）具有履行合同所必需的设备和专业技术检测能力； （8）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,提供参加政府采购活动半年内依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； （9）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录,提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）； （10）法律、行政法规规定的其他条件，提供相关证明材料。 （11）不接受联合体投标； |
| 9.1 | 踏勘现场 | 不组织,投标人自行踏勘现场 |
| 10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 10.2 | 投标人提出问题的截止时间及方式 | 2015年11月 18 日17时前，投标人将所遇到的问题以电子邮件形式传至yfzbdl@126.com。 |
| 10.3 | 招标人澄清的时间及方式 | 2015年11月 19 日17时后；在天长市公共资源交易网（www.tczbcg.com）“政府采购”专区 “补疑、答疑”一栏予以公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。 |
| 11.1 | 联合体投标 | 本次招标不接受联合体投标 |
| 12.3 | 招标代理费 | 本项目的招标代理服务费 4000.00 元，由中标人获取中标通知书前向代理公司支付。请各投标人在投标报价时予以考虑到成本费用中。 |
| 13.3 | 交易服务费 | 本项目无交易服务费 |
| 16.3 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间及方式 | 同表10.2 |
| 19.1 | 最高投标限价 | 本项目设置投标最高限价： 14万元；高于或等于最高限价的投标报价其投标文件按废标处理。 |
| 21 | 投标时携带的原件 | 投标时应携带相关证件、证书、证明原件以备查验。 |
| 23.1 | 投标有效期 | 投标截止日期后60个日历天 |
| 24 | 投标保证金 | 1、投标保证金人民币 0.70 万元 2、上述保证金必须在2015年12月03日15时00分前由投标人基本账户转入天长市公共资源交易中心账户，不接收汇票，以资金到账时间为确认保证金交纳完毕时间，开标时由天长市公共资源交易中心监督人员向评委提交投标人投标保证金缴纳情况表，由评委按本招标文件要求，审查确定投标保证金缴纳是否符合招标文件的规定。未按规定交纳投标保证金的，其资格审查按“不合格”处理。保证金转入以下账户： 收款单位： 天长市公共资源交易中心 开户银行： 中国工商银行天长三圣支行 账 号：1313202038000081451 3、交纳保证金时须在交易附言中注明“天长市市区数字化城市管理信息系统工程监理服务项目”投标保证金。 |
| 25.1 | 投标文件数量 | 正本1份、副本5份 |
| 25.3 | 签字或盖章要求 | 须按格式文件要求签字或盖章 |
| 26.1 | 装订要求 | 资信证明文件复印件、商务标须分别装订 |
| 26.2.1 | 具体密封要求 | ①法定代表人有效身份证原件(如为委托代理，则改为被委托人有效身份证原件)及项目负责人身份证原件【由投标人手持，不得密封，以便开标现场查验确认，否则按废标处理】； ②投标人应提交三个密封袋，其中： A、资信证明文件复印件正本、副本密封于资信证明文件复印件标袋内； B、商务标正本、副本密封于商务标袋内； C、资信证明原件（除上述第①条以外）密封于原件袋内。 ③所有投标文件的密封袋应在封口处加盖投标人印章；否则，该投标文件将被拒绝。 |
| 26.2.2 | 封套上写明 | 投标人地址： 投标人名称： 天长市市区数字化城市管理信息系统工程监理服务项目（编号：TCZBCG-20150**）投标文件 在 2015 年12 月 03 日 15 时 00 分前不得开启 |
| 27.1 | 投标截止时间 | 2015年 12 月 03 日 15 时 00 分 |
| 27.1 | 投标文件提交截止时间及地点 | 提交时间：2015年12月03日14：30起 截止时间：2015年12月 03日15：00止 地 点：天长市公共资源交易中心开标三室（天长市新市政府广场东路东侧、国土资源服务中心二楼） 招标人在规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。 |
| 27.3 | 是否退还投标文件 | 否【投标人的资信证明文件原件评标结束后当场退还】 |
| 29.1 | 开标时间及地点 | 开标时间：同投标截止时间 地点：天长市公共资源交易中心开标三室（天长市新市政府广场东路东侧、国土资源服务中心二楼） |
| 29.4 | 密封情况检查和开标程序 | ①密封情况检查：由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况； ②开标顺序：先开资信证明（资格审查）文件、后开商务标文件； |
| 30.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：专家3人；评标专家确定方式：专家评委在开标前由招标人从专家库随机抽取 |
| 32.1.1 | 是否授权评标委员会确定中标候选人 | 是，推荐的中标候选人数：1人 |
| 32.1.2 | 中标候选人公示媒介 | 天长市公共资源交易网（www.tczbcg.com） |
| 32.3 | 中标通知书 | 中标通知书须加盖招投标监督管理部门备案章后方可发出。 |
| 36.1 | 履约担保 | 履约保证金的形式：银行转账 履约保证金的金额：按合同价款×10%； |
| 第四章2.10 | 付款方式 | - 按项目进度付款，建成后通过省住建厅初验支付合同总价款的30%，并退还全部履约保证金； - 验收后正常运营一年后，支付合同总价款的30%； - 项目质保第三年结束后7月内付清余款 |
| 45 | 需要补充的其它内容 | 本招标文件所述的时间均以天长市公共资源交易中心开标室时间为准。 |

- 二、投标人须知

（一）总  则

1.项目概况

1.1本次招标采购项目名称：见投标人须知前附表。

项目编号：见投标人须知前附表。

招标人：见投标人须知前附表。

交货期：见投标人须知前附表。

交货地点：见投标人须知前附表。

1.2招标人及联系人: 见投标人须知前附表。

代理机构及联系人: 见投标人须知前附表。

1.3资金来源：见投标人须知前附表。

1.4本项目预算：见投标人须知前附表。

2.招标范围：

2.1 采购内容：见投标人须知前附表。

2.2技术要求：详见招标文件第四章《采购内容及技术参数要求》。

3.标段划分：

3.1本项目划分：1 个标段

4.招标方式：

4.1本项目招标方式：见投标人须知前附表。

5.计价方式：

5.1本次招标项目合同采用   固定总价

6.评标办法：

6.1本次招标评标采用  经评审的最低投标报价法 （详见第三章评标办法）

7.投标人资格：

7.1投标人资格：见投标人须知前附表。

7.2由于政府采购项目的差异性，投标人在参与具体政府采购项目活动时，应仔细阅读该项目的资质要求,具体见投标人须知前附表。

8. 投标费用

8.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

9. 踏勘现场

9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4 招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

10. 投标预备会

10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。

10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间，将对投标人所提的问题进行澄清。该澄清内容为招标文件的组成部分。

11. 联合投标

11.1本次招标不接受联合体投标。

12.招标代理费

12.1本项目招标代理费：见投标人须知前附表。

13.交易服务费

13.1 本项目招标代理费：见投标人须知前附表。

14.投标人应注意的事项

14.1投标人一旦购买了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。投标人必须严格按招标文件的要求编制投标文件，投标文件宜编制页码和目录，以便评委审核。投标文件应装订整齐，封装在投标函袋内，否则，由此产生的一切后果由投标人承担。具体封装要求见本章第26条。

14.2法定代表人有效身份证原件(如为委托代理，则改为被委托人有效身份证原件)和项目负责人身份证原件由投标人手持，不得密封，以便开标现场查验确认，否则按废标处理。

14.3 投标人对采购内容中规定的技术要求等必须完全响应，否则，该投标文件作废标处理。

14.4所有投标人的投标保证金都应在投标文件规定的投标保证金缴纳截止日期前缴纳，以资金到账时间为准，不接受汇票，否则该投标文件予以拒绝。

14.5法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，均不得同时参加本项目同一标段的投标。

14.6 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：

（1）国家对本次投标设备和服务的生产、安装调试、验收、维修等有关法律、法规及行业管理标准；

（2）安徽省及滁州市等有关管理部门的相关规定；

（3）招标人的相关场地情况、基础建设、电力供应情况及相关设计标准。

（4）知识产权

①投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

②招标人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

④投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，招标人享有永久使用权。

⑤如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中应当含有合法获取该知识产权的相关费用。

本招标文件不再对上述情况进行描述。

（二）招标文件

15. 招标文件的编制依据

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本招标文件。

16. 招标文件的组成

16.1 招标文件包括内容：

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  评标办法

第四章  技术服务要求

第五章  合同条款及格式

第六章  投标文件格式文本

第七章  招标单位、招标代理机构对本文件的确认

16.2 除16.1内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

16.3投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

16.4 招标文件的澄清将在天长市公共资源交易网发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

17. 招标文件的修改、补充、解释

17.1 招标文件发出后，招标人在规定的投标截止时间前可对招标文件进行必要的修改和补充，并以澄清公告形式在天长市公共资源交易网（www.tczbcg.com）“政府采购”专区 “补疑、答疑”一栏予以公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。招标文件的修改、补充等内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

17.2 招标文件的解释

本招标文件由招标人（或其委托的招标代理机构）负责解释。

18. 招标文件的发出

18.1  招标文件、招标文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应报招投标监督管理机构备案后，方可发出。

19.最高限价的作用和说明

19.1本项目最高限价见投标人须知前附表，等于或高于最高限价的投标报价无效，投标文件按废标处理。

（三）投标文件的编制

20. 投标的语言及度量衡单位

20.1投标人的投标文件、以及投标人与招标人就投标的所有往来函电，均须使用简体中文。

20.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

21. 投标文件的组成

投标文件由投标文件一（资信证明文件复印件）、投标文件二（商务标）和投标文件三（资信证明文件原件)三部分组成。

21.1投标文件一（资信证明文件复印件）（务必按以下顺序装订，每页加盖公章）

（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证 (或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)

（2）投标人综合情况一览表；

（3）企业营业执照或事业单位法人证书；

（4）企业税务登记证及组织机构代码证；

（5）工信部信息系统工程监理乙级及以上资质；

（6）投标人及拟派项目负责人近五年（2010年10月30日至2015年10月31日）内承担过1个及以上合同金额500万及以上网络信息系统项目监理服务业绩合同及中标通知书；

（7）项目负责人1人：项目负责人的信息系统项目管理师、信息系统工程监理工程师资格和电子信息类中级及以上职称及有效身份证（拟派本项目负责人情况表）；

（8）拟派项目监理人员1人：监理人员必须是具有信息系统监理师或者信息系统监理工程师证书（拟派本项目监理人员情况表）；

（9）由社保部门出具的本单位为法定代表人（或委托代理人）、项目负责人、监理人员缴纳的近半年养老保险证明凭证；

（10）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录,提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）

（11）中国人民银行基本账户开户许可证；

（12）项目负责人常住现场承诺书

（13）资信部分评分所需要提供的其他材料

以上材料复印件均须按顺序装订并每页加盖公章，投标人所提交的资格文件不完整，直接影响投标人的评审，资信证明文件作“不合格”处理。

21.2投标文件二（商务标）（务必按以下顺序装订，每页加盖公章）

（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证复印件(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证复印件)（格式见附件）；

（2）投标函（格式见附件）；

（3）开标一览表（格式见附件）；

（4）诚信投标承诺书（格式见附件）；

（5）投标人认为需要提供的其他材料。

21.3投标文件三（资信证明文件原件）

（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证 (或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证) 【有效身份证原件由投标人手持，不得密封，以便开标现场查验确认，否则按废标处理】；

（（2）投标人综合情况一览表；

（3）企业营业执照或事业单位法人证书；

（4）企业税务登记证及组织机构代码证；

（5）工信部信息系统工程监理乙级及以上资质；

（6）投标人及拟派项目负责人近五年（2010年10月30日至2015年10月31日）内承担过1个及以上合同金额500万及以上网络信息系统项目监理服务业绩合同及中标通知书；

（7）项目负责人1人：项目负责人的信息系统项目管理师、信息系统工程监理工程师资格和电子信息类中级及以上职称及有效身份证（拟派本项目负责人情况表）【有效身份证原件由投标人手持，不得密封，以便开标现场查验确认，否则按废标处理】；

（8）拟派项目监理人员1人：监理人员必须是具有信息系统监理师或者信息系统监理工程师证书（拟派本项目监理人员情况表）；

（9）由社保部门出具的本单位为法定代表人（或委托代理人）、项目负责人、监理人员缴纳的近半年养老保险证明凭证；

（10）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录,提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）

（11）中国人民银行基本账户开户许可证（原件或复印件加盖公章均可）；

（12）项目负责人常住现场承诺书

（13）资信部分评分所需要提供的其他材料

投标人所提交的资格文件的完整与否，直接影响投标人的评审。

22.投标报价

22.1投标报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。

22.2投标人只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的投标文件将不被接受。

22.3投标人应按“本项目要求”的方式进行总报价。

22.4投标报价的价格是验收价格，其总价即为履行合同的固定总价。

22.5投标文件报价为含税价，招标人不再为此次招标支付任何费用。

22.6投标报价应由法定代表人或被授权人签署。

22.7投标人的报价不得高于或等于本次招标最高限价，否则按废标处理。

22.8如投标文件中未列明全面实现投标的配套或辅助设施及相应技术措施的费用，这些费用将被视为已包含在总投标价中。

22.9总投标价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，招标人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。

22.10总投标价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

22.11投标人不得另行收费，否则在计算评标价时这部分费用将不予扣除，在授予合同时将从中标价格中扣除该部分费用。

23. 投标有效期

23.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。

23.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

23.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

24. 投标保证金

24.1按投标人须知前附表规定递交投标保证金。

24.2 投标人不按本章第24.1项要求提交投标保证金的。未按规定交纳投标保证金的，其资格审查按“不合格”处理。

24.3中标公示期满后五个工作日内，退还未中标人的投标保证金；招标人与中标人签订合同后五个工作日内将合同送至公管局备案后，退还中标人的投标保证金。

24.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）凡交纳了投标保证金的投标人，视为全部认可本项目招标文件内容，非因不可抗力不参加开标会、不提交投标文件、不提交评审证件的，视为干扰招投标秩序，其投标保证金不予退还，并列入不诚信企业黑名单。

（2）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（3）通过资格审查的合格投标人，无正当理由放弃投标的；

（4）在交纳投标保证金后，非因不可抗力不递交投标文件的。

（5）中标单位未能在规定期限内提交履约保证金，或无正当理由拒绝签署合同协议的；

（6）确定为中标人后30日内，未与招标人订立书面合同的；未在书面合同签订后5日内将合同送至公管局备案的；

（7）在招投标活动中有违规和违法行为的；

（8）法律法规规定的其它情形。

（四）投标文件的密封和递交

25. 投标文件的份数和签署

25.1  投标文件：资信证明文件复印件和商务标1式6份，正本1份，副本5份，资信证明文件原件1份。

25.2  投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如不符，以正本为准。

25.3  投标文件中的授权书、投标函及报价一览表等应当在格式文本要求的相应位置签字和盖章，否则，投标文件作废标处理。

25.4  全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标单位法定代表人或其委托代理人的印鉴。

26．投标文件的装订、密封和标记

26.1  投标文件的装订

26.1.1投标文件应按A4纸大小进行装订，对于较大图、表，可采用A3纸，但需要按A4纸大小进行折叠、装订，资信证明文件、商务标应当分别装订。投标文件的正本与副本应分别装订成册,具体装订要求见投标人须知前附表规定。

26.2  投标文件的密封和标记

26.2.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

26.2.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

26.2.3投标文件具体密封要求见投标人须知前附表。

26.2.4 未按本章第26.2.1项、26.2.2项和26.2.3项要求密封和加写标记的投标文件，招标人或招标代理机构应予拒收。

27. 投标文件的提交

27.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

27.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

27.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

27.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

28．投标文件的补充、修改与撤回

28.1  投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

28.2  投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第25条、第26条和第27条有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充”、“修改”字样。

28.3  在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

（五）开标、评标和定标

29. 开标

29.1  开标的时间和地点

29.1.1招标人按本须知第27条提交投标文件的截止时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

29.2  参与开标的监督部门

29.2.1参与开标的监督部门：招投标管理部门，也可邀请监察部门、相关行政主管部门参加。

29.3对参加开标的投标人的要求

29.3.1投标人法定代表人（或委托代理人）及项目负责人必须2015年12月03日15：00准时到场参加开标会议；否则，视为自动弃权处理。

29.3.2投标人法定代表人或委托代理人及项目负责人必须到场参加开标会议，法定代表人有效身份证原件（或委托代理人有效身份证原件）及项目负责人有效身份理证原件由投标人手持，不得密封，以便开标现场查验确认，否则按废标处理。

29.4开标程序

（1）开标会议由招标人或招标代理机构主持；

（2）主持人宣布开标会开始，介绍参加开标会的招标人、招投标管理部门、相关行政主管部门以及各投标人；

（3）监督部门宣布开标纪律；

（4）请招标人介绍项目概况；

（5）由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；

（4）监督部门对各投标人的法定代表人或委托代理人及项目负责人到场情况，按照投标文件递交的先后顺序进行验证并登记确认；

（5）由代理机构工作人员在监督部门的监督下将资信证明文件，报送至评标室交于评委拆封评审；

（6）宣读资格审查结果并由各投标人签字确认无误后，在招标监管人员监督下当众拆封有效投标人的商务标，宣读投标人名称、投标报价和投标文件的其他主要内容；并在监督部门的监督下将商务标报送至评标室请评委评审； 
    （7）宣布各投标人商务标评审结果；并根据评标委员会签署的评标报告书宣布中标候选人名单及中标金额；

（8）招标代理机构对开标过程进行记录，并存档备查。

29.5开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

30. 评标委员会

30.1  评标委员会的组成

30.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

30.1.2评标委员会负责人依法推荐或确定。

30.2  评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密。

30.3  评标委员会成员有下述情形的，应当主动提出回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

30.4  评标委员会应当向招标人提出书面评标报告，并抄送有关行政监督部门。评标报告应当如实记载以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标人一览表；

（5）废标情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）经评审的价格或者评分比较一览表；

（8）投标人串标、围标等违规行为的确认报告；

（9）经评审的投标人排序；

（10）推荐的中标候选人名单；

（11）澄清、说明、补正事项纪要。

30.5评标委员会应自觉接受有关监督管理部门的现场监督，评标委员会成员与评标活动有关的工作人员和监督人员不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况。投标文件及与评标有关的资料应当保密。

31. 评标

31.1  评标准备工作

31.1.1阅读由招标人或招标代理单位编写的招标项目情况的说明材料；

31.1.2阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据；

31.1.3熟悉招标文件规定的评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素；

31.1.4核对评标工作用表。

31.2  评标办法

31.2.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

31.3评标原则：

31.3.1遵循公平、公正、科学和择优的原则。

31.4 评标报告的签署

31.4.1 评标委员会应当编制书面评标报告,所有成员应签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

31.5 投标文件的澄清

31.5.1 在评标过程中，评标委员会认为需要，在招投标监督管理部门的监督下，可要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复。

31.5.2  书面答复须经投标人法定代表人或其委托代理人签字，签字的书面答复将被视为投标文件的组成部分。

31.6无效投标文件

31.6.1  投标文件出现下列情形之一的，投标文件无效，招标人不予受理：

（1）逾期送达的或未送达指定地点的；

（2）未按招标文件要求密封的。

31.7评审意见分歧的处理办法:

（1）评标委员会应当对投标人提供的报告、证明材料及详细说明认真研究。对存在意见分歧的，可采用投票方式表决决定（按多数评委意见为准）；

（2）招标投标当事人对评标结果提出异议或者投诉，招投标监督机构认为需要重新进行评标的，评标委员会成员应当按照招投标监督机构要求重新评标。

31.8评标过程的保密

31.8.1  开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况及与评标有关的其他任何情况均须严格保密。

32. 定标

32.1 中标候选人的确定

32.1.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

32.1.2中标候选人确定后，招标人应将中标候选人名单在天长市公共资源交易网上公示3个工作日。

32.2 中标人的确定

32.2.1中标候选人名单公示3个工作日后，若招标人未接到投诉或招投标监督管理部门未通知中标候选人在招标投标活动中有违法行为的，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人将重新组织招标。

32.3 中标通知书

32.3.1中标人确定后，招标人将于7日内向中标人发出中标通知书。

32.3.2中标通知书须加盖招标人、招标代理机构公章并经招投标监督管理部门加盖备案章后，方可发出。

32.3.3招标人将在发出中标通知书的同时，将中标结果通知未中标的投标人。

33．到投标截止时间止，投标人少于3名的，宣布本次招标失败，招标人依法重新组织招标。

（六）合同的授予

34. 合同授予标准

34.1  本招标项目的合同将授予按本投标须知第32条规定所确定的中标人。

35. 合同协议书的签订

35.1  招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面采购合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

35.2  招标人如不按本投标须知第32条的规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，招标人应当按投标保证金的数额对投标人进行赔偿，给投标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

35.3  中标人如不按本投标须知第32条的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保金不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

35.4  中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

## 36. 履约保证金

36.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的方式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金金额为中标价的10%。

36.2 中标人不能按本章第36.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

（七）纪律和监督

37. 对招标人的纪律要求

37.1招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益，社会公共利益或者他人合法权益。

38. 对投标人的纪律要求

38.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

39. 对评标委员会成员的纪律要求

39.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

39.2在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

40. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

40.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

（八）质疑与投诉

41. 质疑

41.1招标文件发售后，参与采购活动的投标人如发现招标文件的商务条款、技术要求存在倾向性、错误、遗漏、含混不清等问题，可在招标文件规定的时间之前，以书面的方式向招标人提出质疑，要求修改或澄清。

41.2中标公示发布后，参与投标的投标人对中标公示有异议的，应该在中标公示发布之日起七个工作日内向招标人书面提出质疑。但属于第41.1条问题，且未在规定时间提出质疑的，不予受理。

41.3参与投标的投标人对中标公示提出的书面质疑，负有举证的责任。在质疑函中应清楚地写明所质疑的项目名称、编号、标段号标段名（如果有分标段）、质疑的事项与事实等内容，并附上质疑事项、事实的证明文件。投标人在经其法定代表人签字并盖上投标人公章后，将该质疑函当面递交至天长市招标监督部门。

41.4招标人在收到投标人的质疑函后，将审查质疑函的格式、内容以及所附的证明文件是否符合要求。如不符合，说明原因退回投标人；如符合要求，则接受该质疑函并向投标人出具受理证明。

41.5处理质疑的时间，从实际接受投标人质疑函、出具受理证明的时间开始计算。

41.6投标人对招标监督部门的答复不满意，或者招标人未在规定的时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府纪检监察部门进行投诉。

（九）其他

42.评标过程中，如发现投标人有弄虚作假材料的，作废标处理；

43.中标公示期间，发现中标候选人在投标文件中有弄虚作假材料骗取中标候选人资格的，将取消中标候选人资格并按有关规定处理；

44.签订合同后，招标人在合同履行期间，发现中标人在投标文件中有弄虚作假材料的，将没收履约保证金并解除合同；

45.本招标文件所述的时间均以天长市公共资源交易中心开标室时间为准；

第三部分 评标办法

## 一、总则

1. 本次评标采用经评审的最低投标报价法

2．评标程序

2.1投标文件的初审

2.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定投标人是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2.2投标文件的澄清

2.2.1在评标过程中，评标委员会认为需要，在监督人员在场的情况下，可要求投标单位对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标单位应做出书面答复。书面答复中不得变更价格、供货期、自报质量等实质性内容。

2.2.2书面答复须经投标单位法定代理人或其授权委托代理人的签字或印鉴，签字或盖印鉴的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其它实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

2.2.3  评标委员会或招标人不接受投标单位主动提出的澄清。

2.3推荐中标候选人名单

2.3.1中标候选人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选人。

2.4在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标单位对招标单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

## 二、投标文件初审

3.资格性审查

3.1评审细则

| 序号 | 审查因素 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要要求 | （1）法定代表人身份证明和本人身份证(或法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证) | 核验原件 |
|  |  | （2）保证金缴纳情况 | 审查确定投标保证金交纳到账时间、金额是否符合招标文件规定，是否从投标人基本账户转出。 |
| 2 | 投标人应符合的基本资格条件 | （3）企业营业执照或事业单位法人证书 | 核验原件 |
|  |  | （4）企业税务登记证及组织机构代码证 | 核验原件 |
|  |  | （5）工信部信息系统工程监理乙级及以上资质 | 核验原件 |
|  |  | （6）投标人及拟派项目负责人近五年（2010年10月30日至2015年10月31日）内承担过1个及以上合同金额500万及以上网络信息系统项目监理服务业绩合同及中标通知书； | 核验原件 |
|  |  | （7）项目负责人1人：项目负责人的信息系统项目管理师、信息系统工程监理工程师资格和电子信息类中级及以上职称及有效身份证（拟派本项目负责人情况表） | 核验原件 |
|  |  | （8）监理人员必须是具有信息系统监理师或者信息系统监理工程师证书（拟派本项目监理人员情况表）； | 核验原件 |
|  |  | （9）由社保部门出具的本单位为法定代表人（或委托代理人）、项目负责人、监理人员缴纳的近半年养老保险证明凭证； | 核验原件 |
|  |  | （10）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加本项目前三年内无重大违法记录声明 |
|  |  | （11）项目负责人承诺书 | 核验原件 |

3.2审查办法

由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表要求对投标人审查资料进行核验。投标人有下列情形之一的，其资格审查为不合格：

（1）法定代表人（或委托代理人）未准时参加会议；

（2）不能提供原件或原件经审查不合格；

（3）投标保证金交纳不符合招标文件的规定；

（4）法律、法规规定的其他情形。

3.3审查标准

资格审查由招标人依法组建的评标委员会负责。3.1款中有一项不符合评审标准的，资格审查按不合格处理。

3.4审查结果

只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的评标程序。

4.符合性审查

4.1评审细则

| 序号 | 审查因素 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标书的有效 性 | （1）投标文件签署 | 签字、盖章符合要求。 |
|  |  | （2）投标方案 | 只能有一个方案投标。 |
|  |  | （3）报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
|  |  | (4) 投标文件的有效期 | 完全响应。 |
| 2 | 标书的完整 性 | （5）投标文件份数 | 投标文件正本、副本数量符合招标文件要求。 |
|  |  | （6）投标文件形式内容 | 投标文件内容清晰、齐全无遗漏。 |
| 3 | 标书的响应程度 | （7）商务条款响应程度（包括但不限于业绩、供货期、售后服务、技术培训等） | 完全响应。 |

4.2．评委会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

4.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

4.4投标人可在现场10分钟内对评标委员会的评审结论提出异议，评标委员会根据招标文件及有关规定对投标人的异议进行复议

4.5只有通过初审的投标人才能进入下一步评标程序。

## 三、投标文件的澄清和补正

5．澄清和补正

5.1评审阶段，评委可能会要求有关投标人就其投标书中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。

5.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，但不得超出投标书的范围或者改变投标书的实质性内容，并由其法定代表人或被授权的代表签字。

5.3评委会修正错误的原则

5.3.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当货物服务报价表与投标函的总报价不一致时，以投标函的总报价为准。

5.3.2如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价；当单价小数点有明显的错位时，评委会将以总价为准，并修正其单价。

5.4评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受调整后的价格，则其投标将被拒绝。无论投标人是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由委托代理人签字予以书面确认。

## 四、推荐中标候选人

6.经过对投标报价审核并确定有效投标人后；以投标人的投标总报价最低的为第一中标候选人，以投标人的投标总报价第二低的为第二中标候选人，依次类推。若出现在前三名的的投标人有两名及以上报价相同时，则由招标人抽签确定其中标候选人名次。

7.废标条款

7.1评标委员会评审时，投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（1）投标人未按招标文件规定提交足额投标保证金的；

（2）投标人不具备招标文件规定的资格要求的；

（3）投标人超出营业范围投标的；

（4）投标文件未按照招标文件要求由投标人法定代表人或授权代表签字，或未按招标文件要求的格式加盖公章的（逐页签字盖章的要求除外）；

（5）投标文件出现多个投标方案或投标报价的；

（6）投标报价超出招标文件规定的投标限价或公布的采购预算的；

（7）投标有效期、交货时间等重要商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（9）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的（如投标报价明显高于市场价格等）。

7.2 评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（1）投标人的报价均超过了采购预算,招标人不能支付的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

第四部分  技术服务要求

4.1 项目建设概况

天长市数字化城市管理系统建设项目规划分两期完成：

第一期，开展30平方公里数据数据普查与采集建库工作，建设数字城管信息系统（9大标准子系统，6个扩展子系统）。管理范围为天长市主城区（包括经济技术开发区），面积30平方公里。扩大管理范围延至镇一级。

第二期，增加专业管理子系统，增加规划的62处自建高清视频监控，根据天长实际需要开发拓展服务功能。

本次招标内容（第一期）项目主要包含以下建设内容：（第一期）项目主要包含以下建设内容：

- 网络系统（部分共享人防）、主机服务器系统、存储系统（共享人防）、办公设备（共享人防）、安全系统（共享人防）、大屏幕系统（共享人防）、呼叫系统（共享人防）、系统软件等建设与集成。

- 全市的基础地理数据、部件数据普查、实景影像等；

- 应用软件系统开发，包括住建部标准九大子系统、天长本地化六项拓展子系统及外部接口模块的开发；

- 针对城管需求的视频监控系统的建设、改造与扩容；

- 市监督指挥中心场地建设（共享人防）；

- 项目监理、集成、测试、验收等工作；

4.2 监理总体服务要求

鉴于天长市数字化城市管理信息系统工程建设应用面广，数字城管应用系统开发复杂程度很高。为此，要求监理服务单位按照建设目标和要求，遵循国家、省、市信息系统项目建设和监理、监督、管理、流程的标准和规范，依据项目建设合同和用户需求，采用先进、科学、合理的适合本项目特点的项目管理技巧和手段，对项目的各个层面进行全方位的管理、控制和协调。对项目的应用软件开发、设备和系统购置、安装调试、系统测试、技术培训等方面的质量、进度和投资等进行全面控制。对项目建设合同的执行、项目建设文件资料等进行管理。从而使本项目“按期、保质、高效、节约”地完成。

4.2.1 监理服务内容

按照“五控制、两管理、一协调”的原则，保证项目在规定的时间内完成，并实现项目建设的目标。监理服务的范围包括但不限于： “天长市数字化城市管理系统建设工程”项目招标采购和实施建设过程，应用软件开发和系统集成，设备和系统软件购置、安装调试，系统单元测试，集成测试，培训，试运行和系统验收，系统移交，相关各类项目会议的组织、记录，项目文档、起草、归档、移交等管理工作；针对项目建设情况，向甲方提出合理化的改进改良建议；全面负责项目各方的工作协调、督办等，并提供7*24小时的免费现场全程监理服务。协助甲方完成上级各部门对本项目的检查、考核、验收等工作。

主要内容包括：

参与项目组织、招投标及技术总体方案的把关

项目质量控制

（1）系统集成质量的控制

（2）应用软件开发质量的控制

（3）软件应用培训的质量控制

（4）项目进度控制

（5） 项目投资控制

项目合同管理

信息管理/项目文档管理

经业主委托，负责协调本项目所涉及的各承建单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。

项目安全的管理

项目知识产权的管理

4.2.2 监理依据

（1）国家信息产业部和省、市有关信息系统项目建设有关文件和监理规范；

（2）招标人与项目承建单位签订的合同；

(3）招标人与监理单位签订的服务合同；

(4）有关国家、省、市技术规范和标准。

4.3 监理服务总体要求

按照“四控制、三管理、一协调”的原则，保证项目在规定的时间内完成，并实现项目建设的目标。具体内容包括：

4.3.1 项目组织及技术总体方案的把关

1）参与项目招投标方案的编制与项目招投标工作；

2）审核和确认承建单位的总体设计方案；

3）审核和确认项目建设过程中的各种关键技术方案；

4）审核和确认承建单位的组织和实施方案，和投标人提交的《项目计划》；

5）审核和确认承建单位的项目质量保证计划、质量控制体系（含质量控制的关键性节点）；

6）审核和确认承建单位的原代码管理方案；

7）审核和确认承建单位的测试计划；

8）审核和确认承建单位的项目进度计划和进度控制节点；

4.3.2 项目质量控制

（1）系统集成质量的控制

1）系统集成方案的审核和确认；

2）审核关键设备、系统软件选型方案，协助系统集成商和建设方进行选型；

3）对采购的硬件设备的质量进行检验、测试和验收；

4）对设备安装、系统软件的安装调试进行验收；

5）对系统集成进行总体验收。

（2）应用软件开发质量的控制

1)应用软件开发的阶段性计划的审核和确认；

2)在对项目建设详细了解的基础上，协助项目设计单位、系统集成单位和甲方单位，对各个分系统、子系统应用软件的详细需求分析、详细设计、编码测试、系统安装调试、系统试运行进行把关；

3)对承建单位的开发质量进行审核；

4)对源代码、开发文件进行移交验收；

（3）软件应用培训的质量控制

1）审核确认承建单位的培训计划；

2）监督承建单位实施其培训计划，并征求用户的反馈意见；

3）审核确认承建单位的培训总结报告。

4.3.3 项目进度控制

1）审核承建单位的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标；

2）对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实现；

3）当工期目标严重偏离时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

4.3.4 项目投资控制

1）通过对项目实施中的方案及设计的优化，确保投资控制在合理、性价比高的范围内；

2）协助甲方做好项目支付预算的现金流量表，将付款进度与项目质量与形象进度结合起来。

4.3.5 项目合同管理

1）跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；

2）对合同工期的延误和延期进行审核确认；

3）对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；

4）根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请，签发付款凭证。

4.3.6 信息管理/项目文档管理

1）做好监理日记及项目大事记；

2）做好合同批复等各类往来文件的批复和存档；

3）做好项目协调会、技术专题会的会议纪要；

4）管理好实施期间的各类技术文档；

5）项目周报；

6）监理建议书；

7）监理通知；

8）各种会议纪要；

9）阶段性项目总结；

10）各承建方提交的技术文档。

4.3.7 协调解决项目建设过程中的各类纠纷

经招标人委托，负责协调本项目所涉及的各承建单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。

监理单位应该通过必要的会议制度来实施协调工作，主要包括：

1）现场会；

2）监理交底会；

3）周例会；

4）监理协调会；

5）专题讨论会；

6）专家论证会；

7）阶段工作总结会；

8）问题通报会；

9）阶段及最终验收会。

4.3.8 项目安全管理

1）负责项目建设过程中所涉及的政府机密数据和资料的保护，保证不被非授权使用；

2）负责项目建设施工过程中安全控制，确保不出现安全事故；

4.3.9 项目知识产权管理

1）负责项目建设过程中所产生成果的知识产权保护，保证不被非授权使用；

2）负责项目建设过程中涉及知识产权的产品和系统的使用审核，保证甲方不在本项目建设中出现违反知识产权的行为。

4.3.10 监理服务准则

遵照国家信息产业部《信息系统项目监理暂行规定》，以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护建设方与承建方的合法权益。具体应做到：

（1）执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。

（2）不收受被监理单位的任何礼金。

（3）不泄漏所监理项目各方认为需要保密的事项。

（4）遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

（5）坚持公正的立场，独立、公正地处理有关各方的争议。

（6）坚持科学的态度和实事求是的原则。

（7）在坚持按监理合同的规定向甲方提供技术服务的同时，帮助被监理者完成起担负的建设任务。

（8）不得泄漏所监理的项目需保密的事项。

4.3.11 其他要求

在本项目上，监理单位须派出有资质的总监理工程师在项目建设期间全程配合建设单位参与监理、监督、管理工作，每周主持工作例会；派出有资质的专业监理技术人员在项目建设期间常驻采购单位现场。

4.4对监理方案要求

(1) 天长市数字化城市管理信息系统工程建设应用面广，数字城管应用系统开发复杂程度要求高。在投标文件中能够把新技术、新工艺、新理念充分应用到工程中来，突出执行省住建厅关于区级数字城管过程中的亮点及建议，有较好的创新性；

(2)监理实施方案整体成熟、合理；具备未来应用的扩展性和开放性；在监理规划中能充分表现出对天长市城管对指挥中心、信息中心、视频接入、与市局综管平台对接等子项建设工程要点的理解，整体监理实施方案科学合理；

(3)项目监理方案针对“四控、三管、一协调”的监理措施、方法和流程完整、严谨，对项目建设的重点、难点环节分析妥当、监理措施可行，针对项目培训、测试、试运行、验收和维护等方面监理所采取的措施以及可实施性。对住建部、省住建厅关于数字城管工程相关政策和标准的理解把握和应用程度；

第五部分  合同条款及格式

政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

二○一五年十一月

（签订合同时，仅以此本文为基准，具体条款双方协定）

项目名称：

项目编号：

天长市城市管理行政执法局（以下称甲方）：

监理人（以下称乙方）：

天长市城市管理行政执法局（以下简称“甲方”）因工作需要，委托中标单位（以下简称“乙方”）承担天长市市区数字化城市管理信息系统工程监理服务项目(以下简称“本项目”)的建设监理服务。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，经双方平等协商，达成如下条款，以便双方共同遵守。

一、服务内容名称

本合同服务内容：对天长市数字城管系统建设监理项目实施的整个过程进行建设监理服务。

二、服务要求

1、甲方委托乙方在本项目建设过程中，提供项目建设监理服务。

2、乙方应按照本合同及其附件的要求组织实施建设监理服务。

3、本合同工作完成的最后期限：天长市数字城管系统通过终验后  三   个月。

4、乙方理解本合同项目的性质及甲方的要求，保证有相应的人力资源和技术条件完成本合同的规定。乙方对为签订或履行本合同所提供的信息或陈述的真实性负法律责任。

三、乙方义务、权利和责任

（一）乙方的义务

1、乙方受甲方全权委托，对本项目进行监理服务，并对甲方负责。乙方有义务为甲方掌握本项目建设监理的全过程提供必要条件。

2、乙方自合同签订之日起一周内派出建设监理工作需要的建设监理机构及人员，常驻代表进入现场，开展建设监理合同中约定的建设监理工作并定期（按周、月和阶段）向甲方提交建设监理工作报告。乙方保证   2    人常驻现场。

3、乙方提出建设监理服务的执行机制（在合同正式签订后2日内）和计划（在合同正式签订后4日内）及各种建议，并提交甲方认可和批准。得到批准后，乙方和甲方(以下简称“合同双方”)应共同遵守此机制和计划。

4、乙方在履行本合同期间，应对项目实施过程进行质量控制和进度控制，为甲方提供与项目有关的监理和建议，公正维护各方面的合法权益。

5、乙方未经甲方许可，不得与项目承包人达成任何与本项目有关的协议或承诺。

6、乙方使用甲方提供的设备、设施和物品属甲方的财产，在建设监理工作完成或合同终止后，应编制设备、设施和剩余物品清单，并按合同约定的时间和方式将设备、设施和剩余物品交给甲方。

7、乙方在执行合同期间，应按照合同要求保证建设监理机构成员到位（常驻代表常驻项目现场），并保证机构成员按时间计划参加与本项目有关的会议和活动。并保证不得随意更换派出的总监理工程师及其监理机构成员。特殊情况需征得甲方同意。

8、现场乙方人员必须在施工现场，且不少于8小时，如遇夜间施工也必须到达现场。（附承诺书原件）。

（二）乙方的权利

甲方在委托的项目范围内，授予乙方以下监理权利：

1、乙方有权要求承包人对所提交的各种工作成果（计划、设计方案、报告等）进行解释。并在提供建设监理服务时有权要求承包人完全遵照项目监理机制执行。

2、乙方有权利对本项目建设有关事项包括项目规模、设计标准、规划设计和使用功能要求，向甲方提出建议。

3、乙方有权利对项目质量进行检验。当发现项目设计不符合国家颁布的信息系统工程质量标准或合同中约定的质量标准时，乙方应当书面报告甲方，对于不符合规范和质量标准的部分，在征得甲方同意后，有权通知承包人停工整改、返工。

4、乙方具有对本项目有关协作单位的组织协调的主持权，重要协调事项应当事先向甲方报告。

5、乙方具有在本项目合同中约定的工程价格范围内，工程款支付的审核权。乙方的签字确认可作为甲方支付工程款的参考意见。

6、乙方在监理过程中如发现项目承包人工作不力，在征得甲方同意的情况下，可以要求项目承包人调换有关人员。

7、当甲方和项目承包人发生争议时，建设监理机构应根据自己的职能进行调解。当双方的争议由政府行政主管部门调节或仲裁机构仲裁时，应当提供作证的事实材料。

（三）乙方的责任

1、乙方应当履行建设监理合同中约定的义务。如果因乙方的原因而造成了经济损失，应当向业主单位进行赔偿。触犯法律的，还应承担相应的法律责任。

2、因不可抗力导致委托建设监理合同不能全部或部分履行，乙方不承担责任。

3、乙方向甲方提出赔偿要求不能成立时，乙方应当补偿由于该索赔所导致甲方的各种费用支出。

4、若发现以下问题中任何一项，业主单位将追究乙方单位（其中包括实际情况与投标文件不符合）的违约责任，在未满足业主要求前，处以每延误1日扣罚中标金额0.1%的工期延误罚金：

（1）驻场监理项目（工程）师中任意一人未从事过信息工程监理的工作；

（2）驻场监理项目（工程）师中任意一人未从事信息技术实际工作3年以上；

（3）驻场监理项目（工程）师中任意一人不能完全理解项目涉及的主要技术；

（4）驻场监理项目（工程）师中任意一人在能力上无法胜任顾问工作。

5、项目负责人、监理项目（工程）师及所派出的监理人员要求提供全程服务。甲方可对乙方进行考勤，如遇特殊情况不能到场的要向甲方请假并要得到招标人批准。若缺席，对项目负责人处以5000元/天，监理项目（工程）师处以每人2000元/天的罚款。当累计罚款额达到监理合同总额的15%时，业主方有权终止合同，并向监理单位追究相关责任。上述人员应当在甲方单位本身未提出更换的情况下，乙方不得以任何理由提出更换项目负责人、监理项目（工程）师和其它驻场的监理人员。

6、在监理合同签订后，实际情况发生变化工期延误的，监理人应立即以书面形式通知甲方，如未及时通知甲方一经发现将扣除监理合同价款的 5  %；

9、数字化城管设备运行发生故障因监理单位原因或监管不力导致设备不能正常运转，每小时扣除监理合同价款的 5  %；累计超过24小时不能正常运转的甲方有权终止合同，并保留相关法律责任追诉权；

四、甲方的义务、权利和责任

（一）甲方的义务

1、在建设监理工作开展前，甲方应将乙方及其建设监理机构、内容、机构成员名单以及赋予的权限等书面通知项目承包人,并要求项目承包人向乙方提交各种计划和方案。

2、甲方负责本项目的外部关系的协调，为建设监理工作提供外部条件。

3、甲方应在合同双方约定的时间内向乙方提供与本项目有关的为建设监理工作所需要的资料（包括甲方与项目承包人的项目合同，以及分包合同等）。

4、甲方应就乙方书面提交并要求决定的一切事宜做出书面决定。

5、甲方应派出联系人，负责与乙方联系。甲方更换联系人，要提前通知乙方。

6、甲方应向建设监理机构提供开展建设监理工作的办公场所。

（二）甲方的权利

1、甲方有选定项目总承包人，以及与其签订合同的权利。

2、甲方有对项目规模、设计标准、规划设计和设计使用功能要求的认定权，以及对项目设计变更的审批权。

3、乙方调换总项目负责工程师须经甲方同意。

4、甲方有权依据本合同对乙方和各级监理人员的建设监理工作进行检查；有权要求乙方提交定期（周、月和阶段）建设监理工作报告及建设监理业务范围内的专项报告。

5、在合同执行过程中甲方发现乙方未能按照服务内容要求为甲方提供足额服务（包括人力投入）或不按建设监理合同履行建设监理职责，以及与项目承包人串通给甲方或工程造成损失的，甲方有权要求乙方更换建设监理人员，直到终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

（三）甲方的责任

1、甲方应当履行委托建设监理合同约定的义务，如有违约则应当承担违约责任，赔偿给乙方造成的经济损失。

2、甲方如果向乙方提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔引起的乙方的各种费用支出。

五、知识产权及保密原则

1、任何由乙方依据本合同提交的文件，甲方享有所有权。乙方未取得甲方的同意，不得以任何形式使用上述文件。但乙方保留在提供服务时曾使用的乙方自身的概念、经验、工具和技术的使用权。

2、乙方对于本项目的项目成果和相关数据、技术资料，不得向第三方泄露。

3、泄密责任：任何一方违反此协议，给对方造成损失，须承担赔偿责任。触犯法律的，还应承担相应的法律责任。

六、项目金额和付款方式

1、本项目建设监理服务费用为：合同签订以本项目的中标价      万 元。

2、付款方式：

第一次付款：按项目进度付款，建成后通过省住建厅初验支付合同总价款的30%；并退全部还履约保证金；

第二次付款：验收后正常运营一年后，支付合同总价款的30%；

第三次付款：项目质保第三年结束后7月内付清余款

3、双方同意用人民币支付报酬。

4、如果甲方对乙方提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向乙方发出表示异议的通知。

5、本合同履行过程中，如遇国家政策的调整或国家财政困难导致甲方无法拨付建设监理服务经费，甲方有权解除本合同，但应当对由此给乙方造成的损失给予适当补偿。

七、合同生效、变更、终止

1、本合同自合同双方签字后生效。本合同执行时间从合同签署日起至本合同相关项目通过最终验收之日起3个月止。

2、在委托建设监理合同签署后，实际情况发生变化，本合同必须变更时，提出变更的一方应书面通知另一方，经双方协商同意，并签署变更合同或补充协议后，合同变更成立。

3、本合同生效后，如国家有关政策、标准、法律、法规发生变化时，合同双方应在充分协商后对合同有关条款做出相应的调整和变更。

4、当事人一方变更或解除合同时，应当在 5 个工作日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任外，应由责任方负责赔偿。

5、变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

6、在本合同执行期内，由于不可抗拒的因素使工程建设计划发生重大调整而不得不终止合同时，由甲方提出终止合同的书面通知，本合同终止。

7、当甲方认为乙方无正当理由而又未履行建设监理义务时，可向乙方发出指明其未履行义务的通知。若甲方发出通知14日后没有收到答复，可在第一个通知答复期满后5日内发出终止委托建设监理合同的通知，合同即行终止。乙方承担违约责任。

8、如果乙方单方面终止合同，乙方除退回已支付的建设监理费用外，还需承担相应的赔偿责任。

9、合同的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

10、乙方现场人员不得随意更换或减少，如确实需要交换或减少，必须提前48小时向业主方报告，并派出同等条件及以上的人员替换，获批准后才能更换或减少。乙方未经甲方同意随意更换或减少人员，且拒不更正的，合同即行终止。乙方承担违约责任。

八、争议的解决

1、因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达成一致时，任何一方均可向天长市人民法院起诉。

九、其他

1、与建设监理工作有关的一切费用由乙方承担。

2、乙方驻地建设监理机构及其职员不得接受建设监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。

3、未经对方的书面同意，无论甲方或乙方均不得转让本合同约定的权利和义务。

十、其它未尽事宜，双方协商解决。

本合同一式 捌 份，具有同等法律效力，双方各执 肆 份。

甲方（盖章）：                 乙方（盖章）：

代 表 签 字：

代 表 签 字：                  开 户 银 行：

帐       号：

日       期：                  日       期：

第六部分  投标文件格式

注明正本或副本

项目名称

资格证明文件

（投标文件一）

项目编号

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

资信证明文件目录

（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证 (或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)

（2）投标人综合情况一览表；

（3）企业营业执照或事业单位法人证书；

（4）企业税务登记证及组织机构代码证；

（5）工信部信息系统工程监理乙级及以上资质；

（6）投标人及拟派项目负责人近五年（2010年10月30日至2015年10月31日）内承担过1个及以上合同金额500万及以上网络信息系统项目监理服务业绩合同及中标通知书；

（7）项目负责人的信息系统项目管理师、信息系统工程监理工程师资格和电子信息类中级及以上职称及有效身份证（拟派本项目负责人情况表）；

（8）拟派项目监理人员1人，监理人员必须是具有信息系统监理师或者信息系统监理工程师证书（拟派本项目监理人员情况表）；

（9）由社保部门出具的本单位为法定代表人（或委托代理人）、项目负责人、监理人员缴纳的近半年养老保险证明凭证；

（10）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录,提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）

（11）中国人民银行基本账户开户许可证；

（12）项目负责人常住现场承诺书

（13）资信部分评分所需要提供的其他材料

附件1

法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年    月     日

2、授权委托书

本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称、编号）招标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人（盖单位章）：

法定代表人（身份证号码）：               （签字）

委托代理人（身份证号码）：               （签字）

年    月    日

附件2：投标人综合情况一览表格式

投标人综合情况一览表

| 单位名称 |  |  | 法人代表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位性质 |  |  | 资质等级 |  |  |
| 注册资金 |  |  | 组建时间 |  |  |
| 单位地址 |  |  | 主要联系人 |  |  |
| 开户银行 |  |  | 邮 编 |  |  |
| 经营范围 |  |  | 电 话 |  |  |
| 单位人员状况 | 单位总人数 人； 在册项目技术人员 人， 其中： 高级称职 人； 中级职称 人； 初级职称 人； 省（自治区）注册项目经理师 人。 |  |  | 累计业务量： 目前执行项目业务量： 迄今已竣工业务量： |  |
| 授权代表（签章）： 单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件3：项目负责人承诺书格式

项目负责人承诺书

（招标人名称）：

我公司现承诺在                   项目阶段监理、监理项目中拟派的总监（项目负责人）       在合同期内每月在现场的在岗时间不少于20天，每天在岗时间不少于8小时。专业监理（项目）工程师和监理员在合同工期内每天都在岗。

特此承诺。

投标人（盖法人章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

附件4：拟派本项目负责人情况表格式

拟派本项目负责人情况表

| 姓名 |  | 近3年业绩及承担的主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 专业资质 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 曾担任总监的 项目 |  |  |

注：在本表后附项目负责人的有效身份证、信息系统项目管理师、信息系统工程监理工程师资格和电子信息类中级及以上职称复印件【原件密封于“资格证明”原件袋内】。

授权代表（签章）：

投标人名称：

（投标单位公章）

年  月  日

附件5：拟派本项目监理人员资格情况表格式

拟派本项目监理人员资格情况表

| 姓名 |  | 近3年来主要工作业绩及承担的主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业 时间 |  |  |
| 所学 专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

注：在本表后附监理人员的有效身份证、信息系统项目管理师或者信息系统监理工程师证书复印件【原件密封于“资格证明”原件袋内】。

授权代表（签章）：

投标人名称：

（投标单位公章）

年   月    日

注明正本或副本

项目名称

商务标

（投标文件二）

项目编号

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

商务标目录

（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证复印件(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证复印件)（格式见附件）；

（2）投标函（格式见附件）；

（3）开标一览表（格式见附件）；

（4）诚信投标承诺书（格式见附件）；

（5）投标人认为需要提供的其他材料。

附件6

投  标  函

致：

1、我们决定参加贵单位组织的“ （项目名称）（编号：             ）”的采购。我方授权               (姓名和职务)代表我方               （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照服务项目招标文件规定的各项要求，向招标人提供“         （项目编号）”项目，总投标价为人民币（大写）                  ￥：     元；

3、一旦我方成为合同签字人，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、我方同意按照服务项目招标文件的要求，递交金额为人民币

（大写）的投标保证金。并且承诺，在服务项目有效期内如果我方撤回服务投标文件或成为合同签字人后拒绝签订合同，我方将放弃要求退还该保证金的权力。

5、我方为本项目提交的投标文件一式六份，其中正本一份、副本五份。

6、我方愿意提供可能另外要求的、与服务项目投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

投标单位名称：                                （公    章）

投标单位授权代表姓名（签字）：

日  期：

通讯地址：

电   话：

传   真：

附件7

开标一览表

（注：开标一览表必须编入投标文件，与投标文件一起装订，唱标时，以投标文件正本中的开标一览表进行唱标）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标人名称 |  |
| 总投标价 | 总投标价(大写)： 元 (小写): 元 |

法定代表人或其委托代理人签字：         投标人盖章：

日  期：    年  月  日

附件8

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证中标后不转包，若有分包征得招标人同意；

八、保证中标之后，按照投标文件要求提供相关后续服务；

九、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照《滁州市招标采购活动投诉处理暂行办法》要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人委托代理人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入不良信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

投标单位（公章）：          法定代表人（签字或盖章）：

第七部分   招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

我单位对天长市市容管理社会化工程项目招标文件进行确认。 招标单位： 天长市城市管理行政执法局 委托代理人：李振华 联系电话： 18098406111 （单位盖章） 2015年11月

招标代理机构：安徽圆方建设咨询有限公司 经办人：周伟、胡笑笑 电 话：0550-7555789 （单位盖章） 2015年11月