明光市公安局主楼北侧绿化工程

招 标 文 件

项目编号：M115-1424

招   标  人：       明光市公安局

招标代理机构： 安徽华瑞工程咨询有限公司

日        期：    二0一五年十一月

明光市公安局主楼北侧绿化工程招标文件

项目编号：M115-1424

一、招标条件

1、工程名称：明光市公安局主楼北侧绿化工程

2、招标人：明光市公安局

3、资金来源：财政资金

二、工程概况和招标范围

1、工程概况：明光市公安局主楼北侧绿化工程。

2、工程工期：30个日历天

3、工程质量：合格

4、招标范围：明光市公安局主楼北侧绿化工程，具体详见工程量清单。由于无详细的施工图纸，请投标人自行勘察施工现场，投标人自行考虑投标风险，中标后不予调整。

5、本工程中标价：本工程控制价为169179.90元，下浮20%后，135343.92以元作为中标价。

三、投标人资格要求：

1、投标人资格要求：须为小额工程类项目备选库园林绿化类别中的企业（此工程启用2015年-2016年小额定点库），委托代理人为小额项目投标委托代理人名单中的人员，委托代理人非小额项目投标委托代理人名单中的人员须携带社保部门开具的其在本单位近半年的养老保险证明原件；

2、项目负责人资质：市政公用工程（专业）贰级及以上资质（含贰级）或园林绿化专业中级及以上职称；

3、在滁州市招投标领域有不良行为，被滁州市暂停投标资格的企业不得参与投标。

四、开标时间和地点

1、凡有意参加本工程的小额工程备选库内企业，请于开标时间前携带投标函（原件）、授权委托人身份证（原件）和复印件、非小额项目投标委托代理人名单中的人员须提供公司为其缴纳的近半年养老保险证明原件和复印件、项目负责人资质证书复印件至开标现场（复印件需要加盖投标单位公章）。

2、被授权人逾时到达的或者未达到指定地点的或未按第1条要求递交投标资料的投标单位，招标人有权拒收其投标资料。

3、开标时间为：2015年11月20日15:00时。

4、开标地点为：明光市祁仓北路与柳湾大道交叉口（祁仓路98号）安徽省明光工业园区管委会大楼第一开标室。

五、投标须知

1、备选库企业对工程量清单及控制价与图纸核对，误差±3%或1000元以上（相较于施工图纸内容）时，应及时联系招标人。如有异议的，应当在开标前两日提出，如未提出即视同认可招标文件及工程量清单的所有内容，工程结算时即使工程量清单与图纸不一致，工程价款也不予调整。中标后，不得放弃中标资格，否则将停止小额工程项目备选资格6个月，同时计入不良行为档案。

2、中标单位需在中标公示期满后3个工作日内领取中标通知书，并在中标通知书发放后3个工作日内按招标文件及投标函的相关内容与招标人订立书面工程施工合同。不得签订背离其实质性内容和其他协议。如因投标人原因未按规定时间内领取中标通知书或签订合同的，将取消中标资格，并没收投标担保金，同时停止小额工程项目备选资格6个月，并计入不良行为档案。

3、中标价应是完成工程量清单及图纸范围工程的全部费用，包括该工程项目的人工费、材料费、机械费、机械进出场费及使用费，技术组织费等其它费用，以及国家规定的安全文明措施费、管理费、规费、利润、税金，风险费及政策性文件规定费用等所有费用。

4、中标人签订合同前需向招标人缴纳中标价款的10%作为履约保证金。工程竣工验收合格后退还。

5、中标人领取中标通知书时按中标价（综合单价较控制价同比例下浮）提交规范的商务标文件一正两副（中标价的软件版已挂网，中标人不得更改其中内容）。

六、合同主要条款

1、工程款支付方式：工程施工方法和技术符合施工图纸要求绿化成活率必须是100%，工程全部竣工验收合格后付至合同总价的60%,余款待二年苗木养护期满后（苗木养护期内若有死苗需补植,补植的苗木养护期顺延）无质量问题7日内一次性付清（无息）。

2、工期延误处罚：由于施工单位原因造成的工程延误，每延误一天罚款1000元。

3、采用固定总价合同，合同价款中包括的风险范围：人工、材料、机械费用的市场价格变化，除政策性调整和不可抗力以外的其他风险。风险费用的计算，投标人在投标时已考虑不再另行计取。

4、风险范围以外合同价款的调整方法

（1）经甲方书面认可的设计变更；

（2）合同价款调整的计价方法执行合同文本的通用条款。

七、招标费用

招标代理服务费：中标人按国家收费标准的80%交纳招标代理费。请各投标人在投标时予以考虑到成本费用中。

八、联系方式

招 标 人：明光市公安局

联 系 人：陈刚

电    话：13955089815

招标代理机构：安徽华瑞工程咨询有限公司

联 系 人：宋恩超

电    话：0550-8031567

项目投标函

（注：该投标书需带至开标现场）

（招标人）

我公司已仔细阅读                             （项目名称）招标工程招标文件的所有内容，我方愿以135343.92元的投标总报价承包上述工程的施工，在 30个日历天（工期）内完成本合同的施工，工程质量达到合格标准，并移交整个工程，并承担任何质量缺陷保修责任。我公司如中标，将拟派              担任本代理项目的负责人。

我    （姓名）    系        （投标单位）             的法定代表人，现授权委托      (投标单位 )        的    （姓名）   为我公司的合法代理人，就     （工程名称）          项目以本公司的名义参加开标会， 签署合同和处理与之有关的一切事宜，其法律后果由我方承担，代理人无转委托权，特此委托。

被 授 权 人：            （签字或盖章）性别 ：   年龄：

身份证号码：                    职务：

投  标  人：                                        （盖章）

法定代表人：                                  （签字或盖章）

日期：     年     月     日