312省道秦釜段收费站及配套项目跟踪审计服务

招 标 公 告

（代招标文件）

项目编号：皖M4150368

招   标  人：天长市交通建设投资有限责任公司

招标代理机构：安徽圆方建设咨询有限公司

发 布 日  期：2015年11月

# 第一章  投标人须知

一、工程概况：

1、招标人：天长市交通建设投资有限责任公司

2、工程名称：312省道秦釜段收费站及配套项目跟踪审计服务

3、项目地点：S312秦釜段

4、计划工期：180个日历天

5、招标项目规模：本标段分为五个部分：①收费站部分（收费站主线范围为K0+010-K0+380，收费车道为双向6车道）：由土建工程和交通工程（安全设施）组成；②收费大棚部分。③收费站办公楼部分；④景观绿化工程部分；⑤收费系统和机电系统部分。

6、招标项目资金来源：政府资金。

7、跟踪审计服务内容：施工阶段全过程工程造价控制。

①根据施工承包合同价、进度计划、编制工程用款计划书；

②制定造价控制的实施细则，确定控制目标；

③参与工程造价控制的有关会议；

④负责对施工单位上报的已完成工作量月报进行审核，并提供当月付款建议书；

⑤承发包双方提出索赔时，为委托方提供咨询意见；

⑥协助业主及时审核设计变更、现场签证等发生的费用，相应调整造价控制目标；

⑦及时核定分阶段完工的分部工程结算，提供完整的工程结算审核报告

⑧其他与工程造价控制相关的工作。

8、招标方式：公开招标

二、投标单位须知：

1、投标人资质要求：

1.1 投标人必须具有独立法人资格、且具备工程造价咨询乙级及以上资质的工程造价咨询企业；

1.2项目负责人必须具有本单位注册的建设部颁发的国家注册造价师执业资格证书。

1.3拟派本项目跟踪审计组成人员要求：

①项目负责人1名（执业资格详见上述第1.2款内容；每月在施工现场时间不得少于一个星期）

②专职人员1名（执业资格为造价员，职称为工程类助理工程师及以上；每月在施工现场时间不得少于20天）。

2、投标人的法定代表人（或委托代理人）和项目负责人必须准时参加开标会议；同时在投标时须提交以下资料：

2.1商务标：正本一份，副本二份；包括法定代表人身份证明和有效身份证 (或法定代表人授权委托书原件和委托代理人有效身份证)、投标报价函、诚信投标承诺书。

2.2资格审查资料原件一份，资格审查资料复印件正本一份，副本二份（复印件均加盖单位公章），均由以下材料组成：

（1）法定代表人身份证明和有效身份证 (或法定代表人授权委托书原件和委托代理人有效身份证)

（2）企业营业执照副本或事业单位法人证书；

（3）企业资质证书副本；

（4）拟派项目跟踪审计人员配备表（格式详见第三章的附件一内容）；

（5）项目负责人的执业资格证书及项目负责人有效身份证；

（6）专职人员的执业资格证书、职称证书；

（7）由社保部门出具的本单位为法定代表人或委托代理人和项目负责人及专职人员缴纳的近半年的养老保险证明凭证，投标申请人是事业单位的，须由其主管部门出具证明。

（8）专职人员有效身份证复印件（必须加盖单位公章）

（9）本单位的中国人民银行基本账户开户许可证复印件（必须加盖单位公章）；

注：①法定代表人或委托代理人和项目负责人有效身份证原件，投标人必须手持至开标现场交于监督部门查验确认；否则按资格审查不合格处理。

②凡是已被天长市公共资源交易监督管理局按天招管[2013]20号文件规定列入投标人信用档案的投标人，其资格审查资料按天招管[2013]20号文件执行。

③资格审查原件：上述第（1）款至第（7）款的材料必须提供原件，其中：第（1）款和第（5）中有效身份证原件必须手持，否则资格审查按“不合格”处理；上述第（8）款和第（9）款相关证件复印件（必须加盖单位公章）或原件均可。

3、投标文件的编制

3.1投标文件应用均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并由投标人的法定代表人或其委托代理人在相应位置签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.2商务标中的授权委托书、投标报价函、诚信投标承诺书应当在格式文本要求的相应位置签字或盖章，否则，投标文件作废标处理。

3.3资格审查文件复印件：上述第2.2款所要求的材料原件复印件并加盖公章。

3.4投标文件正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

4、投标文件的装订、密封和标记

4.1商务标单独装订【其内容必须为法定代表人身份证明和有效身份证 (或法定代表人授权委托书原件和委托代理人有效身份证)、投标报价函、诚信投标承诺书】。

4.2投标人应当提交三个密封袋，其中商务标正本、副本密封于商务标袋内；资格审查资料原件单独密封于资格审查原件标袋内（除法定代表人或委托代理人和项目负责人有效身份证原件）；资格审查资料复印件密封于资格审查复印件标袋内。

4.3在投标文件密封袋上应写明投标人名称和地址、邮政编码；注明下列识别标志：招标工程名称、项目编号；所有投标文件的密封袋应加盖投标人印章；否则，该投标文件将被拒绝。

4.4若投标人未按上述4.1、4.2、4.3款规定装订、密封和标记的，该投标文件将被拒绝。

5、投标人没有处于被当地建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内。

6、本项目不接受联合体报名。

三、投标保证金交纳情况

（1）投标保证金的金额：2000元，保证金的形式：须从投标人基本帐户（分公司、支公司、分支机构及他人账户、投标人一般帐户均无效）转入下列帐户；不受理银行汇票、本票。付款人的帐户名称须与投标人名称一致

收款单位：  天长市公共资源交易中心

开户银行：  中国工商银行天长三圣支行

银行账号：   1313202038000084281

（2）投标人必须通过上述帐户交纳保证金，交纳时须在交易附言中注明：312省道秦釜段收费站及配套项目跟踪审计服务投标保证金。

（3）交纳时间：2015年12月17日9时00分前交纳完毕，以资金到帐时间为确认时间。

（4）投标人已按天长市公共资源交易监督管理局天招管 [2013]20号文件规定交纳长效保证金的，可对本项目直接进行投标。

（5）在确定为中标人后一周内，必须将履约保证金缴纳凭证复印件（加盖招标人公章）送至天长市公共资源交易监督管理局备案并领取中标通知书；在中标通知书发放之日起三十日内，与招标人订立书面合同，并在书面合同签订后五日内将合同送至天长市公共资源交易监督管理局备案，否则将作为不良行为，取消其半年内的投标资格。

（6）工程中标公示期满后五个工作日内，退还未中标人的投标保证金；招标人与中标人签订合同后将合同送至天长市公共资源交易监督管理局备案，退还中标人的投标保证金。

（7）投标人出现下列情况之一，其保证金将不予退还：

①凡交纳了投标保证金的投标人，视为全部认可本项目招标文件内容，非因不可抗力不参加开标会、不提交投标文件、不提交评审证件的，视为干扰招投标秩序，其投标保证金不予退还，并列入不诚信企业黑名单。

②投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

③通过资格审查的合格投标人，无正当理由放弃投标的；

④在交纳投标保证金后，非因不可抗力不递交投标文件的。

⑤中标单位未能在规定期限内提交履约保证金，或无正当理由拒绝签署合同协议的；

⑥确定为中标人后7日内，未领取中标通知书，在中标通知书发放之日起30日内，未与招标人订立书面合同；未在书面合同签订后5日内将合同送至招标局备案的；

⑦在招投标活动中有违规和违法行为的；

⑧法律法规规定的其它情形。

- 最高限价和投标报价要求

1、本项目采用费率报价，不接受其他形式的报价。

2、本项目设有最高限价为：0.64%；中标后的费率不做调整，实际工期与计划工期不一致时不作调整。

3、投标人投标费率可以保留小数点后2位（例：0.**%）

4、投标人的投标费率不得高于或等于最高限价，否则，投标文件作废标处理。

五、废标条款

1、投标文件有下列情形之一的，应按废标处理：

①评标委员会根据投标保证金信息表，对照招标文件中保证金到账的时间规定、金额等要求，并对照“开户许可证”中基本账户的名称和账号，审查确定投标保证金交纳不符合招标文件的规定

②无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

③未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

④未按招标文件要求提交投标保证金的；

⑤投标文件中填报的工期、质量等相关要求不符合招标文件规定的；

⑥投标人的投标费率高于或等于最高限价的；

⑦投标人未提供2.2项中第（1）款至第（9）款中任意一项材料原件的，（第（8）款和第（9）款中的相关证件提供复印件（必须加盖单位公章）或原件均可）

⑧法律、法规、规章和招标文件规定的其他废标情形。

六、评标办法

本次评标采用经评审的有效投标报价中标法。

6.1资信证明文件副本与正本不一致时，以正本为准。凡是已被天长市公共资源交易监督管理局按天招管[2012]5号文件规定列入投标人信用档案的投标人，其资信证明文件评审（资格审查）按天招管[2012]5号文件执行。

6.2商务标评审：评标委员会核对其报价的有效性、准确性，有效性是指投标人的投标报价是否高于或等于最高限价，投标人的投标报价高于或等于最高限价的，投标文件作废标处理；准确性是指投标人报价明细有无算术性差误，出现算术性差误，评标委员会可以要求投标人对其进行修正，修正后的数值为投标人的修正报价，若投标人拒绝对差误进行修正，评标委员会可将该投标文件做废标处理。

6.3由代理机构工作人员当众宣布投标人总数。如投标人总数少于或等于15家，则全部参与评审；

如投标人总数超过15家，则按递交投标文件时的签到顺序，将投标人设为X，X为编号①、②、③、……，由投标人按签到顺序各自抽取一个属于自己的号码。在招投标管理机构与有关部门监督下，由招标人在开标现场随机抽取15家参与评审。

未抽到的投标人，退还其投标文件，并应立即离开开标现场。招标人及其代理机构、现场监督人员应清理现场。

6.4计算评标基准值

6.4.1、过低报价范围：投标报价＜A值×95%

6.4.2、A值、B值、F值的确定

(1)、当通过详细评审的有效投标人七名（不含七名）以上时：

①、去掉一个最高报价和一个最低报价后，计算出算术平均值A值，投标人的报价若低于A值×95%，将被视为报价过低；

②、所有通过详细评审的有效投标人中，去掉一个最高报价、一个最低报价和低于A值×95%的报价后，其余投标人的报价参与计算算术平均值（B值）并乘以K得出F值。

(2)、当通过详细评审的有效投标人为七名（含七名）以下时：

①、直接计算出算术平均值A值，投标人的报价若低于A值×95%，将被视为报价过低；

②、去掉低于A值×95%报价后，计算出算术平均值（B值）并乘以K得出F值。

7.4.3、评标基准值：F值为评标基准值。

K为调整系数， K的取值为①1.015, ②1.010，③1.005，④1.0， ⑤0.995，⑥0.99，⑦0.985

6.4.4、所有通过详细评审的有效投标人的工程投标总报价与评标基准值相比。

（1）投标人的报价等于或最接近且不高于评标基准值的为第一中标候选人，投标人的报价其次接近且不高于评标基准值的为第二中标候选人…依此类推；

（2）只有在报价不高于评标基准值的投标人排名全部结束后，才紧接着按顺序排报价高于评标基准值的投标人名次，其排名方法按投标人的报价由低到高顺序依次排名

（3）以上在确定中标候选人排名顺序中，当出现投标人报价完全相同时，其在相应位置排名的先后顺序由招标人现场抽签确定。

（4）如商务标评审合格的投标人只有一家时，直接确定为第一中标候选人。

七、合同主要条款

1、付款方式：

（1）本项目采用固定费率合同，中标后费率不作任何调整，一次性包干。合同金额＝工程施工中标价×跟踪审计中标费率。

（2）本项目跟踪审计费用=工程结算复审定案价款×中标费率。

（3）跟踪审计费用付款方式：工程竣工验收合格且跟踪审计单位出具的结算审核报告经天长市审计局复审定案后一次性结清（不计利息）。

2、市审计局及招标人对跟踪审计组成人员进行相关考核，具体要求：

（1）项目负责人每月在施工现场时间不得少于一个星期；市审计局及招标人随时抽查，若发现项目负责人每月在施工现场时间不足一个星期的，直接处罚跟踪审计单位2000元/次，从履约保证金中扣除，若履约保证金不够扣除的，再从跟踪审计费用中继续扣除。

（2）专职人员每月在施工现场时间不得少于20天；市审计局及招标人随时抽查，若发现专职人员每月在施工现场时间不足20天的，直接处罚跟踪审计单位1000元/人·次，从履约保证金中扣除，若履约保证金不够扣除的，再从跟踪审计费用中继续扣除。

3、在项目实施过程中，跟踪审计单位已指定的跟踪审计组成人员原则上不得变更；遇特殊情况，确需变更的，必须提交书面变更材料报市审计局及招标人批准同意，但同时按下列标准扣除跟踪审计费用：

（1）若变更项目负责人的，直接处罚跟踪审计单位5000元/次，从当期预付的跟踪审计费用中扣除。

（2）若变更专职人员的，直接处罚跟踪审计单位3000元/人·次，从当期预付的跟踪审计费用中扣除。

4、若跟踪审计单位出现下列情形之一的，则招标人可中止合同，同时将该跟踪审计单位上报至行业主管部门和同级相关部门，列入黑名单，并按规定进行处罚：

（1）跟踪审计单位未经市审计局及招标人批准随意变更跟踪审计组成人员的；

（2）跟踪审计单位随意停止本项目跟踪审计工作的；

（3）跟踪审计单位及人员存在违规违法行为的，并给招标人造成经济损失的。

七、跟踪审计成果文件质量要求

1、跟踪审计单位提交天长市审计局复审的审核报告误差率应控制在3%以内（含3%）。若复审误差率在3%（不含3%）～ 4%（含4%）的将扣减审计费用总额的15%；若复审误差率在4%（不含4%）～5%（含5%）的将扣减审计费用总额的25%；若复审误差率在5%（不含5%）以上的，扣减审计费用总额的35%。

2、复审误差率＝（复审误差金额/审定价）×100%。注：复审误差金额=︱核减额复审调整数︱+︱核增额复审调整数︱。

- 八、有关计划时间安排

| 1 | 招标文件发布时间 | 2015年11月27日17:00时前 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 投标人提出问题的截止时间及方式 | 2015年12月2日17:00时前 ；投标人将所遇到的问题以电子邮件形式传至yfzbdl@126.com或致电0550-7555789否则，由此引起的损失均由投标人自己承担。 |
| 3 | 招标人澄清的时间及方式 | 2015年12月3日17:00时前在天长市公共资源交易网（www.tczbcg.com）“补遗、答疑”一栏中予以公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。 |
| 4 | 招标人修改、补充招标文件的时间及方式 | 招标人（或其委托的招标代理机构）可以修改、补充招标文件，并将于2015年12月3日17:00时前在天长市公共资源交易网（www.tczbcg.com）发布修改、补充公告，请各位投标人注意查看有关公告内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。 |
| 5 | 现场踏勘 | 投标人必须自行踏勘现场，对本工程实际情况进一步了解和掌握，以便投标人进行投标报价的决策。因为投标人未踏勘现场而导致一切损失，由投标人自行承担。 |
| 6 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：专家3人；专业评标专家确定方式：专家评委在开标前由招标人从专家库随机抽取。 |
| 7 | 开标程序 | 开标会议由招标代理机构主持，并按下列程序进行开标： ①由监督人员宣布开标纪律； ②由代理机构工作人员当众宣布投标人总数 如投标人总数少于或等于15家，则全部参与评审； 如投标人总数超过15家，则按递交投标文件时的签到顺序，将投标人设为X，X为编号①、②、③、……，由投标人按签到顺序各自抽取一个属于自己的号码。在招投标管理机构与有关部门监督下，由招标人在开标现场随机抽取15家参与评审。 未抽到的投标人，退还其投标文件，并应立即离开开标现场。招标人及其代理机构、现场监督人员应清理现场。 ③由投标人代表检查投标文件的密封情况； ④监督部门对各投标人的法定代表人或委托代理人和项目负责人到场情况，按照投标文件递交的先后顺序进行验证并补充登记； ⑤由代理机构工作人员在监督部门的监督下将资信证明文件复印件和资信证明文件原件报送至评标室，交于评委拆封评审；并由监督人员向评标委员会提交参与评审投标人情况登记表及财务室出具的参与评审的投标人投标保证金缴纳信息表 ⑥宣读资信证明文件资格审查合格的投标人名称，经确认无误后，由主持人当众拆封投标人的商务标，宣读投标人名称、投标报价和及商务标中的其他主要内容。 ⑦进行商务标评委评审阶段； ⑧宣布各投标人商务标评审结果，并由招标人在开标现场随机抽取K值。 ⑨评标委员会计算（代理机构复核）通过上述评审的评标基准值，并按照评标办法的规定确定中标候选人。 ⑩宣布中标候选人情况 代理机构要对开标过程进行记录，并存档备查。 |
| 8 | 投标文件递交时间、截止时间、递交地点 | 收件人：代理公司工作人员 投标文件提交时间：2015 年12月17日08：30至9：00 投标文件提交截止时间：2015年12月17日9：00，逾期送达的投标文件将被拒绝。 地点：天长市公共资源交易监督管理局开标二室（新市政府广场东路东侧，国土资源服务中心二楼） |
| 9 | 开标时间、地点 | 时间：2015年12月17日9：00 地点：天长市公共资源交易监督管理局开标二室（新市政府广场东路东侧，国土资源服务中心二楼） |
| 10 | 重新开标的情形 | 到投标截止时间止，参加本项目投标的投标人少于3名的，招标人将依法重新组织招标。 第一中标候选人被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，招标人将依法重新组织招标 |
| 11 | 中标通知书发放 | 中标人确定后，招标人将于7日内向工程所在地的县级以上地方人民政府招投标行政主管部门提交工程招标情况的书面报告，并向中标人发出中标通知书。 |
| 12 | 履约保证金 | ①履约保证金为中标价的10%，在签订合同前交纳给招标人； ②履约保证金退还时间：待出具本项目结算审核报告经天长市审计局审核通过后一次性退还。 ③履约保证金实际退还金额=履约保证金－扣除金额 |
| 13 | 公示 | 中标候选人确定后，将在天长市公共资源交易网（www.tczbcg.com）公示3个工作日。 |

- 安徽省建设工程造价咨询合同

（《安徽省建设工程造价咨询合同》（WF-2014-05）示范文本下载地址http://www.ahzj.com.cn/ahzj/default.aspx）

# 第一部分  合同协议书

委托人（全称）：                        

咨询人（全称）：                              

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

工程造价咨询及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：                  。

2. 工程地点：            。

3. 工程规模：                     。

二、咨询业务范围

                                  。

三、咨询期限

计划开始日期：         年     月     日。

计划结束日期：         年     月     日。

四、质量标准

工程造价咨询成果文件质量符合                 标准。

五、咨询酬金

人民币(大写)                  (¥         元)。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成造价咨询合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）通用合同条款；

（4）专用合同条款。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

八、签订时间

本合同于        年       月      日签订。

九、签订地点

本合同在                              签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自                                 生效。

十二、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，委托人    份，咨询人    份。

委托人：  (公章)                咨询人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：     法定代表人或其委托代理人：

（签字）                       （签字）

地    址：     地    址： 

邮政编码：       邮政编码： 

电    话：     电    话：

传    真： 传    真：

电子信箱：                 电子信箱：

开户银行：   开户银行：

账    号：     账    号：

第二部分  通用合同条款

（具体内容详见《安徽省建设工程造价咨询合同》（WF-2014-05）示范文本）

第三部分  专用合同条款

（具体内容详见《安徽省建设工程造价咨询合同》（WF-2014-05）示范文本）

第三章   商务标格式

（项目名称）

投  标  文  件  二

（商务标文件）

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

## 商务标目录

（1）法定代表人身份证明或委托代理人授权委托书

（2）诚信投标承诺书

（3）投标函

### 一、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

### 一、授权委托书

本授权委托书声明：我   （姓名）系    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托     （单位名称）   的     （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加     招标人    的                 工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

授权代理人：        （签字或盖章）

投  标  人：           （盖章）

法定代表人：        （签字或盖章）

日      期：           年    月    日

- 投 标 报 价 函

致：        （招标人）

1、根据你方招标项目编号为         的                 项目招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件全部内容后，我方愿以         % 的投标费率承包上述项目的工程跟踪审计服务。

3、我方已详细审核全部招标文件及有关附件，承诺招标文件及有关附件中所有条款。

4、一旦我方中标，我方将派出           造价师为本项目负责人，保证在接到通知书后     日内开始本项目的审计工作，并在       （工期）内完成本合同的施工阶段全过程的跟踪审计工作并出具最终结算审计报告。

5、随本投标书，我方同时按照招标文件的要求提交     万元的投标保证金。如果我方在本投标书有效期内撤回投标书，或在中标通知书下达后    30  天内未能或拒绝签订合同书，或自行转标，贵单位有权没收投标保证金，并另选中标单位。

6、如果我方中标我方将按照招标文件的规定提交中标价的10%作为履约担保。工程施工阶段全过程造价控制（审计）结束，出具最终结算审计报告后，方可退还。

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：         电话：      传真：

日期：           年         月         日

三、诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证中标后不转包及使用挂靠队伍，若有分包征得建设单位同意；

八、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员，如有违反，同意接受建设单位违约处罚并没收其履约保证金；

九、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照《滁州市招标采购活动投诉处理暂行办法》要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

投标单位（公章）：          法定代表人（签字并盖章）：

附件一：

拟派项目跟踪审计人员配备表

| 序号 | 姓名 | 拟任职务 | 执业资格 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 2 |  | 专职人员 |  |  |  |

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

日期：           年         月         日