滁州市西大街桥施工监理项目

招 标 文 件

项目编号：czgc201510-024

招  标  人 ：  滁州市重点工程建设管理局  （盖章）

招标代理机构：  安徽恒信造价咨询有限公司  （盖章）

发  布  日  期：           2015年11月27日

招标文件目录

A、投标须知前附表	2

第一章  投标须知	5

一、总  则	5

二、招标文件	6

三、投标文件的编制	8

四、投标文件的密封和递交	10

五、开标、评标和定标	10

六、合同的授予	13

第二章  评标办法	15

第三章 合同条款（监理合同示范文本）	 19

一、协议书格式	20

二、标准条件	21

三、专用条款	28

第四章  技术规范	37

第五章  投标文件商务标格式	38

第六章  滁州市重点局相关工程管理文件	49

第七章   招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认	57

- A、投标须知前附表

|  | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程概况 | 工程名称：滁州市西大街桥施工监理项目 工程地点：滁州市西大街 建设规模：工程估算价约2000万元，监理费用约30万元 |
| 2 | 招标范围 | 见第一章投标须知第2条 |
| 3 | 工期要求 | 要求工期：按施工招标工期为准。 |
| 4 | 质量标准 | 必须达到国家工程施工质量验收 合格 标准。 |
| 5 | 投标人资质 等级要求 | 1、投标人需具有工程监理综合资质或市政公用工程监理甲级资质的企业； 2、拟派总监理工程师必须持有在本单位注册的市政公用工程专业国家级注册监理工程师证书； 3、投标单位需提供近五年来（以投标截止时间向前追溯五年）具有单项施工合同金额在800万元及以上的类似工程（拱桥）监理业绩至少一个(提供监理合同原件和有相关主管部门盖公章的中标通知书原件) 4、投标人及项目负责人(总监理工程师，下同)必须提供检察机关出具的“近三年无行贿犯罪行为证明”； 5、根据《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定（法释[2013]17号）》第六条规定，投标人及其法定代表人、项目负责人在人民法院公布的失信被执行人名单中不得参加投标； 6、本项目不接受联合体投标。 |
| 6 | 踏勘现场 | 2015年12月06日17时前，投标人将所遇到的问题以电子邮件形式传至AHHXZJZX@126.com（安徽恒信造价咨询有限公司电子邮箱），不再集中召开投标预备会；投标人自行组织勘察现场。招标人答疑内容在2015年12月08日17时前在滁州市公共资源交易网“澄清变更答疑招标文件图纸下载专区”集中发布。 |
| 7 | 投标文件份数 | 正本 一 份，副本 五 份。 |
| 8 | 投标保证金 | 投标要求：投标保证金：0.6万元，投标保证金以现金形式提交，由投标人在开标时现场向招标人交纳。 |
| 9 | 履约保证金 | 数 额： 中标监理费*10% （暂按施工中标价为监理费的计费额） 收款单位： 另行通知 开 户 行： 另行通知 帐 号： 另行通知 交纳要求：中标人须于中标通知书发出之日起7日内缴纳履约保证金，未按规定时间缴纳的，处罚中标人2000元/天违约金，并书面通知中标人，违约金直接从中标人第一期监理请款中扣除作为罚款。自中标通知书发出之日起14天内仍未缴纳的，招标人将提请滁州市公管局取消其中标资格，并没收其投标保证金。 履约保证金在按招标文件要求完成全部工程量，并验收合格后，7日内无息退还。 |
| 10 | 投标文件提交截止时间及地点 | 收件人：安徽恒信造价咨询有限公司 时 间： 2015年12月17日 8时 30分（北京时间） 地 点：滁州市公共资源交易中心二楼大厅投标文件接收处滁州市龙蟠大道号房产商务大厦二楼 |
| 11 | 开 标 | 开标时间： 2015年12月17日8时30分（北京时间） 开标地点：滁州市公共资源交易中心第五开标室（滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦二楼） |
| 12 | 其他 | 现场办公场所及办公设备由中标单位自行解决。 |
| 13 | 相关费用 | 中标单位在获取中标通知书时向招标代理机构一次性支付招标代理费用（专家评审费按实际支出），招标代理费收费标准按照滁招管【2014】5号文件规定收取（若计算出代理费用少于3000元，按3000元整收取） |
| 14 | 重要说明 | 1、本项目只接受滁州市公共资源交易网中心信息库中已注册并且审核通过企业报名，未入库的投标人请及时办理入库手续（办理注册备案请登陆滁州市公共资源交易网-投标企业注册备案-备案入库须知查询。网址： http://www.czzbcg.com/czztb/InfoDetail/?InfoID=e5ac94e3-6b0b-4461-b0c2-a937b66a6559&CategoryNum=008）。联系人：张工：0550-3801701、黄工：0550-3019013。因未及时办理入库手续导致无法报名的，责任自负； 2、企业报名程序请登陆登陆滁州市公共资源交易网（www.czzbcg.com）办理（具体操作步骤和程序请参见“投标企业注册备案”栏目--“企业报名操作手册”）； 3、对于安徽省省外建设工程企业，资质要求按照“滁招管综﹝2013﹞9号”文件执行。网址： http://www.czzbcg.com/czztb/infodetail/?infoid=b0cfaff4-c6d1-4f78-9230-59b09cec2729&categoryNum=013； 4、投标人必须报名并下载招标文件，否则投标文件将被拒收； 5、投标人禁止使用相同的MAC地址进行投标报名，一经发现，做废标处理； 6、投标企业被县级（含）以上行业行政主管部门或招投标综合监督管理部门暂停投标资格且开标日在处罚期限内的，一律限制进滁交易资格，不得参加我市公共资源交易项目招投标活动，若中标取消中标资格； 7、中标单位在领取中标通知书前，项目总监需提供无在建工程自行承诺书，若中标单位无法提供视为自动放弃中标。 |
| 15 | 报名或领取招标文件和资格审查文件方式及时间 | ①报名时间：招标文件发布时间—投标截止时间 ②报名方式：网上报名 ③领取方式：网上下载 |
| 16 | 约谈制度 | 中标公示期满后，中标通知书发出前，由局分管领导牵头约谈中标人的法人代表、总监，重大项目由局主要领导参加约谈。招标人有权组织对中标人的履约能力、业绩情况等进行实地考察，如有证据证明实际考察情况与投标文件中提供的材料不符的，视同提供虚假材料，招标人将提请市公管局取消其中标资格。 |
| 17 | 合同签订 | 中标人自履约保证金缴纳后7日内与招标人签订合同，因中标人原因造成合同签订延误的，处罚3000元/天的违约金，并书面通知中标人，违约金直接从中标人第一期监理请款中扣除作为罚款。因中标人原因自履约保证金缴纳后14日内仍未签订合同的，发包人将提请滁州市公管局取消其中标资格，并没收其投标保证金。 |
| 18 | 前期手续办理 | 合同签订后15日内，监理单位必须办结企业“进滁”备案手续，22日内配合完成质量、安全报监手续，30日内配合完成施工许可证办理，否则，每延期一天处罚监理单位5000元/天的违约金（因建设单位和施工单位原因除外）。 |
| 19 | 监理人员费用考核 | 中标监理费总价最终结合投标人员到位数量来结算。即：投标总价/服务期（月）/投标人数=每个投标人员每月应得的费用，经现场考勤，少投入1人扣除1人应得费用（以委托人签字认可的考勤表为准）。中标后，如实际到岗人数不满足招标文件要求的，将按上述标准从监理费用中予以扣除。（各专业监理可结合项目的实施阶段经委托人签字认可后分期到岗） |
| 20 | 监理考核考勤 | （1）人员考核：工程开工进场后，监理单位必须按招标文件要求和投标承诺配备项目总监、总监代表、专业监理工程师、监理员、见证员等监理部关键岗位人员。未经发包人同意，不得更换上述人员。发包人将组织对上述人员进行业务能力考核，对未按投标文件配备或经考核不合格要求更换人员的，监理单位7日内必须整改调整到位。否则，对于总监和总监代表，按照2000元/人·天的违约金进行处罚，专业监理工程师、监理员和见证员按照1000元/人·天的违约金进行处罚。28日内未整改调整到位的，发包人有权终止合同，并提请相关行政主管部门对企业和人员进行“黑名单”处罚。（2）人员考勤：监理部管理人员上下班实行签字考勤，考勤由发包人项目组负责。总监、总监代表每月在岗时间不得少于20天，专业监理工程师、监理员、见证员每月在岗时间不得少于22天。未按规定在岗履责的，对总监和总监代表处罚1000元/人·天的违约金，对专业监理工程师、监理员、见证员处罚1000元/人·天的违约金。监理部关键岗位人员离岗必须向发包人项目组长履行请假手续，若被我局和相关部门日常检查和随机抽查中发现不在岗的，又未履行请假手续的，处罚5000元/人·次的违约金。 |
| 21 | 日常履责管理 | （1）质量管理：①对日常检查、专项检查、第三方质量巡查过程中，如发现未按图纸、规范等施工且未被监理人员发现并纠正的，视为监理失误，每发现一次，处罚违约金1000-10000元；上述行为虽被监理人员发现但未采取有效措施、听之任之的，每发现一次，处罚违约金金2000-20000元；情节严重的，招标人有权清退并提请相关单位记入“黑名单”，取消重点工程投标资格。②工程竣工后，质保期内接到使用单位质量投诉，监理单位不配合委托人处理问题的，处罚违约金1000元/次，从监理的质保回访尾款中扣除。 （2）工程进度管理：执行滁州市重点局《重点工程进度管理办法》规定；情节严重的，委托人有权解除合同，并追究经济损失。 （3）安全文明和扬尘治理管理：监理单位需强化施工现场的安全文明和扬尘治理管理监督工作，按照国家、省、市有关规定切实履行监理职责。对施工单位违反规定或经检查达不到规定和要求，监理单位又未及时发现并要求整改或整改监督不力的，监理单位负连带责任，处罚监理单位2000元/次的违约金。 （4）造价管理 ①工程变更、签证计量：严格执行滁州市重点局实行的《滁州市重点项目工程变更管理暂行办法》、《工程变更审批程序》、《工程变更签证计量管理规定》。 ②对于施工、材料设备等工程进度款和结算资料经业主审核出现明显错误且未被监理人发现的，视为监理失误，每次处罚金500-2000元。 （5）农民工工资管理：中标人在监理过程中必须设专人监管农民工工资发放，并将农民工工资支付情况纳入监理日志内容，督促工程总承包人按时足额支付农民工工资。工程总承包人未按时足额支付农民工工资，工程监理人应及时报告建设单位或清欠维权机构。工程监理人未将农民工工资支付情况记入监理日志和未按时核定工程进度款的，由委托人责令其限期整改；逾期未整改或整改不到位的，记入滁州市建设行业信用信息系统。 |
| 22 | 禁止条款 | 严格执行滁州市重点局《工程建设十六条禁令》；同时不得与施工单位同吃同住；不得将罚款、差旅费及相关费用转嫁给施工单位；不得代替施工单位整理相关施工资料及相关有偿服务；不得以监理费支付等为由拒绝履行监理服务，如有发现，委托人有权立即予以清退出场，终止合同，并另行委托同等资质的监理单位完善后续服务。 |
| 23 | 相关文件 | 滁州市重点局相关工程管理文件作为招标文件附件，详见招标文件第六章。 |

- 第一章  投标须知

- 一、总  则

1.    工程概况

1.1   本次招标工程名称：滁州市西大街桥施工监理项目

建设地址：滁州市西大街

招标单位：滁州市重点工程建设管理局

1.2    本工程建设规模：西大街桥全长约144.7米，桥梁宽度24米，桥梁结构形式为七孔连续上承式实腹拱桥，沥青砼路面，设计道路等级为城市主干道，造价约2000万元，具体详见图纸及工程量清单。

1.3    该工程施工图纸均已设计完成。

2.    招标范围

2.1   本次招标范围：本工程的勘察阶段、设计阶段、前期阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工结算阶段、保修阶段（缺陷责任期）的监理服务（其中包括：桥基础、桥拱、桥面施工、人行道、桥梁装饰、路灯、交通设施等）。

2.2    监理与相关服务的主要内容

2.2.1  勘察阶段：协助发包人编制勘察要求，核查勘察方案并监督实施和进行相应的控制，参与验收勘察成果；

2.2.2  设计阶段：协助发包人编制设计要求，参与设计方案评审，对各设计单位进行协调管理，监督合同履约，审查设计进度计划并监督实施，核查设计大纲和设计深度、使用技术规范合理性，提出设计评估报告，包括各阶段设计的核查意见和优化建议，协调审核设计概算；

2.2.3  前期阶段：协助发包人办理立项、可研、环评、土地、规划、施工许可证等相关手续。

2.2.4  施工阶段：施工过程中的质量、进度、费用控制，安全生产监督管理、合同、信息等方面等方面的协调管理；

2.2.5  保修阶段：检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分心并确定责任归属，审核修复方案，监督修复过程并验收，审核修复费用。

3.    工程性质

3.1   工程性质：  新建工程    。

4.    工期要求

4.1   要求工期： 按施工招标文件工期为准。开工日期以开工报告为准。

5.    质量要求

5.1   工程质量必须达到国家工程施工质量验收  合格  标准。

6.    投标人资质等级及其他要求

6.1   投标人资质等级要求详见投标须知前附表。

6.2   投标人拟派的总监理工程师应当与资格审查时的一致。

6.3   投标人及拟派的总监应具有良好社会信誉，并在近三年内没有发生重大安全或质量事故。

6.4   拟组建的监理部人员要求：总监 1 人（总监须具有国家级注册监理工程师执业资格，注册专业为市政公用工程），专业监理工程师不得少于2人（专业监理工程师须具备省级及以上监理工程师资格，其中道路桥梁专业1人，安装工程专业1人。其中1人可兼任总监代表），专业监理工程师（省级监理工程师）的专业以注册专业（或学历专业或职称专业）为准，以学历专业（或职称专业）证明其专业的，除需提供省级监理工程师证书原件外，还需提供学历证书（或职称证书）原件，未按要求提供证书原件或经评标委员会一致认定为不合格的，投标按无效处理；专业监理工程师（省级监理工程师）可以采用国家级注册监理工程师代替，但其专业应满足上述要求。监理员不得少于 2人。监理员必须具有在本单位注册的省建设厅或省监理协会颁发的上岗证书。项目监理部其他人员由监理单位根据工作需要，自行考虑安排。中标单位进驻现场后，业主可根据施工现场情况增加或调整人员数量和相关专业，现场监理人员不得随意更换或减少。

6.5   投标人能够承诺并遵守招标文件的全部要求，必须具有一定的信誉，具有过硬的监理能力，严禁转借总监证书挂户投标或中标后转包，一经发现取消其中标资格或终止合同，并没收其投标保证金和履约保证金。

7.    资金来源

7.1   资金来源： 政府资金 ；资金已落实。

8.    标段划分

8.1   本工程划分：  一个 标段。

9.    招标方式

9.1   本工程招标方式：  公开招标  。

10.   报价方式

10.1  本工程招标报价方式： 按固定费率报价  。

11.  评标办法

11.1  本工程评标办法： 综合评分法（有加分因素）   （详见第二章评标办法）。

- 二、招标文件

12.   招标文件的编制依据

12.1   根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委联合部令第30号）、《评标委员会和评标方法暂行规定》（七部委联合部令第12号）等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本招标文件。

13.   招标文件的组成

13.1  招标文件包括内容：

第一章  投标须知

第二章  评标办法

第三章  合同条款

第四章  技术规范和设计图纸

第五章  投标文件商务标格式

第六章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

13.2  除13.1内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

13.3  投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件后向招标人提出，否则，由此引起的损失均由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

14.   招标文件的澄清、修改、补充、解释

14.1招标文件发出后，招标人可对招标文件进行必要的澄清、修改和补充，并以澄清公告形式在滁州市公共资源交易网（http://www.czzbcg.com ）“澄清变更答疑招标文件图纸下载专区”中予以公告。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

14.3  本招标文件由招标人（或其委托的招标代理机构）负责解释。

15.   踏勘现场及投标预备会

15.1   踏勘现场

15.1.1 投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

15.1.2 因投标人对现场进行踏勘而引起的人身伤亡、财产损失和其他风险，招标人不负任何责任。

15.1.3中标后签定合同时和监理过程中，投标人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的变更招标文件内容的要求。

15.2  投标预备会

5.2.1投标人于 2015年12月06日17 时前，将所遇到的问题以电子邮件形式发送到AHHXZJZX@126.com（安徽恒信造价咨询有限公司电子邮箱)，招标人将在2015年12月08日17时前以澄清公告形式在滁州市公共资源交易网（www.czzbcg.com ）“澄清变更答疑招标文件图纸下载专区”予以公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不按时查看造成后果由投标人自负。不再集中召开招标答疑会。

16.   招标文件的发出

16.1  招标文件、招标文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应报招投标监督管理机构备案后，方可发出。

17.   招标文件的补充

17.1  投标文件是投标人的承诺，一旦中标，投标文件即成为合同文件的组成部分。凡未经业主同意，对投标文件中的承诺作任何变动（包括拟派项目总监理工程师、总监代表、专业监理工程师、监理员等）即视为违约，业主有权没收其履约保证金或取消其参与本招标工程施工监理的资格。

17.2  投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。投标人的投标书一律不退还，请各投标人自留投标书拷贝。

- 三、投标文件的编制

- 18.  投标文件的组成

18.1  商务标部分

18.1.1  授权委托书格式（见附件一）；

18.1.2  投标报价书格式（附件二）；

18.1.3  投标人拟派的总监近五年监理的的主要工程业绩一览表（附件三）；

18.1.4  监理企业的证明材料：

（1）投标人企业营业执照副本（复印件）；

（2）资质证书副本（复印件）；

（3）企业介绍、监理单位综合情况一览表（附件四）；

18.1.5  监理机构人员资料（总监理工程师1人，专业监理工程师不少于2人和监理员不得少于2人，详见第6.4款。）（附件五）；

①拟派总监理工程师必须持有在本单位注册的市政公用工程专业国家注册监理工程师证书（资格审查表见附件六）及总监委托书、常驻现场承诺书。

②拟派项目监理人员必须具有在本单位注册的上岗证书，专业监理工程师不少于2名（道路桥梁专业1人，安装工程专业1人。其中1人可兼任总监代表），监理员不少于2人。（资格审查表见附件七）。

③现场监理人员不得随意更换或减少（需作明确承诺，并提供组织机构网络图）。如确实需要更换，必须提前48小时向业主方报告，并派出同等条件以上的人员替换，获批准后才能更换。

④总监理工程师在合同工期内每月在岗时间不得少于20天，每天在岗时间不得少于8小时。

⑤专业监理工程师和监理员在合同工期内每月在岗时间不得少于22天。

18.1.6投标单位需提供近五年来（以投标截止时间向前追溯五年）具有单项施工合同金额在800万元及以上的类似工程（拱桥）监理业绩至少一个(提供监理合同原件和有相关主管部门盖公章的中标通知书原件)；

18.1.7诚信投标承诺书（附件九）

18.1.8无失信被执行行为承诺书（附件十）

18.1.9反映监理单位自身信誉、业务能力的资料（包括与本工程类似的监理合同、中标通知书等复印件）。

18.1.10投标人认为需要补充的其他材料

18.2   技术标部分

18.2.1  监理大纲

18.2.2  监理大纲采用明标形式。监理大纲包括： 工程概况；项目监理机构组织形式，人员岗位职责；质量控制；进度控制；造价控制；安全生产；合同管理；信息管理；组织协调；对本工程监理的重点和难点分析及相应项目技术管理建议；拟在本工程使用的主要检测仪器、设备一览表（附件八）。

19  监理费用及投标报价：

19.1投标人的投标报价确认应是自工程前期准备阶段至竣工及保修期内，监理单位按合同规定的范围所提供的全部服务所需的费用，即招标范围内监理人员工资、劳保福利、现场办公费用等成本以及公司利润，税金等全部费用。

19.2监理费用投标报价以该工程结算总造价为计费额，按固定费率报价。本工程监理报价固定费率按照国家收费标准的60%计取监理费用。本工程监理费用：以本项目工程结算总造价为计费额，按照国家收费标准的60%计取监理费用。

19.3 投标价格不包括其他技术咨询服务报酬。

19.4无论任何原因导致的工期延长，委托人均不再增加监理费用。

20   资格及业绩证明材料

20.1本招标文件所要求提供的执业资格证书、职称证书、学历证书、业绩证明材料等均需提供复印件加盖单位公章装订入商务标中，并提供原件另装成袋以备评标时查验及作为评分依据。投标人应自备一份上述证件或资料原件的材料清单，以便评标结束后核对证件是否齐全。

21.  投标有效期

21.1  投标有效期为 60 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。（投标有效期不得少于60日历天）。

21.2  在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

22.   投标保证金

22.1  投标保证金按原滁州市招标采购管理局滁招管字【2008】9号文件的规定执行。

22.1.1投投标保证金：0.6万元，投标保证金以现金形式提交，由投标人在开标时现场向招标人交纳。

22.1.3未中标人的投标保证金，开标结束后现场退还。

22.2  投标人出现下列情况，其投标保证金将被没收。

22.2.1凡是通过资格审查的合格投标人，没有正当理由不得放弃投标，否则，投标人将被没收其投标保证金；

22.2.2投标单位在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标文件；

22.2.3中标单位未能在规定期限内提交履约保证金，或签署合同协议；

22.2.4在招标活动中有违规和违法行为；

22.2.5法律法规规定的其它情形。

- 四、投标文件的密封和递交

23．  投标文件的份数和签署

23.1  投标文件一式 六份，正本 一 份，副本 五份。

23.2  投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

23.3  投标书应当在格式文本要求的相应位置签字和盖章，投标文件（商务标、技术标）的封面应加盖投标人印章。否则，投标文件作废标处理。

24．投标文件的装订、密封和标记

24.1  投标文件的装订要求

24.1.1投标文件的商务标、技术标应当分别装订。

24.2  投标文件的密封

24.2.1投标人应当将；商务标正本、副本密封于商务标袋内；技术标（监理大纲）正本、副本密封于技术标袋内。

24.3  投标文件密封袋的标记

24.3.1在投标文件密封袋上应写明投标人名称和地址、邮政编码；注明下列识别标志：招标工程名称、项目编号。

24.3.2所有投标文件的密封袋应加盖投标人印章；否则，该投标文件将被拒绝。

25.  投标文件的提交

25.1  投标文件提交的收件人、截止时间及地点

收件人：安徽恒信造价咨询有限公司

时  间：  2015年12月17日08时30分 （北京时间）

地  点：滁州市公共资源交易中心投标文件接收处(滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦二楼)

25.2  迟交的投标文件

25.2.1招标人在本须知第25.1款规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

26.   投标文件的补充、修改与撤回

26.1  投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第23条、第24条和第25条有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充”、“修改”字样。

26.2  在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

- 五、开标、评标和定标

27.  开标

27.1  开标的时间和地点

27.1.1招标人按本须知第25.1条提交投标文件的截止时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

27.2  参与开标的监督部门

27.2.1参与开标的监督部门包括：招投标管理部门、监察部门、相关行政主管部门等。

27.3  对参加开标的投标人的要求

27.3.1投标人的法定代表人（或委托代理人）和拟派的总监理工程师必须参加开标会议（投标人的法定代表人（或委托代理人）和拟派的总监理工程师可以是同一人），投标人在开标时必须携带下列证件的原件或公证件（手持或封入投标文件袋中均视为携带），以供资格审查，否则，该投标人的投标文件将被拒绝。

（1）法定代表人证明和本人身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证)及拟派总监身份证；

（2）企业法人营业执照副本；

（3）企业资质证书副本；

（4）拟派总监理工程师在本单位注册的市政公用工程专业国家注册监理工程师证书；

（5）投标单位需提供近五年来（以投标截止时间向前追溯五年）具有单项施工合同金额在800万元及以上的类似工程（拱桥）监理业绩至少一个(提供监理合同原件和有相关主管部门盖公章的中标通知书原件，以合同签订时间或中标通知书发出时间为确认业绩有效时间)；

（6）申请人的法定代表人(或委托代理人)和拟派总监须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的近半年来的养老保险证明原件。投标单位是事业单位的，须由其主管部门出具证明；

（7）投标人及总监必须提供检察机关出具的“近三年无行贿犯罪行为证明”；

(8) 无失信被执行行为承诺书（附件十）。

对于投标申请人拟派的总监理工程师未准时参加本工程开标会议，以及不能按时提供以上证件原件或经审查不合格的，其投标资格将被取消。（手持或封入投标文件袋中均视为携带）。

只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的开标程序。

27.4  开标程序

①开标会议由招标代理机构：安徽恒信造价咨询有限公司 主持；

②公布投标人名称、备案情况、投标保证金的递交情况；

③由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；

④监督部门对各投标人的法人和总监理工程师的身份证及第27.3.1款需带证件的原件进行验证确认；

⑤经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标报价和投标文件的其他主要内容；

⑥进行技术标（监理大纲）和商务标评审；

⑦宣布评审结果；

⑧交易中心 对开标过程进行记录，并存档备查。

28.   评标委员会

28.1  评标委员会的组成

28.1.1评标委员会由5 名专家评委组成。专家评委在开标前随机抽取。

28.2  评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密。

28.3  本工程评标委员会成员有下述情形的，应当主动提出回避。

①从属于该工程招标代理机构或在该工程招标代理机构注册执业的；

②投标人主要负责人的近亲属或投标人的职员；

③在该工程投标中，为投标人提供咨询服务或投标决策的。

④法律法规规定的其他情形。

29.   评标

29.1  评标工作准备

29.1.1阅读由招标人或招标代理单位编写的招标项目情况的说明材料；

29.1.2阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据；

29.1.3熟悉招标文件规定的评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素；

29.1.4核对评标工作用表。

29.2  评标办法

29.2.1评标办法按招标文件的规定执行。

30.   评标报告的签署

30.1  评标委员会应当编制书面评标报告,所有成员应签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

31.   投标文件的澄清

31.1  在评标过程中，评标委员会认为需要，在招投标监督管理机构的监督下，可要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复。

31.2  书面答复须经投标人法定代表人或其委托代理人签字或盖章，签字或盖章的书面答复将被视为投标文件的组成部分。

32.   无效投标文件

32.1  投标文件出现下列情形之一的，投标文件无效，招标人不予受理。

逾期送达的或未送达指定地点的；

未按招标文件要求密封的；

33.   评标过程的保密

33.1  开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均须严格保密。

34.  定标

34.1  中标候选人的确定

34.1.1中标候选人的确定原则及方法按本招标文件第二章评标办法中规定执行。

34.1.2中标候选人确定后，招标人应将中标候选人名单在滁州市公共资源交易中心公示3个工作日。

34.2  中标人的确定

34.2.1中标候选人名单公示3天后，若招标人未接到投诉或招投标监督管理部门未通知招标人在招标投标活动中有违法行为的，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或经查实，有弄虚作假行为、其他虚报投标资料、其他不良记录等违背招标文件的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，依此类推，招标人也可以重新招标。

34.3  中标通知书

34.3.1中标人确定后，招标人将于7日内向工程所在地的县级以上地方人民政府招投标行政主管部门提交招投标情况的书面报告，并向中标人发出中标通知书。

34.3.2中标通知书须加盖招投标监督管理部门备案章后，方可发出。

34.3.3招标人将在发出中标通知书的同时，将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。

34.3.4变更交易方式：

投投截止时间结束后提交投标文件的投标人少于3家或者符合专业条件的投标人或对招标文件作出实质性响应的投标人不足3家的，一次招标失败原则上进行二次招标；二次招标失败,由招标人申请并经市公管局批准后可采取竞争性谈判、单一来源采购方式进行项目发包。

参加竞争性谈判、单一来源采购的投标人必须符合下列条件：1、投标保证金已足额交纳；2、投标资格符合招标文件要求；3、对招标文件作出实质性响应。

- 六、合同的授予

35.   合同授予标准

35.1  本招标工程的施工合同将授予按本须知第34条规定所确定的中标人。

36.   合同协议书的签订

36.1  招标人与中标人将于中标通知书发出之日起一周内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面监理合同，同时，投标人应按本须知第37条规定的数额、时间向招标人交纳履约保证金。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

36.2  招标人如不按本投标须知第35条的规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，招标人应当按投标保证金的数额对投标人进行赔偿，给投标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

36.3  中标人如不按本投标须知第35条的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保金不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

36.4  中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目转让（转包）给他人。

37.   履约保证金

37.1

数 额：      监理费*10% ；

收款单位：   另行通知

开 户 行：    另行通知

帐    号：    另行通知

交纳要求：中标人须于中标通知书发出之日起7日内缴纳履约保证金，未按规定时间缴纳的，处罚中标人2000元/天违约金，并书面通知中标人，违约金直接从中标人第一期监理请款中扣除作为罚款。自中标通知书发出之日起14天内仍未缴纳的，招标人将提请滁州市公管局取消其中标资格，并没收其投标保证金。

37.2  若中标人不能按本须知第37.1款的规定执行，招标人将有充分的理由取消中标资格，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

37.3  履约保证金在工程竣工验收合格后7日内全部退还完毕（无息）。

- 第二章  评标办法

一、总则：

1、依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《安徽省建设工程监理招标投标实施办法》以及本招标工程的具体情况制定本评标办法。

2、评标委员会本着公开、公平、择优选择的原则对所有投标人的标书采用相同的程序和标准，采用综合评分的办法，确定中标候选人排序。

3、投投截止时间结束后提交投标文件的投标人少于3家或者符合资格条件的投标人不足3家的，一次招标失败原则上进行二次公开招标；二次招标失败,由招标人申请并经市公管局批准后可采取竞争性谈判、单一来源采购方式进行项目发包。

参加竞争性谈判、单一来源采购的投标人必须符合下列条件：①、投标保证金已足额交纳；②、投标资格符合招标文件要求；③、对招标文件作出实质性响应。

4、评标委员会确定无效标和废标后，有效投标不足三个的，评标委员会可以视投标情况，作出以下评标结论：

（一）认为投标仍具有竞争力，推荐中标候选人；

（二）认为投标缺乏竞争力，否决所有投标，建议招标人宣布本次招标失败或转为竞争性谈判。

5、投标人有以下情形之一的，经初审后其投标作无效投标处理:

（1）无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的，经评标委员会一致认定且经招投标监管部门批准后，按照无效投标处理；

（2）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的，经评标委员会一致认定且经招投标监管部门批准后，按照无效投标处理；

（3）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

（4）未按招标文件要求提交投标(信用)保证金的；

（5）投标文件中存在招标人不能接受的其他实质性条件；

（6）投标文件中填报的项目负责人（总监）与资格审查通过的项目负责人（总监）前后不一致的；

（7）投标人使用相同的MAC地址进行投标报名的；

（8）法律、法规、规章和招标文件规定的其他废标情形。

二、本评标办法由招标人（或委托的招标代理机构）负责解释。

三、评审指标设置监理大纲、项目监理机构、企业业绩及荣誉、监理费报价等四大类。指标采取百分制的方法统计。

各指标分值作如下分配：

（一）监理大纲（20分）

1、工程概况

（1）工程的各项参数以及现场状况表述清楚；

（2）工程特点、实施难点、监理工作重点有针对性。

2、项目监理班子组织形式、人员结构、职责任务

（1）有明确的组织形式并且组织机构合理；

（2）项目监理班子人员结构、职责任务明确并符合《监理规范》的要求或不与之冲突。

3、质量控制
　　（1）质量有总目标，并响应招标文件要求，且进行了目标分解；

（2）对各分解目标提出相应的控制点，并提出相应的措施；
　　（3）质量控制的基本程序（包括质量事故的处理程序）及预控措施切实可行。
　　 4、进度控制
　　（1）说明进度控制的原则、任务和工作制度；
　　（2）对总进度目标的分解合理，能体现预控水平和全面控制水平；
　　（3）预控方法及手段明确，有进度控制点设置说明。
　　5、造价控制
　　根据工程的实际情况有针对性提出控制造价的措施。
　　6、安全生产
　　根据工程实际，落实安全生产责任制措施得力，预控方法及手段明确。
　　7、合同管理
　　（1）介绍合同分析要点。根据工程特点制定了索赔与反索赔措施；
　　（2）有减少工程延期发生的预控措施，对工程延期的管理办法切实可行。
　　8、信息管理
　　根据工程实际，列举信息管理的内容。
　　9、组织协调
　　方法明确，内容有针对性，综合协调措施得力。
　　10 、本工程监理的重点和难点分析要求有针对性，解决办法切实可行。

11、拟用主要检测仪器、设备对工程的满足程度。

对投标人的监理大纲进行符合性评审，评审结论分为“合格”或“不合格”。监理大纲必须满足上述要求，若监理大纲有漏项或评标委员会认定监理大纲内容明显缺乏针对性以及不满足上述要求的，其监理大纲按不合格处理。监理大纲被评为“合格”的，得20分；监理大纲被评为“不合格”的，按无效投标处理，不再对其商务标进行评审。

（二）项目监理机构（35分）
　1、拟派总监本人近五年以来（以投标截止时间向前追溯五年）有一个单项施工合同金额在800万元及以上的类似工程（拱桥）监理业绩的得基本分10分，每增加一个加5分。本项最高得分20分，加满为止。注：拟派的总监工程师必须担任上述工程总监才可得分。（需同时提供监理合同和有相关主管部门盖公章的中标通知书原件）

2、现场监理人员情况（15分）
　　总监 1 人（总监须具有国家级注册监理工程师执业资格，注册专业为市政公用工程），专业监理工程师不得少于2人（专业监理工程师须具备省级及以上监理工程师资格，其中道路桥梁专业1人，安装工程专业1人。其中1人可兼任总监代表），专业监理工程师（省级监理工程师）的专业以注册专业（或学历专业或职称专业）为准，以学历专业（或职称专业）证明其专业的，除需提供省级监理工程师证书原件外，还需提供学历证书（或职称证书）原件，未按要求提供证书原件或经评标委员会一致认定为不合格的，投标按无效处理；专业监理工程师（省级监理工程师）可以采用国家级注册监理工程师代替，但其专业应满足上述要求。监理员不得少于 2人。监理员必须具有在本单位注册的省建设厅或省监理协会颁发的上岗证书。项目监理部其他人员由监理单位根据工作需要，自行考虑安排。满足上述规定的最低人数等要求的得15分，否则按照无效投标处理。

（三）企业业绩及荣誉（15分）
　　　企业业绩（15分）：投标企业在近五年以来（以投标截止时间向前追溯五年）有一个单项施工合同金额在800万元及以上的类似工程（拱桥）监理业绩的得基本分10分，每增加一个加5分。本项最高得分15分，加满为止。注：需同时提供监理合同和有相关主管部门盖公章的中标通知书原件。

（四）监理费报价（商务标 30分）

评分办法如下：

投标报价报费率：按照国家收费标准的60%计取监理费用（本工程监理费用以本工程结算总价为计费额），认可该费率的得30分，不认可该费率的报价，投标文件按照无效投标处理）。

（五）评分说明：

1、企业业绩与总监工程师业绩不可重复计分。以分值高者计算得分。

2、类似工程施工监理业绩证明需同时提供下列各项证书、文件的原件：监理合同；中标通知书。上述二项必须同时提供，缺一不可，影印件、复印件等无效。上述两项文件原件如不能反映相关业绩证明内容，还需另行提供业主出具的能反映相关内容的证明材料原件。

3、类似工程业绩有效期为近五年以来（以投标截止时间向前追溯五年），以合同签订时间或中标通知书发出时间为确认业绩有效时间。

4、类似工程是指拱桥，道路施工中带有拱桥施工的也符合要求（若道路施工中带有拱桥施工的项目，需提供业主单位开具的拱桥工程造价在800万元及以上的相应证明）。

5、以上所有关于企业业绩、总监业绩、监理员的专业、资质证书及得分项所需的材料，都必须提供原件不能提供则不得分。

四、推荐中标候选人与定标

1、评标委员会完成评标后，应当按总得分从高到低，以总得分最高的投标人为第一中标候选人，以此类推推荐3名中标候选人，并标明排序。若总得分最高的投标人有两名及以上时，由招标人抽签确定中标候选人排序。

- 2、 确定中标人

中标候选人名单在滁州市公共资源交易网公示，公示期满无异议的招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人，并向中标人发出中标通知书。

3.中标费率的确定：招标人发布的监理费费率即为中标费率。

4.中标通知书对招标人和投标人具有法律约束力。中标通知书发出后,中标人放弃中标项目的,无正当理由不与招标人签订合同的,在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的,或者拒不提交所要求的履约保证金;招标人可取消其中标资格,并没收其投标保证金;给招标人的损失超过投标保证金额的,中标人应当对超过部分予以赔偿,并承担违约的法律责任。

5、评标委员会应当向招标人提出书面评标报告，并抄送有关行政监督部门。评标报告应当如实记载以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标人一览表；

（5）废标情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）经评审的价格或者评分比较一览表；

（8）经评审的投标人排序；

（9）推荐的中标候选人名单；

- （10）澄清、说明、补正事项纪要。

# 第三章 合同条款（监理合同示范文本）

监理合同示范文本

### GF-2000-0202

### 编号：

### 建设工程委托监理合同

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局 　    制定

监制部门： 安  徽  省  建 设 厅

安徽省工商行政管理局

## 第一部分 建设工程委托监理合同

委托人 滁州市重点工程建设管理局 与监理人                     经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下筒称"本工程"）概况如下：

工程名称：

工程地点：

工程规模：

总投资：

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

①监理投标书或中标通知书；

②本合同标准条件；

③本合同专用条件；

④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

本合同自               开始实施，至                   完成。

本合同一式陆份，具有同等法律效力，双方各执肆份。

委托人：（签章）                        监理人：（签章）

住所：                                 住所：

法定代表人：（签章）                    法定代表人：（签章）

开户银行：                             开户银行：

账号：                                 账号：

邮编：                                 邮编：

电话：                                 电话：
本合同签订于：_______年_______月_______日

| 工商行政管理部门签证 （签 证 章） 经办人： 年 月 日 | 建设行政主管部门登记备案： （印 章） 经办人： 年 月 日 |
| --- | --- |

## 第二部分 标准条件

词语定义、适用范围和法规

第一条  下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

（1）"工程"是指委托人委托实施监理的工程。

（2）"委托人"是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。

（3）"监理人"是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

（4）"监理机构"是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。

（5）"总监理工程师"是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

（6）"承包人"是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

（7）"工程监理的正常工作"是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。

（8）"工程监理的附加工作"是指：①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。

（9）"工程监理的额外工作"是指正常工作和附加工作以外，根据第三十八条规定监理人必须完成的工作，或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

（10）"日"是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

（11）"月"是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

第二条　建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

第三条　本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

监理人义务

第四条　监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

第五条　监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。

第六条　监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

第七条　在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

委托人义务

第八条　委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。

第九条　委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。

第十条　委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

第十一条　委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

第十二条　委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条款中约定），负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。

第十三条　委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。

第十四条　委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：

（1）与本工程合作的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。

（2）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

第十五条　委托人应免费向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施，对监理人自备的设施给予合理的经济补偿（补偿金额=设施在工程使用时间占折旧年限的比例╳设施原值十管理费）。

第十六条　根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应在监理合同专用条件中予以明确。

监理人权利

第十七条　监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：

（1）选择工程总承包人的建议权。

（2）选择工程分包人的认可权。

（3）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。

（4）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

（5）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

（6）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

（7）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。

（8）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

（9）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

（10）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。

第十八条　监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。

第十九条　在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当提供作证的事实材料。

委托人权利

第二十条　委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。

第二十一条　委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

第二十二条　监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。

第二十三条　委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

第二十四条　当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

监理人责任

第二十五条　监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。

第二十六条　监理人在责任期内，应当履行约定的义务，如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额（除本合同第二十四条规定以外）不应超过监理报酬总额（除去税金）。

第二十七条　监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。

第二十八条　监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。

委托人责任
　　第二十九条　委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。

监理人处理委托业务时，因非监理人原因的事由受到损失的，可以向委托人要求补偿损失。

第三十条　委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。

合同生效、变更与终止

第三十一条　由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长，并得到附加工作的报酬。

第三十二条　在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理报酬。

第三十三条　监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在专用条款中约定。

第三十四条　当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。

变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

第三十五条　监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第三十三条及第三十四条已暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理人可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后14日内仍未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。

第三十六条　监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。

第三十七条　当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后21日内没有收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承担违约责任。

第三十八条　合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

监理报酬

第三十九条　正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同专用条件中第四十条的方法计算，并按约定的时间和数额支付。

第四十条　如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起，还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。

第四十一条　支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

第四十二条　如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。

其他

第四十三条　委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复试，其费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。

第四十四条　在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。

第四十五条　监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。

第四十六条　监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。

监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。

第四十七条　监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。

第四十八条　监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。

争议的解决

第四十九条　因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达成一致时，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院起诉。

## 第三部分专用条款

- 本合同适用的法律及监理依据：

1、中华人民共和国《建筑法》、《建设工程监理规范》；

2、国家行业和地方先行的法律法规以及有关工程建设的技术规范标准；

3、委托人和监理人签订的工程建设监理合同 ；

4、委托人和承包人签订的工程建设施工合同 ；

5、本工程的地质勘查报告、施工图设计文件、招投标文件、会议纪要及相关签证和变更；

6、监理人为本工程编制的监理部文件、监理大纲、实施细则和相关文件

第三条  监理范围和监理工作内容

1）监理范围：

接受发包人委托开展项目前期工作，办理相关建设手续，参与本工程的施工准备阶段（包括项目的立项、可研、环评、用地许可证、招投标、施工许可证等）、接受招标人安排履行项目各项前期手续，施工阶段、竣工结算阶段、保修阶段（缺陷责任期）的全过程监理服务，以及国家法律法规规定的其他监理服务，对工程进行进度、质量、投资、安全、节能五控制和合同管理、信息管理、安全生产监督及协调施工现场各方关系等。

2）监理工作内容

1、协助委托人与施工单位签定施工合同；

2、协助委托人做好项目前期以及开共建设等相关工作；

3、审定施工单位的施工组织设计，并编写有针对性的监理细则；

4、协调各施工单位各工种间的配合；

5、参与有关材料、设备供货厂家的考察、订货及生产过程的监督检查；检验其合格证、质保书及试验报告等；核定施工单位开具的材料设备清单，检查工程所用材料、构件、设备的规格、质量、数量，并对质量有疑问的材料，采取实物抽样复试，不合格的材料不得用于工程。材料的价格控制，已购材料、设备价格的签证。

6、主持工程图纸会审，确认工程设计变更及签证、核定工程量，且每周定期主持召开监理例会，并整理会议纪要。监理部须每周向业主书面报送工程进度、存在问题及赶工措施，若非业主单位的原因经监理批准的施工计划总体进度滞后一周以上时，将停止监理费的支付。

7、审定施工进度计划，督促工程施工进度。负责检查工程质量，采取实物见证送样，抽样数据并记录。

8、组织工程初验，并提出整改意见报委托人，最后参加工程竣工验收，并由总监签署竣工报告。

9、督促履行工程承包合同，主持协商合同条款变更，协调双方的争议。

10、根据合同付款方法，由总监出具工程付款签证。定期报送监理月报，记录监理日志。根据情况需要，不定期出具监理业务范围内的专项报告（包括质量分析报告）。

11、核定工程变更工程量及价款，须经业主认可后生效。

12、督促施工承包单位依约进行工程验收及保修。

第四条  外部条件包括：          无

第五条　委托人应提供的工程资料及提供时间：

1、提供项目立项批文和工程地质勘察报告；

2、在开工前提供招标文件、工程量清单及控制价、施工图设计文件及与本工程相关文件。

第六条　委托人应在  3  天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。

第七条　委托人的常驻代表为              。

第八条  委托人免费向监理机构提供如下设施：        /         。

监理人自备的，委托人给予补偿的设施如下：     /         。

补偿金额：   /       。

第九条  在监理期间，委托人免费向监理机构提供  /  名工作人员，由总监理工程师安排其他工作，凡涉及服务时，此类职员只应从总监理工程师处接收指示。并免费提供  /名服务人员。监理机构应与此类服务的提供者合作，但不对此类人员及行为负责。

第十条  监理人在责任期间内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失【累计赔偿额不超过监理报酬总数（税后）】：

赔偿金=直接经济损失×报酬比例（扣除税金）

第十一条  委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬：本工程监理费用=按国家收费标准的费用（以本工程桥基础、桥拱、桥面施工、人行道等工程审计结算总造价为计费额）×中标监理费率。无论任何原因导致的工期延长，委托人均不再增加监理费用。

委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付附件工作报酬：（酬金=（附件工作日数）×合同报酬/监理服务日。

/

委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付额外工作报酬：

/

第十二条　双方同意用人民币支付报酬，按  /   汇率计付。

第十三条　本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成的按下列第  一  种方式解决：

（一）提交滁州市仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

附加协议条款：监理合同补充条款

## 一、主要补充条款

1、付款方式：工程开工后每月按实际完成工程量的60%支付监理费，累计支付至监理范围内全部工程量的60%，停止拨付，竣工验收合格、施工结算、资料归档及审计结束后付至结算总价的80%，剩余20%经工程质保期满回访合格后支付完毕（无息）。

2、标后约谈：中标公示期满后，中标通知书发出前，由局分管领导牵头约谈中标人的法人代表、总监，重大项目由局主要领导参加约谈。招标人有权组织对中标人的履约能力、业绩情况等进行实地考察，如有证据证明实际考察情况与投标文件中提供的材料不符的，视同提供虚假材料，招标人将提请市公管局取消其中标资格。

3、履约保证金缴纳：中标人须于中标通知书发出之日起7日内缴纳履约保证金，未按规定时间缴纳的，处罚中标人2000元/天违约金，并书面通知中标人，违约金直接从中标人第一期监理请款中扣除作为罚款。自中标通知书发出之日起14天内仍未缴纳的，招标人将提请滁州市公管局取消其中标资格，并没收其投标保证金。

4、合同签订：中标人自履约保证金缴纳后7日内与招标人签订合同，因中标人原因造成合同签订延误的，处罚3000元/天的违约金，并书面通知中标人，违约金直接从中标人第一期监理请款中扣除作为罚款。因中标人原因自履约保证金缴纳后14日内仍未签订合同的，发包人将提请滁州市公管局取消其中标资格，并没收其投标保证金。

5、前期手续办理：合同签订后15日内，监理单位必须办结企业“进滁”备案手续，22日内配合完成质量、安全报监手续，30日内配合完成施工许可证办理，否则，每延期一天处罚监理单位5000元/天的违约金（因建设单位和施工单位原因除外）。

6、监理人员费用考核：中标监理费总价最终结合投标人员到位数量来结算。即：投标总价/服务期（月）/投标人数=每个投标人员每月应得的费用，经现场考勤，少投入1人扣除1人应得费用（以委托人签字认可的考勤表为准）。中标后，如实际到岗人数不满足招标文件要求的，将按上述标准从监理费用中予以扣除。（各专业监理可结合项目的实施阶段经委托人签字认可后分期到岗）

7、监理考核考勤：（1）人员考核：工程开工进场后，监理单位必须按招标文件要求和投标承诺配备项目总监、总监代表、专业监理工程师、监理员、见证员等监理部关键岗位人员。未经发包人同意，不得更换上述人员。发包人将组织对上述人员进行业务能力考核，对未按投标文件配备或经考核不合格要求更换人员的，监理单位7日内必须整改调整到位。否则，对于总监和总监代表，按照2000元/人·天的违约金进行处罚，专业监理工程师、监理员和见证员按照1000元/人·天的违约金进行处罚。28日内未整改调整到位的，发包人有权终止合同，并提请相关行政主管部门对企业和人员进行“黑名单”处罚。（2）人员考勤：监理部管理人员上下班实行签字考勤，考勤由发包人项目组负责。总监、总监代表每月在岗时间不得少于20天，专业监理工程师、监理员、见证员每月在岗时间不得少于22天。未按规定在岗履责的，对总监和总监代表处罚1000元/人·天的违约金，对专业监理工程师、监理员、见证员处罚1000元/人·天的违约金。监理部关键岗位人员离岗必须向发包人项目组长履行请假手续，若被我局和相关部门日常检查和随机抽查中发现不在岗的，又未履行请假手续的，处罚5000元/人·次的违约金。

8、日常履责管理

（1）质量管理：①对日常检查、专项检查、第三方质量巡查过程中，如发现未按图纸、规范等施工且未被监理人员发现并纠正的，视为监理失误，每发现一次，处罚违约金1000-10000元；上述行为虽被监理人员发现但未采取有效措施、听之任之的，每发现一次，处罚违约金金2000-20000元；情节严重的，招标人有权清退并提请相关单位记入“黑名单”，取消重点工程投标资格。②工程竣工后，质保期内接到使用单位质量投诉，监理单位不配合委托人处理问题的，处罚违约金1000元/次，从监理的质保回访尾款中扣除。

（2）工程进度管理：执行滁州市重点局《重点工程进度管理办法》规定；情节严重的，委托人有权解除合同，并追究经济损失。

（3）安全文明和扬尘治理管理：监理单位需强化施工现场的安全文明和扬尘治理管理监督工作，按照国家、省、市有关规定切实履行监理职责。对施工单位违反规定或经检查达不到规定和要求，监理单位又未及时发现并要求整改或整改监督不力的，监理单位负连带责任，处罚监理单位2000元/次的违约金。

（4）造价管理

①工程变更、签证计量：严格执行滁州市重点局实行的《滁州市重点项目工程变更管理暂行办法》、《工程变更审批程序》、《工程变更签证计量管理规定》。

②对于施工、材料设备等工程进度款和结算资料经业主审核出现明显错误且未被监理人发现的，视为监理失误，每次处罚金500-2000元。

（5）农民工工资管理：中标人在监理过程中必须设专人监管农民工工资发放，并将农民工工资支付情况纳入监理日志内容，督促工程总承包人按时足额支付农民工工资。工程总承包人未按时足额支付农民工工资，工程监理人应及时报告建设单位或清欠维权机构。工程监理人未将农民工工资支付情况记入监理日志和未按时核定工程进度款的，由委托人责令其限期整改；逾期未整改或整改不到位的，记入滁州市建设行业信用信息系统。

9、禁止条款：严格执行滁州市重点局《工程建设十六条禁令》；同时不得与施工单位同吃同住；不得将罚款、差旅费及相关费用转嫁给施工单位；不得代替施工单位整理相关施工资料及相关有偿服务；不得以监理费支付等为由拒绝履行监理服务，如有发现，委托人有权立即予以清退出场，终止合同，并另行委托同等资质的监理单位完善后续服务。

10、滁州市重点局相关工程管理文件作为招标文件附件。

- 二、人员管理

1、总监理工程师:

2、监理人必须按照招标承诺时配备总监理工程师和专业监理工程师进驻施工现场，监理人员必须常驻现场；监理人员必须常驻现场且每月在岗时间不得少于20天，委托人有权根据工程的特殊性和现场人员到位情况，要求调整相关专业人员，监理人必须服从，否则，委托人有权终止合同。

3、监理人必须按照招标文件要求，不得擅自更换投标时的总监理工程师、总监代表及专业监理工程师，如确需更换，应提前7天向委托人申请，经委托人同意后方可更换，更换后的项目总监理工程师的资格、业绩等不得低于更换前的总监理工程师，同时对监理人将予以监理费的10%作为处罚；更换其他专业监理人员，按上述程序办理，对监理人将予以监理费的5%作为处罚，以上情况建设单位要求撤换的除外。未经委托人同意擅自更换总监和专业监理工程师的或监理合同中确定的监理人员在合同期内最多可调换的人次超过相应岗位总人数的20％的，委托人予以监理费的50%作为处罚。

4、监理人必须配备满足工程需要的办公（如电脑、打印机、传真机等）以及交通工具，同时需配备相关专职协调监理人员配合业主代表开展工作，可由专业工程师兼职，不得少于1人（从事甲方在建设时的资料整理、归档及相关工作）。监理人在监理过程中需向委托人提供免费的技术咨询服务，并积极配合委托人施工过程中的各项咨询、协调等工作。

5、拟组建的监理部人员情况一览表

| 姓 名 | 年龄 | 性别 | 职称 | 拟任职务 | 持证名称 | 持证证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：以上人员情况根据项目的性质在签订监理合同时具体确定。

二、付款方式及监理报酬

1、付款方式：工程开工后每月按实际完成工程量的60%支付监理费，累计支付至监理范围内全部工程量的60%，停止拨付，竣工验收合格、施工结算、资料归档及审计结束后付至结算总价的80%，剩余20%经工程质保期满回访合格后支付完毕（无息）。

2、监理酬金：（按照国家收费标准的60%计取监理费用，初期暂按施工中标价为计费额计算支付监理费，最终支付以审计结算总造价作为计费额。）

三、质量管理

1、监理人应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。

2、监理人必须严格按照施工图和国家现行施工、验收规范和工程质量检验评定标准及技术要求，按施工企业投标承诺质量标准采取旁站、巡视和平行检验等形式，对本工程实施全过程监理。

3、工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系承担该项建设工程的监理业务的，责令改正，处5万元以上10万元以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书的；有违法所得的，予以没收。

4、对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备以及不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，监理人立刻要求承包人停止使用、停工整改及返工，否则监理人承担连带责任。

5、工程施工质量的报验工作由监理人监督承包人完成。遇有质量问题，必须按质量承包等级要求返工纠正或停工处理，未纠正而造成损失由监理单位承担连带责任。

6、委托人在工程施工期间，不定期地组织有关部门对工程质量进行抽查，如发现已施工完成的工程中，材料、质量未达到质量标准且未被监理人员发现并纠正，视为监理失误，委托人将予以监理费的10%作为处罚。业主代表对发现的监理渎职现象，对监理人将予以5000元/次的处罚，有重大损失的，按照有关规定移交司法部门处理。

7、凡由于监理人责任而影响工程造价、工期和质量的，造成的质量问题、工期滞后和经济损失由监理人承担。有权从工程施工监理费用中扣减并追索损失费用，情节严重的将给予一定的处分。

8、隐蔽工程隐蔽前由监理人监督承包人进行自检，自检合格书面通知委托人验收，委托人及监理人按监理大纲到现场进行验收，经委托人及监理人确认合格并办理签证后方可隐蔽；验收不合格，监理人要监督承包人在限定时间内修改后重新验收。

9、施工现场监理人员在岗人数少于投标文件规定的现场最低在岗人数，视为监理缺岗。发现监理人员一次缺岗得予以200元/次处罚，三次以上未经发包人同意而缺岗的，将予以1000 元/次的处罚，直至清理出场。

10、监理人监督承包人负责工程的成品保护，认真做好记录，在办理工程中间交接的同时，向委托人提供交接清单。

11、监理单位的工作人员因调动工作、退休等原因离开该单位后，被发现在该单位工作期间违反国家有关建设工程质量管理规定的，造成重大工程质量事故的，仍应追究法律责任。

四、安全管理

1、监理人负责监理区域的安全监理，配备专职的安全监理员制定相应的施工安全监理措施，并承担由于监理措施不力造成的经济损失和责任。

2、发生重大工程质量事故隐藏不报、谎报或者拖延报告期限的，给予监理单位处以5-10万元的罚款，对直接负责的监理人员依法给予刑事处分，情节严重的将吊销执业资格证书。

3、监理人违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员处以5-10万元的罚款，并依法追究刑事责任。

五、工期管理

因监理方原因造成工程不能按计划工期完成的，委托人根据拖延工期的严重程度采用以下方法处理：

1、按拖延工期每天 2000-5000 元罚款，并直接从监理费用中扣除；

2、对施工单位严重拖延工期，经委托人多次督促，监理单位没有履行责任且督促不到位的，监理单位将承担连带责任。

六、其他规定

1、本招标文件投标须知前附表第16—23条要求作为补充协议内容。

2、监理单位有义务配合业主代表处理市长热线等投诉问题。

3、监理对承包方请款必须严格按照请款程序审核把关，发现不按规定给予请款资料确认的，每次处罚10000元。

4、总监理工程师必须主持召开每周监理例会并参加委托人组织的各项工程例会，每缺席一次按500元处以违约金，确有特殊情况且已向业主代表请假的除外。对未按业主要求按时履行前期手续每次处罚5000元/次。

5、总监理工程师必须常驻现场，未经业主代表同意离开现场视为缺岗，对监理人将予以3000元/次的处罚，直至清理出场。

6、监理人未按要求健全日志、台帐、会议纪录，安全资料不完整，处以2000元/次的处罚；未按有关规定编制，与工程进度同步，发现资料出具不及时、与工程实体不相符的，处以3000元/次的处罚；工程资料不完善，伪造资料报告或伪造检验结论的，予以通报批评，并处以10000元/次的处罚。

7、总监、总监代表及专职监理员等其他相关人员未持证上岗，处100元/人次的处罚并责令改正。

8、监理人必须做好其项目部职工宿舍及承包人民工宿舍安全检查工作。

9、监理人员在责任期内的所有保险由监理人承担，委托人概不负责。

10、监理人进场后，必须立即签订人口和计划生育工作责任状，建立工地流动人口登记档案，定期向所在辖区计生部门通报信息等。

11、履约保证金在工程竣工验收备案后一周内无息退还；

七、本条款中所有处罚方式皆以现金方式交纳至滁州市重点工程建设管理局计划财务部，对于拒不交纳罚款的监理人予以不支付工程进度款等相关手续。

八、本补充条款是专用条款的一部分，其解释顺序优先于专用条款的其他条款，配合业主从立项至图纸设计图审等工作至工程开工配合业主协调开展前期相关工作。建设工程监理合同实施备案制度和项目总监及相关人员押证制度，未按要求进行监理合同备案和项目总监及相关监理人员押证的，不得进场开展工程监理。建设单位在办理施工许可手续时，需对《建设工程委托监理合》原件在行政服务中心建委窗口进行备案。具体要求按建管《2011》75号文件执行。

委托人：（签章）                        监理人：（签章）

住所：                                 住所：

法定代表人：（签章）                    法定代表人：（签章）

开户银行：                             开户银行：

账号：                                 账号：

邮编：                                 邮编：

电话：                                 电话：

本合同签订于：_______年_______月_______日

- 第四章  技术规范

按国家现行的技术标准、规范、规程

- 第五章  投标文件商务标格式

附件一

授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托        （单位名称）   的     （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加     招标人     的      （项目名称）       的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

授权代理人：        （签字或盖章）

投  标  人：           （盖章）

法定代表人：        （签字或盖章）

日      期：              年    月    日

附件二

投  标  报  价  书

（招标人名称）：

一、根据已收到的本次施工阶段监理招标文件，我单位经考察现场和研究招标文件，我方愿以工程结算造价为计费额，按国家收费标准的60%计取监理费用承担本项目，并派出          为本项目的总监理工程师，按招标文件的要求承担本工程的施工监理工作。

二、在收到贵单位发出的进场通知书后，我单位保证按照通知要求安排监理人员进场，完成监理任务。

三、在正式合同签订之前，贵单位的招标文件、进场通知书、中标通知书和本投标文件构成约束我们双方的合同。

四、对本招标文件的所有条款           是（否）承诺。

投标人（盖法人章）：

法定代表人（签字或盖章）：

地址：

电话：

日期：      年     月     日

附件三

投标人拟派的总监近五年来的监理的主要工程业绩一览表

企业名称：               （公章）                           年     月     日

| 工程名称 | 开工、竣工日期 | 建设单位 | 总监 | 工程规模 | 情况说明（投资结构） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表需按照招标文件要求提供证明资料原件供验证。

附件四

监理单位综合情况一览表（盖章）

年    月    日

| 企业名称 |  |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业性质 |  |  | 资质等级 |  |
| 主管单位 |  |  | 经营范围 |  |
| 组建时间 |  |  | 联系人姓名 及职务 |  |
| 企业地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 电 话 |  |  | 开户银行 |  |
| 企 业 人 员 状 况 | 企业总人数： 人 |  | 累计监理工程总投资： 万元 监理面积： |  |
|  | 其中 高级职称： 人 中级职称： 人 初级职称： 人 国家注册监理工程师： 人 省厅颁发上岗证： 人 |  | 其中 与本工程类似的工程总投资： 万元 目前在建、与本工程类似的工程投资： 万元 企业固定资产总额： 万元 其中：设备总数： 台 计 算 机： 台 测量仪器： 台 检测设备： 台 |  |

附件五

拟组建的监理部人员情况一览表

| 姓 名 | 年龄 | 性别 | 职称 | 拟任职务 | 持证名称 | 持证证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：“持证名称”栏可填写注册证名称、质量验评员证、见证取样员证等

附件六

拟派总监理工程师资格审查表

| 姓 名 |  | 近五年主要工作 业绩及担任的 主要工作（本处填写工程名称，证明材料作为附件） | （一寸照片） |
| --- | --- | --- | --- |
| 性 别 |  |  |  |
| 年 龄 |  |  |  |
| 职 称 |  |  |  |
| 毕业学校 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 注册监理工程师 证书编号 |  |  |  |
| 总监理工程师 级 别 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |
| 曾担任总监理工程师的工程项目 |  |  |  |

承   诺   书

（招标人名称）：

我公司现承诺在                               施工阶段监理工程中拟派的总监理工程师      在合同期内每月在现场的在岗时间不少于20天，每天在岗时间不少于8小时。专业监理工程师和监理员在合同工期内每天都在岗。

特此承诺。

投标人（盖法人章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

## 附件七、拟派监理工程师和监理人员资格审查表

| 姓 名 |  | 主要工作 业绩及担任的 主要工作（本处填写工程名称，证明材料作为附件） | （一寸照片） |
| --- | --- | --- | --- |
| 性 别 |  |  |  |
| 年 龄 |  |  |  |
| 职 称 |  |  |  |
| 毕业学校 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 注册监理工程师 证书编号 |  |  |  |
| 省厅颁发的 上岗证书编号 |  |  |  |
| 其他证书 名称及编号 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |
| 拟在本工程 项目担任的 主要工作 |  |  |  |

附件八

拟在本工程使用的主要检测仪器、设备一览表

| 仪器或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

附件九

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；

八、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；

九、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十、保证参加项目投标的监理工程师符合招标文件的要求，否则在资格审查时发现或中标后有投诉，视同参加投标的资格审查提交手续不全，取消中标资格；。

十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照《滁州市招标采购活动投诉处理暂行办法》要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

投标单位（公章）：          法定代表人（签字或盖章）：

附件十

无失信被执行行为承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

本公司、公司法定代表人及项目负责人行为遵守法律法规规定，不在

人民法院公布的失信被执行人名单中，愿意接受社会各界监督。

本公司、法定代表人及项目负责人若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有

关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

附件十一

投标保证金退还声明（手持）

投标项目：

项目编号：

我单位投标保证金及信用保证金到期后请汇至如下帐号：

收款单位：

开 户 行：

银行帐号：

法人代表：

法人身份证号：

纳税人识别号：

电    话：

地    址：

投标单位：                   （公章）

备注：1、本表在递交标书时与投标保证金收据一起交于代理公司工作人员。

2、收款单位名称必须与投标单位名称一致，否则由此造成的保证金无法退还或迟延退还，我单位概不负责。

- 第六章  滁州市重点局相关工程管理文件

附件一

重点工程进度管理办法(试行)

机关各科室，各施工、监理企业：

为加快在建工程进度，借鉴合肥等地做法，经研究制定本管理办法。

一、工程完工以后，项目组对初验后需要整改的及时下发整改通知单，明确整改内容，整改时限。并督促施工企业尽快完成竣工验收。从工程交付使用到竣工验收，原则上不得超过30天，特殊情况，经分管领导批准的，可以延长。凡未能在规定的时间内完成竣工验收的，请款时间在合同约定的时间内相应推迟一个月，财务科在请款申请审核表中增加该项内容。

二、自9月份开始，月度检查时，凡倒排的月进度计划表（需经科室负责人，分管领导，监理，施工企业负责人共同签字）没有上墙的，项目组没有施工图纸、施工合同的，一律不予检查，直接扣罚项目组成员当月绩效奖。

三、工程实行月进度保证金承诺制、处罚制。分管项目建设的局领导每月初牵头召开月度工程进度部署会，施工企业承诺月进度保证金数额。承诺金额标准：100万元以下（含100万元）的为2万元；100万元-1000万元（含1000万元）的为5万元；1000万元-5000万元（含5000万元）的为10万元；5000万元-10000万元（含10000万元）的为15万元；10000万元以上的为20万元。凡未能完成月度工程进度的，工程进度保证金从工程款中转为质量保证金。施工企业没有完成当月施工进度的，对监理企业也给予经济处罚，标准如下：（100万元以下（含100万元）为500元；100万元-1000万元（含1000万元）的为1000元；1000万元-5000万元（含5000万元）的为2000元；5000万元-10000万元（含10000万元）的为3000元；10000万元以上的为4000元。

四、工程实行项目组负责制，根据工程规模大小，项目组成员每人分别缴纳200-1000元进度保证金。凡项目按期交付使用的，保证金退还，并予以两倍奖励；未能按期交付使用的，保证金扣罚（因征地拆迁等客观因素影响建设的除外），局分管领导和科室负责人的奖罚标准取项目组奖罚的平均数。

五、各项目组成员缴纳的工程进度保证金数额、各个项目交付使用的时间，由分管领导牵头研究，提交局长办公会议确定。

六、局成立两个领导组。一是月度检查领导组，组长张家玉。下设：进度检查组，组长刘和生；质量安全检查组，组长朱邦伦。检查组每月开展检查不低于两次，月中检查进展情况，月底检查完成情况。二是奖罚兑现领导组，组长梁万余，成员戴薇、刘和生、朱邦伦，负责工程建设的奖罚兑现。

七、本办法从印发之日起执行。

2015年9月6日

附件二

滁州市重点项目工程变更管理暂行办法

第一章　总　　则

第一条　为了扎紧制度“笼子”，切实保护干部，建设精品工程，规范重点工程变更管理，强化工程建设各方主体责任，保证工程质量，合理控制工程成本，推进工程建设顺利实施，促进党风廉政建设，根据市政府2014年制定的《滁州市政府投资项目管理暂行办法》的要求，制定本办法。

第二条　市重点局承建或代建项目，应严格按照经立项审批的项目设计文件组织实施。未经批准，不得擅自改变工程建设规模和技术标准。

第三条　工程变更分为纠错变更、方案优化变更、技术进步变更和节约成本变更。工程变更应坚持高度负责的精神和严谨科学的态度，以提高工程质量、节省建设资金、集约利用资源和推动技术进步为目的，对于纠错变更，要从重处罚责任主体;对于技术进步变更和节约成本变更，积极鼓励支持。工程变更应符合国家有关强制性标准和技术规范，符合工程质量和使用功能要求，符合环境保护要求。

第四条  倡导“一线工作法”，对涉及的工程变更事项，都应先行现场会商会审。

第二章　变更内容

第五条　本办法所称工程变更，是指项目自施工招标结束之日起至通过竣工验收、正式交付使用之日止，对已批准的施工图设计文件在实施阶段所发生的工程量的调整和修改。

第六条　工程变更主要包括以下内容：

（一）因不可抗力或业主主导的原因，造成设计文件中漏、错项、设计深度达不到国家规范要求，以及设计文件本身变更的；

（二）因地质勘察成果不详尽、技术局限性或其他原因导致设计不准确的；

（三）为推广应用先进实用技术，更好地保证和提高工程质量的；

（四）在不降低工程质量和使用功能的前提下，能有效减少工程量、降低施工难度、节约工程投资、加快施工进度而进行设计优化的；

（五）有利于确保工程施工安全和环境保护，有利于工程节地、节材、节水、节能，避免水土流失，改善施工条件而调整或修改的；

（六）项目涉及水利工程、工矿区、规划调整、景区开发、生态建设、文物保护、杆管线迁改和市容管理、环境保护，需要对原设计进行修改和完善的；

（七）根据市政府或市政府相关主管部门要求，须对项目建设规模、建设标准、建设内容和施工进度进行调整的；

（八）其它原因导致的变更。

第三章 变更额度

第七条  对工程变更投资额估算10万元（含10万元）以下的单项技术类变更：

（一）估算3万元（含3万元）以下的变更，由项目业主代表会同工程技术部研究后，报局分管领导审查批准。

（二）估算3万元以上，6万元（含6万元）以下的变更，由工程管理部提出，工程技术部认可，报局分管领导审查批准。

（三）估算6万元以上，10万元（含10万元）以下的变更，由工程管理部提出并牵头，工程技术部和计划财务部会审，经局分管领导同意报局长或局长办公会批准。

（四）以上工程变更估算均要由业主代表组织监理、审计、施工四方共同进行，提交四方签名的书面建议。

第八条　单项工程变更估算10万元以上，由局工程技术部牵头提请市重点局组织进行会审。

第九条  单项工程变更估算100万元以上的经会审同意，由项目建设单位报市政府批准。

第四章 变更申报

第十条 工程勘察、设计、施工及监理单位均可以向项目建设单位或市重点局提出工程变更建议，市重点局也可以直接提出工程变更建议。变更建议应当以书面形式提出，并注明变更理由。

第十一条 工程变更会审申请时应提供以下资料：

（一）工程变更会审申请函件和工程变更情况总体说明。总体说明须包含项目基本情况、变更原因、责任分析和对责任单位的处理意见建议等；

（二）工程变更申报表。申报表须经工程管理部或工程技术部、设计、施工、监理等单位签字盖章；

（三）工程变更部位的工程地质勘察资料；

（四）工程变更部位的原施工图纸和变更后的设计方案；

（五）需要进行专家论证的变更，工程技术部应在会审前组织专家进行论证并形成会议纪要；

（六）经监理和跟踪审计单位审核同意的工程变更造价清单和预算书；

（七）实验资料和测量资料；

（八）工程变更现场影像图片资料；

（九）其他必要的补充资料。

第十二条 对市政府会议明确同意的变更，不再履行变更会审审批程序。审计部门按项目建设单位提供的依据进行审计。

第十三条 工程施工招标时，应明确暂定量和暂定金的额度、使用范围和内容，暂定量和暂定金在额度范围内的使用不再履行变更会审审批程序，按照清单计价规范执行。

第五章　变更会审

第十四条　工程变更会审的主要目的，是审查工程变更是否成立，审查工程变更的科学性、必要性和经济性等。变更会审不代替项目建设单位对项目是否变更的决策，不代替监理单位、建设单位和审计部门对工程变更的具体量和价进行审查。工程变更最终的量和价，以审计部门审计结果为准。定价原则按照项目招标文件、合同约定及我市建设工程造价管理相关规定执行。

第十五条　对于承建或代建的政府投资项目，市重点局负责牵头组织会审，市发改委、市建委、市财政局、市规划局、市审计局、市招标局、市城投公司等部门按照工程性质、规模和各自职能参加会审。

第十六条　会审程序

（一）工程变更会审由计划财务部牵头受理报审资料。对资料不齐全的3个工作日内提出，工程技术部、工程管理部7个工作日内负责补充齐全。

（二）市重点局会同参审单位对工程变更进行会审，形成一致意见。需要进行现场确认的，会审单位应当对现场进行踏勘。工程管理部和工程技术部、设计单位、监理单位、审计单位、施工单位根据会审单位要求，积极配合做好会审和踏勘工作。

（三）对于会审单位现场确认和会审通过的工程变更项目，需建设单位另行补充和完善资料的，工程技术部和工程管理部应在会审会后7个工作日内完成。变更资料齐全后，牵头审查单位在3个工作日内发变更会审纪要。

（四）参审单位的审查意见应在会审会后3个工作日内反馈牵头会审单位，审查意见须经单位分管领导同意。会审单位半数以上不同意的，变更不予认可。

第十七条　工程变更会审原则上采用例会制、AB岗参会制。

第六章　变更管理

第十八条　严格落实“先审查、后变更，先变更、后施工”的要求，未经审查或未按规定程序进行变更的项目一律不予认可。会审通过的项目，原则上不予再次变更；会审未通过的项目，不得提出复议或以其他理由再次提出。严禁将变更内容进行拆分申报，否则严肃问纪问责。

第十九条　因招标清单不准确（漏项、错项）造成工程费用增减的，由业主代表、施工单位、监理单位或跟踪审计单位提出书面申请，送市重点局计划财务部复核，计划财务部根据增减价款量，按程序实施变更。

第二十条　工程变更勘察设计工作，原则上由原勘察设计单位承担。若原勘察设计单位书面同意不再承担，也可以通过招标等方式选择其他具有相应资质的勘察设计单位承担。工程变更勘察设计单位应当及时完成勘察设计，形成变更文件。

第二十一条　变更工程原则上由原施工单位实施。原施工单位不具备实施变更工程资质等级或其他法律法规规定的，建设单位应通过公开招标等方式，选择施工单位。

第七章　罚　　则

第二十二条　因勘察设计单位责任造成设计漏项超过初步设计概算或工程量清单控制价5％的，扣除勘察设计单位该项目10％的服务费用；施工图设计超过初步设计概算或工程量清单控制价10％的，扣除设计单位该项目10％的服务费用；累计变更量超过施工合同价10％的，扣除设计单位20％的服务费用。因施工、监理单位责任造成工程变更的，由施工单位和监理单位自行承担，累计造成工程变更量超过施工合同价10％的，追加扣除监理单位20％的监理费用。因工程量清单编制差错率超过3%以上的，扣除清单编制单位编制费用的20%。以上各单位累计发生以上情况达到3次的，建议行业主管部门给予行政处罚。造成重大经济损失和不良影响的，按照合同约定和相关法律法规进行处罚。

第二十三条　施工单位、监理单位、设计单位相互串通，采取弄虚作假等手段谋取非法利益的，由建设行政主管部门和纪检监察部门给予行政处分、追缴非法所得；构成犯罪的，移交司法机关处理。

第二十四条　市重点局工作人员在工程变更审查和管理过程中，存在滥用职权、玩忽职守以及谋取不正当利益等行为的，给予党纪政纪处分；构成犯罪的，移交司法机关依法处理。

第八章　附　　则

第二十五条　市重点局承建或代建的各类重点工程变更执行本办法。

第二十六条  本办法自发文之日起施行。

2015年1月31日

附件三

工程变更审批程序

机关各科室：

为有效推进《滁州市重点项目工程变更管理暂行办法》的执行，保障工程施工进度，根据重点局有关管理制度，特制定本审批程序。

一、工程变更审批的权限

(一）3万元（含3万元）以下的变更审批

估算3万元（含3万元）以下的变更，由项目组组长提出，科室负责人牵头，技术科、计划科参与联审，报分管局长审批。

涉及抢险、救灾，或需要及时做出的变更，经分管局长同意后，先变更后审批。

(二）3万元以上，10万（含10万元）以下的变更审批

估算3万元以上，10万（含10万元）以下的变更，由技术科指定专人每周五收集汇总完整 的变更资料，上报局长办公会，集体研究决定。

(三）10万元以上，100万（含100万元）以下的变更审批

估算10万元以上，100万（含100万元）以下的变更，由重点局牵头，召集相关部门联合会审，形成会议纪要。

(四）100万以上的变更审批

估算100万元以上的变更，根据相关部门联合会审意见，由重点局拟文报市政府审批。

二、工程变更的复核、会审、报批

(一）复核：估算3万元以上，10万（含10万元）以下的变更，局长办公会确定需要进一步核实的，履行变更复核程序。局长办公会研究不予变更的，不再履行变更复核程序。

变更复核由变更复核小组牵头组织，局分管局长任组长，成员由工程科一科、工程二科、工程三科、技术科、计划科科室负责人及业务骨干组成，纪检组派人全程参与。变更复核原则上在局长办公会后3日内完成，形成复核意见，报下次局长办公会议确定。

(二）会审：10万元以上的工程变更，变更复核小组收集准备变更资料，由重点局牵头召集市财政局、市审计局、市发改委、市规建委、市城投公司等部门联合会审，形成会议纪要。

(三）报批：100万元以上的变更，根据联合会审情况，由重点局上报市政府审批。

三、工程变更审批的相关要求

(一）相关科室要严格按照《滁州市重点项目工程变更管理暂行办法》的要求，规范收集、汇总变更资料。所有变更资料，施工、监理、跟踪审计、项目负责人和科室负责人签字要齐全，变更理由要充分，变更的量和价要准确。

(二）技术科指定专人收集各项变更申请资料，并对变更资料的真实性、完整性进行初步审查，资料不齐全不予登记。

(三）所有变更，相关工程科和技术科均要建立变更档案，存档备查。

2015年6月12日

附件四

工程变更签证计量管理规定

为进一步规范工程变更签证计量，确保工程变更计量更加科学、准确，加快工程项目结算（决算）审核效率，特制定本规定。

一、适用范围

根据《工程变更审批程序》（重工〔2015〕56号）文件，经批准后实施的项目。

二、签证计量主体资格、人员

（一）施工单位：1、原始记录单：项目部任命文中规定的施工员或者技术负责人签字；2、签证计量单：项目部任命文中规定的项目经理签字加盖执业印章。

（二）监理单位：1、原始记录单：项目部任命文中规定的监理员或者总监代表签字；2、签证计量单：项目部任命文中规定的总监签字加盖执业印章。

（三）审计单位：1、原始记录单：由审计局确认的任命文中规定的现场跟踪人员签字；2、签证计量单：由审计局确认的任命文中规定的项目负责人签字盖章。

（四）业主单位：1、原始记录单：项目组2人共同签字；2、签证计量单：项目组2人共同签字。

三、具体规定

（一）道路桥梁类

1、 土方及建筑垃圾计量：原始地形地貌发生重大变化的由工程科提请技术科会同勘察、设计现场确定，工程量以第三方测量数据为准。

2、沟塘清淤计量：此部分为暂定量工程，对于不规则不易计量或总量超过1000m3的必须以第三方测量数据为依据；对于比较规则且数量小于1000m3可以根据实际情况四方计量。

3、桩基工程计量：地勘报告与施工现场不符情况下，技术科会同设计单位提供补充设计文件，四方按图计量。

4、 对于抛石挤淤、山皮石、碎石土回填等主材不易计量项目，施工单位需编制专项四方计量方案，经确认后实施四方计量。

(二)景观、水环境类

1、挖填土方：以设计图纸为依据，以高程测量为标准，对地形复杂和地形地貌发生重大变化的，数量超出1000m3的需请第三方测量。

2、泥炭土：对于新增地块的绿化，以变更图纸为依据，实行四方签证计量，并全过程影像资料进行计量。

3、苗木：四方依据变更后的图纸和清单控制价要求，针对苗木的胸径、地径、冠幅和栽植密度等方面进行验收和计量。

4、对于抛石挤淤、河道清淤等不易计量项目，施工单位需编制专项四方计量方案，经确认后实施四方计量。

（三）房建类

1、基槽开挖前的原地貌测绘（第三方测量）。

2、与地质报告不符的基坑开挖深度（需地质勘察部门判定）。

3、桩基成孔或静压桩的深度测量（需附现场原始记录）。

4、图纸遗漏部分的补缺补差（设计院应补充设计文件）。

5、《质量通病手册》需增加的设计调增。

6、专业系统连接避让增减的工作内容。

四、时效性

1、原始记录单需当场同时签字确认。

2、签证计量单需在施工验收合格后一周内完成签字确认手续。

3、未按规定时间完成四方签证计量的，并已隐蔽并无法确认的，不予计量。

五、处罚措施

1、四方签证计量主体资格的合法有效性。不具备签字权的人员不得在四方签证计量单上签字，如有违反本规定，列入黑名单，相关责任人员直接清除出场，并给予责任单位1万元处罚。

2、四方签证计量的真实准确性。四方签证计量结果出现偏差的，责令整改；限期拒不整改的，给予责任人通报批评并罚款1万元；情节严重，偏差超过10%以上的，一经发现即将施工、监理、跟审相关责任人列入黑名单，同时给予责任单位5万元处罚。

六、其他

1、变更签证计量需在完善所有手续后方可签字。

2、需要提供完整的影像资料，并能准确反映工程量，重要工程施工节点前后，施工、监理、审计单位和业主必须同时现场确认。

3、签证计量单审核签字要严格按照施工、监理、审计、业主代表的顺序进行。

2015年8月13日

附件五

滁州市重点局工程款申请审核办法

为保证市重点工程顺利实施，充分发挥资金使用效益，进一步规范工程款的申请流程，明确相关科室、人员职责，提高工作效率，特制定本办法。

一、工程款分配原则

根据市政府月资金调度会和周资金例会确定的资金额度和资金保障能力，本着“职责分明、集体研究、民主决策、公开透明”的原则确定工程款分配方案。

二、工程款申报审核流程

工程款申请审核主要流程为：用款单位将经局工程管理相关科室初审后的资料报财务科复审→财务科汇总编制资金需求计划上报市重点办或市财政局→根据资金保障能力，财务科会同工程管理相关科室提出工程款分配初步方案→局长办公会议集体研究并确定工程款分配方案→财务科根据局长办公会审定结果,完善请款资料签批等手续后，分别向市财政局和市城投公司报送资金支付分配表和请款资料→付款单位审核请款资料并付款。

三、相关职责及要求

（一）用款单位职责及要求

1.用款单位于每月5日前将上月请款资料报工程管理相关科室审核并签署意见后报局财务科，5日以后上报的，列入下月请款计划。

2.请款单位应提供完整的请款资料，主要包括请款单封面、支付申请、支付凭证、四方签证的中期计量计价表或审计报告、合同、中标通知书、履约保证金收据复印件、商务标、招投标文件等。

（二）工程管理相关科室职责及要求

1.工程管理科负责申报审核以下请款资料:①道路、桥梁、房建、公共基础设施、绿化等项目建设安装和提供工程施工服务的合同款;②招标文件清单内工程进度计量款; ③已审批变更增加投资款; ④设备采购安装款;监理费;⑤相关工程土地征收款;⑥规划设计部门收取的道路水准点、导线点、部分变更工程量的第三方测量款项;⑦国土部门收取的征地红线交桩、放线测量款等请款资料申报审核工作;⑧甲供材料款如路侧面石、路灯、电缆、控制柜、PE管材等资料的审核。

2.计划科负责招标代理、清单控制价编制、可研、环评等工程前期费用等相关请款资料申报审核工作。

3.技术科负责方案勘察、测量、设计、图审、检测等设计费用请款资料申报审核工作。

4.各相关工程管理科室负责人、业主代表在收到请款资料后按照经批准的年度建设计划、与中标企业签订合同的约定，对照核实的工程形象进度等在3个工作日内完成初审，对符合条件的请款材料在请款单封面提出初审意见并签名。

5.请款材料审核的主要内容包括请款资料是否完整、计量计价与实际是否相符、是否按合同约定的进度比例付款、变更部分是否办理审批手续等。对不符合要求或资料不全的请款资料予以退回。

（三）财务科职责及要求

1.对工程管理等相关科室初审的请款资料进行复核，内容包括：按合同是否达到工程款支付条件，合同价款、应付款、已付款是否准确以及工程管理等相关科室负责人和业主代表是否签字等。并于每月15日前将复审后符合请款条件的资金需求汇总上报市重点办或市财政局。

2.会同工程管理等相关科室于资金调度会预审会召开之前，列出急需资金重点保障项目，为资金预审会做准备。

3.会同工程管理相关科室于每月资金调度会议召开后2天内，共同研究拟定资金分配初步方案，报局长办公会审定。

4.根据局长办公会审定的资金分配方案，完善请款内部签批手续。局长办公会后5日内将请款资料报送相关项目局分管领导和主要领导签批，并及时将签批后的请款资料报资金支付单位。通知请款单位补齐、完善请款资料，如果请款单位在规定时间内不能按要求补齐、完善请款资料的，本月资金支付计划取消，转入下月资金需求。

5.向资金支付单位报送请款资料,通过审核的应及时通知用款单位开具发票；经审核后需要补充、完善相关资料的，由财务科通知用款单位补齐资料后开具发票；审核后不同意支付的，请款资料予以退回。

四、本办法的执行

本办法自印发之日起执行。

2015年5月21日

附件六

关于加强道路桥梁工程验收的通知

局各科室，各相关施工、监理单位：

为加强道路、桥梁工程竣工验收工作，确保工程移交后质量合格、使用功能完备，避免存在质量和交通安全隐患，工程竣工验收时必须依据验收规范、设计图纸及施工合同约定的相关内容强化以下几项工作：

一、在验收主体工程时路灯、自来水、信号灯、标牌标线等附属工程同步验收。

二、对未按合同约定支付工程款和农民工工资，造成矛盾较大的，不得组织验收。

三、确因土地征收、房屋拆迁等非施工方原因造成工程无法全面完工的，由工程科提出，一事一议，上报局长办公会研究确定。

特此通知。

2015年6月26日

附件七

工程建设十六条禁令

为进一步严肃工作纪律，规范重点工程建设行为，特制定工程建设十六条禁令，请严格遵照执行。

一、工程建设八不准

（一）建设手续不齐全的不建设；

（二）清单控制价不会审的不报送；

（三）施工、监理企业不约谈的不签订合同；

（四）施工合同未签订的不开工；

（五）变更不批准的不执行；

（六）分部分项工程未完工的不验收；

（七）竣工备案未办理的不移交；

（八）未到合同请款节点的不请款。

二、廉洁工程八不准

（一）不准操纵、干预工程招投标活动；

（二）不准向企业索要或接收回扣、佣金、礼金、有价证券、贵重物品或者其他支付凭证；

（三）不准在企业报销应由自己及配偶、子女和其他特定关系人支付的餐费、电话费、房屋装修费等；

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的宴请、旅游、健身和娱乐活动；

（五）不准在公司入股或变相入股参与重点工程建设；

（六）不准或者放任、纵容配偶、子女和其他特定关系人向企业介绍分包单位、劳务队伍等，不得向企业推销建筑材料和设施设备；

（七）不准与企业就工程变更、现场签证、竣工验收、工程质量、工程款拨付私下交易；

（八）不得利用职务之便刁难施工、监理、材料和设备供应单位，借机取得不当利益。

2015年7月20日

附件八

工程变更处罚管理办法(试行)

为加强工程变更的管理，强化工程建设各方主体责任，保证工程质量、进度和安全，合理控制工程造价，创建精品优质工程，根据《滁州市重点项目工程变更管理暂行办法》的规定，结合重点工程建设实际，制定本办法。

一、处罚范围

设计文件是安排建设项目和组织施工的主要依据，设计文件一经批准，原则上不得随意变更，如经现场察勘、核实，或者在实施过程中存在下列纠错变更情况，确有必要变更导致工程费用或工期增加的，对相关单位进行相应的处罚。对于方案优化变更、技术进步变更和节约成本变更引起的费用增减，按照合同相应条款执行。

1、勘察方案不完善、成果不详尽或非技术局限性等原因导致与现场实际情况出入较大，按原设计文件难以实施或存在重大质量、安全问题隐患的；

2、测量成果（包括水文、地形、地貌等情况）不准确；

3、设计文件与现场实际情况不符或设计文件不合理，不能满足使用功能的；

4、设计文件中存在错误、遗漏、缺项或违反有关技术标准及技术规范等情况需要修改完善原设计文件的；

5、清单控制价缺项、漏项、错误引起的工程费用增加；

6、工程申报变更表中内容存在弄虚作假的。

7、施工协调调度、组织不力影响工程进度的。

二、处罚标准

1、因勘察、测量单位出具的成果不准确导致的工程费用增加，处以勘察、测量合同费用5%以上10%以下的罚款，造成重大质量安全事故的，按照《建设工程质量管理条例》相关条款执行；构成犯罪的，对直接责任人员依法追究刑事责任。

2、因设计单位提供的设计文件不完善导致的单位工程0～3万元的变更累计发生3次以上（含3次）处以设计单位1万元罚款；每发生一次3～10万（含3万）的变更处以设计单位1万元罚款；每发生一次10万元以上100万元以下（含10万）变更处以设计单位2万元罚款；每发生一次100万元以上的变更处以设计单位5万元罚款。

3、因清单控制价编制单位编制的工程量清单控制价文本缺项、漏项、错误引起的工程费用增加，0～3万元的变更累计发生3次以上（含3次）处以编制单位合同编制费用的10%罚款；每发生一次3～10万（含3万）的变更处以编制单位合同编制费用的30%罚款；每发生一次10万元以上100万元以下（含10万）变更处以编制单位合同编制费用的50%罚款；每发生一次100万元以上的变更处以编制单位合同全部编制费用的罚款。

4、因施工单位协调调度、组织不力等原因造成的工程费用增加，由施工单位自行承担。

5、监理单位及跟踪审计单位签认后的工程变更有弄虚作假行为，每发现一次视其金额大小对监理单位、跟踪审计单位分别处以2000元以上至20000元以下的罚款，并对直接责任人处以200元以上至2000元以下的罚款。

6、情节严重的，按照国家相关法律法规和条例文件处理。

三、处罚程序

1、处罚由重点局相关科室提出并出具处罚通知书。

2、罚金由重点局财务科负责收缴。

3、被处罚单位自收到该函之日起十四日内不履行处罚决定的，每日按罚款数额的10%加处罚款。

四、本办法的执行

本办法自印发之日起执行。

- 滁州市重点工程建设管理局

- 第七章   招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

我单位对滁州市西大街桥施工监理项目的招标文件进行确认。 招 标 人 ：滁州市重点工程建设管理局 委托代理人：袁立兵 联系电话：05503010835 （单位盖章） 2015年11月27日

招标代理机构：安徽恒信造价咨询有限公司 经 办 人：邓晓春、王娟 联系电话：05503058649、15955013042、15309600596 （单位盖章） 2015年11月27日