城东中学3#教学楼抗震加固等三个工程施工

招 标 公 告

招标编号：QJJS-G2011005

发布日期：2011年1 月13日

一、招标条件

1、工程名称：城东中学3#教学楼抗震加固工程；赤镇中学食堂、郑桥小学教学楼

2、项目审批、核准或备案机关名称： 全椒县发改委

3、招标人：  全椒县中小学校舍安全工程领导小组办公室

4、资金来源：政府资金

二、项目概况与招标范围

1、工程地点：城东中学 、赤镇中学、郑桥小学

2、建设规模： 城东中学3#教学楼3897 m2；赤镇中学食堂123 m2；郑桥小学教学楼450.9m2

3、计划工期：城东中学3#教学楼加固100日历天；食堂、教学楼新建工程120日历天

4、招标范围：城东中学3#教学楼抗震加固工程；赤镇食堂、郑桥小学教学楼新建工程

5、标段划分：二个标段：抗震加固工程为Ⅰ标段；食堂、教学楼新建工程为Ⅱ标段

三、投标人资格要求

1、投标人资质要求：三级及以上房屋建筑工程施工总承包资质的企业；

项目负责人资质要求：建筑工程二级及以上资质的注册建造师。

2、投标人可同时投两个标段，但一名建造师只能投一个标段。

3、本次招标不接受联合体投标。

四、招标文件的获取方式

投标单位于2011年1 月13日至2011年1 月17日17：00前，自行登录全椒县招标采购网（www.qjzbcg.com）下载招标文件、图纸等相关资料。

五、联系方式

招标人：全椒县中小学校舍安全工程领导小组办公室

联系人： 王万斌

电  话： 0550-5013229

招标投标监管机构（盖章）

2011年1 月13日